АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОБОЛЬСКА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

30 марта 2020 г.                                                                                              № 64-рк

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы «Развитие транспортной инфраструктуры в городе Тобольске»

за 2019 финансовый год

В соответствии с постановлением Администрации города Тобольска                     от 17.03.2020 № 14-пк «Об утверждении Порядка разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности муниципальных программ г. Тобольска», руководствуясь статьями 40 и 44 Устава города Тобольска:

- Утвердить отчет о реализации муниципальной программы «Развитие транспортной инфраструктуры в городе Тобольске» согласно приложению к настоящему распоряжению.

- Управлению делами Администрации города Тобольска разместить распоряжение на официальном сайте муниципального образования город Тобольск на портале органов государственной власти Тюменской области (www.tobolsk.admtyumen.ru) и Администрации города Тобольска (www.admtobolsk.ru).

Глава города                                                                                    М.В. Афанасьев

Приложение

к распоряжению

Администрации города Тобольска

от 30 марта 2020 г. № 64-рк

Отчет о реализации муниципальной программы

«Развитие транспортной инфраструктуры в городе Тобольске»

за 2019 финансовый год

- Выполнение целей и задач муниципальной программы

| № п/п | Задачи | Решаемые проблемы | Достигнутый социально-экономический эффект | Ответственный (Участники) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Цель программы: Развитие современной транспортной инфраструктуры, обеспечивающей повышение доступности и качества услуг транспортного комплекса для населения города Тобольска |  |  |  |  |
| 1 | Развитие пассажирских перевозок автомобильным транспортом | 1. Обновление, повышение уровня технического состояния парка транспортных средств. 2. Совершенствование системы управления транспортным комплексом; 3. Обеспечение доступности и повышение качества транспортных услуг. | 1. Протяженность маршрутной сети – 421,20км. (увеличение на 10,8% с 2018 г.) 2. 30 маршрутов регулярных перевозок (добавлено 3 новых маршрута, изменена схема 2 маршрутов) 3. Перевезено 14,6 млн. пассажиров, в том числе 4,7 млн. пассажиров льготных категорий 4. Выполнено 832 739 рейсов (99,93% от планового значения). 5. Тариф на услуги перевозки – 21руб. (60% от экономически обоснованного) | Департамент городской среды |
| 2 | Развитие пассажирских перевозок на речном транспорте | 1. Обеспечение доступности услуг речного транспорта. 2. Повышение качества услуг речного транспорта. 3. Обеспечение бесперебойного осуществления пассажирских перевозок. | 1. Период навигации паромной переправы с 16.04.2019 по 17.11.2019. 2. Выполнение 60 рейсов ежедневно. 3. Перевезено 275 тыс.пассажиров, в том числе 123 тыс. пассажиров льготных категорий. 4. Тариф на перевозку пассажиров 11руб. (20% от экономически обоснованного) | Департамент городской среды |

| 3 | Развитие системы муниципального контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог общего пользования местного значения | 1.Обеспечение сохранности автомобильных дорог общего пользования местного значения; 2.Пополнение местного бюджета посредством внесения перевозчиками платы за причинение вреда автомобильным дорогам при перевозке тяжеловесных грузов | Выполнение задачи не осуществлялось ввиду отсутствия финансирования | Департамент городской среды |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- Основные показатели результативности реализации муниципальной программы

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Формула расчета | Необходимое направление изменений (↑, ↓, 0) | Фактическое значение года, предшествующего отчетному (2018 г.) | Плановое значение (2019 г.) | Фактическое значение (2019 г.) | Выполнение плана | Темпы прироста |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Количество сорванных рейсов по причине технических неполадок | % | Процентное соотношение сорванных рейсов к общему числу запланированных рейсов | ↓ | 0,1 | 2 | 0,1 | 2 000% | 0% |
| 2 | Перевезено пассажиров автомобильным транспортом в городском и пригородном (до садоводческих товариществ) сообщении | тыс. чел. | Показатель формируется на основании отчетов о количестве перевезенных пассажиров и выполненных рейсах | ↑ | 14 672 | 16 000 | 14 602 | 91,3% | -0,5% |
| 3 | Среднегородской интервал ожидания автобусов | мин | Обусловлен действующим расписанием движения пассажирского транспорта | ↓ | 5 | 5 | 5 | 100% | 0% |
| 4 | Перевезено пассажиров паромной переправой | чел. | Показатель формируется на основании отчетов о количестве перевезенных пассажиров | ↑ | 269 088 | 290 000 | 275 068 | 95% | 2,2% |
| 5 | Средний интервал ожидания паромной переправы | мин. | Обусловлен действующим расписанием и складывается из времени, затрачиваемого на переход между правым и левым берегом (5 мин.), ожидание пассажиров транспорта (10 мин) | ↓ | 30 | 30 | 30 | 100% | 0% |

- Выполнение мероприятий муниципальной программы

  - Выполнение мероприятий, реализуемых в рамках расходов на руководство и управление в сфере установленных функций

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия | Ответственный (Участники) | Ожидаемый результат выполнения мероприятия | Сведения о достигнутом результате выполнения мероприятия | Информация о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Обеспечение доступности и повышение качества транспортных услуг | Департамент городской среды | Доступность общественного транспорта для населения, предоставление права льготного проезда отдельным категориям граждан | Протяженность маршрутной сети 421,2 км. (+40,5км), 30 маршрутов (+3). Перевезено 14 602 тыс. пассажиров, в том числе 3 112 тыс. льготной категории, 1 532 пенсионеров. Выполнено 622 475 рейсов (99.94%). Стоимость проезда на городских маршрутах и пригородном Тобольск-Сумкино составила 21 руб. Выдано 832 карты ЭТК пенсионерам | Разработка, согласование и утверждение маршрутной сети города, натуральных показателей на перевозку пассажиров, расписаний движения автобусов. Расчет размера затрат на оказание услуг перевозки автомобильным транспортом. Разработка и заключение контрактов (договоров) на выполнение работ по перевозке пассажиров, на предоставление субсидий и оплату услуг по оказанию мер социальной поддержки |
| 2 | Обеспечение доступности услуг речного транспорта | Департамент городской среды | Доступность услуг перевозки пассажиров на паромной переправе Тобольск-Бекерево. Минимизация времени отсутствия сообщения между левым и правым берегом в период межсезонья | Перевезено на паромной переправе 275 тыс. пассажиров, в том числе 59 тыс. льготной категории, 64,4 пенсионеров, студентов, школьников. Стоимость проезда 11 руб. за одну поездку. Продолжительность навигации 215 дней (с 16.04 по 17.11) | Расчет и сопоставление затрат на перевозку пассажиров. Разработка, заключение и сопровождение договоров на предоставление субсидий по возмещению затрат предоставление субсидии на возмещение затрат. |
| 3 | Повышение качества услуг речного транспорта | Департамент городской среды | Ресурсное и техническое обеспечение работы паромной переправы, следование межмуниципальных маршрутов водного транспорта через пристань «Тобольск» | Выполнено 12 600 рейсов паромной переправой. Выполнено 578 заходов на рейд для посадки/высадки пассажиров судов на межмуниципальных маршрутах. | Расчет и сопоставление затрат на содержание дебаркадера, используемого в акватории города Тобольска для организации перевозки пассажиров внутренним водным транспортом. Разработка, заключение и сопровождение договора на предоставление субсидии по возмещение затрат. |

  - Выполнение мероприятий, требующих финансирования, в том числе капительного характера

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия | Ответственный (Участники) | Ожидаемый результат выполнения мероприятия | Сведения о достигнутом результате выполнения мероприятия | Информация о выполнении | Финансовые показатели |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Уровень использованного объема финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Утверждено в бюджете г.Тобольска | Уточненный план на 2019 год (сводная бюджетная роспись) |  |  |  | Внебюджетные источники на 2019 год | Расходы бюджета за 2019 год |  |  |  | Расходы за счет внебюджетных источников за 2019 год |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Всего (гр.9+ гр.10+ гр.11) | в том числе по источникам финансирования: |  |  |  | Всего (гр.14+ гр.15+ гр.16) | в том числе по источникам финансирования: |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Бюджет г.Тобольска | Бюджет ТО | ФБ |  |  | Бюджет г. Тобольска | Бюджет ТО | ФБ |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1. | Обеспечение доступности и повышение качества транспортных услуг | ДГС | - |  | - | 463 579,74 | 463 579,74 | 372 945,23 | 90 634,51 | 0,00 | 0,00 | 360 131,84 | 294 779,84 | 65 352,00 | 0,00 | 0,00 | 78% |
| 1.1. | Возмещение расходов, связанных с организацией транспортного обслуживания по перевозке граждан автомобильным транспортом | ДГС | - | Финансирование по факту выполненных работ. Перевезено 14 602 тыс.пасс. | Выполнено в срок | 321 991,97 | 321 991,97 | 321 991,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 243 826,59 | 243 826,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76% |
| 1.2. | на социальную поддержку отдельных категорий граждан, осуществляемой путем частичного возмещения расходов на оплату проезда указанных граждан на автомобильном транспорте общего пользования | ДГС | - | Финансирование исходя количества перевезенных пассажиров льготных категорий, Перевезено 3 112 тыс. пасс. | Выполнено в срок | 90 634,51 | 90 634,51 | 0,00 | 90 634,51 | 0,00 | 0,00 | 65 352,00 | 0,00 | 65 352,00 | 0,00 | 0,00 | 72% |
| 1.3. | социальную поддержку пенсионеров по старости, не имеющих льгот по законодательству РФ и Тюменской области, осуществляемую путем частичного возмещения расходов на оплату проезда указанных граждан на автомобильном транспорте общего пользования | ДГС | - | Перевезено на автомобильном транспорте общего пользования города 1 532 тыс. пенсионеров | Выполнено в срок | 32 167,03 | 32 167,03 | 32 167,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 167,03 | 32 167,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100% |
| 1.4. | возмещение расходов пассажирского транспорта по удешевлению стоимости проезда по маршруту Тобольск - Сумкино | ДГС | - | Перевезено 807 тыс.пасс., в том числе 322 льготных категорий | Выполнено в срок | 15 813,23 | 15 513,23 | 15 513,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 813,23 | 15 813,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100% |
| 1.5. | Регулирование тарифов на перевозку пассажиров и багажа автомобильным транспортом в городском (внутрипоселковом) сообщении и в пригородном сообщении до садоводческих товариществ | ДГС | - | Стоимость проезда на автомобильном транспорте общего пользования составила 21 руб. за одну поездку | Выполнено в срок | 1 739,00 | 1 739,00 | 1 739,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 739,00 | 1 739,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100% |
| 1.6. | Контроль за деятельностью юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих перевозку пассажиров и багажа легковым такси | ДГС | - | Ст.26.2 №294-Фз от 26.12.2008 отменено проведение плановых проверок на период с 01.01.2019 по 31.12.2020 | Выполнено в срок | 1 234,00 | 1 234,00 | 1 234,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 234,00 | 1 234,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100% |
| 2. | Обеспечение доступности услуг речного транспорта | ДГС | - |  |  | 21 359,00 | 21 359,00 | 20 448,00 | 911,00 | 0,00 | 0,00 | 21 062,77 | 20 416,26 | 646,51 | 0,00 | 0,00 | 99% |
| 2.1. | Возмещение расходов, связанных с перевозкой пассажиров на паромной переправе Тобольск - Бекерево | ДГС | - | Перевезено 275,07 тыс. пассажиров. | Выполнено в срок | 19 771,00 | 19 771,00 | 19 771,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 771,00 | 19 771,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100% |
| 2.2. | частичное возмещение расходов, связанных с перевозкой пассажиров, пользующихся правом льготного проезда | ДГС | - | Финансирование по факту количества перевезенных пассажиров. Перевезено 59 тыс. пассажиров льготных категорий | Выполнено в срок | 911,00 | 911,00 | 0,00 | 911,00 | 0,00 | 0,00 | 646,51 | 0,00 | 646,51 | 0,00 | 0,00 | 71% |
| 2.3. | частичное возмещение расходов, связанных с перевозкой пенсионеров, не имеющих льгот, студентов и школьников | ДГС | - | Финансирование по факту количества перевезенных пассажиров. Перевезено 64,4 тыс. пенсионеров, студентов, школьников | Выполнено в срок | 677,00 | 677,00 | 677,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 645,26 | 645,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95% |
| 3. | Повышение качества услуг речного транспорта | ДГС | - |  |  | 3 363,00 | 3 363,00 | 3 363,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 363,00 | 3 363,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100% |
| 3.1. | возмещение затрат по содержанию дебаркадера, используемого в границах города Тобольска для организации транспортного обслуживания населения водным транспортом | ДГС | - | Продолжительность навигации – 215 дней (с 16.04. по 17.11.) | Выполнено в срок | 3 363,00 | 3 363,00 | 3 363,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 363,00 | 3 363,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100% |
| Расходы на руководство и управление в сфере установленных функций: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО по муниципальной программе: |  |  |  |  |  | 488 301,74 | 488 301,74 | 396 756,23 | 91 545,51 | 0,00 | 0,00 | 384 557,61 | 318 559,10 | 65 998,51 | 0,00 | 0,00 | 78,7% |

ДГС – Департамент городской среды Администрации города Тобольска.

- Выводы

Всего на выполнение мероприятий Программы в 2019 году были предусмотрены средства в сумме 488 301,74 тыс. рублей, кассовые расходы составили 384 557,61 тыс. рублей, в том числе: средства бюджет города Тобольска – 318 559,10 тыс. рублей, средства бюджета Тюменской области – 65 998,51 тыс. рублей. Уровень исполнения запланированного объема финансирования составил 78,7%

По показателю результативности №1 «Количество сорванных рейсов по причине технических неполадок» фактическое значение составило 0,1% при плановом значении 2% выполнение плана составило 2000%.

По показателю результативности №2 «Перевезено пассажиров автомобильным транспортом в городском и пригородном (до садоводческих товариществ) сообщении» фактическое значение составило 14 602 тыс. человек при плановом значении 16 000 тыс. человек, выполнение плана составило 91,3%, в сравнении с предыдущим периодом наблюдается ухудшение значение показателя. На динамику показателя повлияло снижение потребности населения в услугах перевозки общественным транспортом на фоне роста количества личных автомобилей.

По показателю результативности №4 «Перевезено пассажиров паромной переправой» фактическое значение составило 275 068 человек при плановом значении 290 000 человек выполнение плана составило 95%, в сравнении с предыдущим периодом наблюдается улучшение показателя. На динамику показателя повлиял более продолжительный период навигации паромной переправы.