АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОБОЛЬСКА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

30 марта 2020 г.                                                                                                  № 81-рк

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы

«Развитие химической и нефтехимической промышленности в городе Тобольске» за 2019 финансовый год

В соответствии с постановлением Администрации города Тобольска                     от 17.03.2020 № 14-пк «Об утверждении Порядка разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности муниципальных программ г. Тобольска», руководствуясь статьями 40 и 44 Устава города Тобольска:

- Утвердить отчет о реализации муниципальной программы «Развитие химической и нефтехимической промышленности в г. Тобольске» согласно приложению к настоящему распоряжению.

- Управлению делами Администрации города Тобольска разместить распоряжение на официальном сайте муниципального образования город Тобольск на портале органов государственной власти Тюменской области (www.tobolsk.admtyumen.ru) и Администрации города Тобольска (www.admtobolsk.ru).

Глава города                                                                                         М.В. Афанасьев

Приложение

к  распоряжению

Администрации города Тобольска

от 30 марта 2020 г. №81-рк

Отчет о реализации муниципальной программы

«Развитие химической и нефтехимической промышленности в г. Тобольске»

за 2019 финансовый год

1. Выполнение целей и задач муниципальной программы

| № п/п | Задачи | Решаемые проблемы | Достигнутый социально-экономический эффект | Ответственный (Участники) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Цель программы: Содействие развитию химических и нефтехимических производств и обеспечению устойчивых темпов роста промышленности города, созданию благоприятного инвестиционного климата и активизации внешнеэкономической деятельности |  |  |  |  |
| 1 | Содействие модернизации и расширению производственных мощностей субъектов деятельности в сфере химического и нефтехимического производства, повышению технологического уровня, продвижению промышленной продукции на внутреннем и внешнем рынках | Создание новых рабочих мест и обеспечение занятости населения; Увеличение поступлений в бюджеты всех уровней | По итогам реализации проекта «Комплексное развитие Тобольской промышленной площадки»: - численность работников составила 1056 человек; - поступления налогов и иных обязательных платежей в бюджет Тюменской области (областной, местный) составили более 9 400 млн.руб. | Департамент экономики Департамент финансов Управление делами |
| 2 | Укрепление внешнеэкономического потенциала города и региона и содействие установлению взаимовыгодных связей с регионами России и зарубежными странами | Обеспечение импортозамещения продукцией отечественного производства | По итогам 2019 года объем производства на мощностях, введенных в ходе реализации проекта «Комплексное развитие Тобольской промышленной площадки», составил 4 110 тыс. тонн. | Департамент экономики Департамент финансов Управление делами |

2. Основные показатели результативности реализации муниципальной программы

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Формула расчета | Необходимое направление изменений (↑,↓,0)* | Фактическое значение года, предшествующего отчетному (2018 год) | Плановое значение (2019 год) | Фактическое значение (2019 год) | Выполнение плана** | Темпы прироста*** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Капитальные затраты | млн. руб. | Значение показателей принято в соответствии с соглашением о муниципальной поддержке инвестиционной деятельности | ↑ | 127 004,0 | 107 541,0 | 147 584,0 | 137,2 | 16,2 |
| 2. | Объем производства | тыс. тонн |  | ↑ | 4 145 | 4 110 | 4 110 | 100 | -0,8 |
| 3. | Поступление налогов и иных обязательных платежей в бюджет Тюменской области (областной, местный) | млн. руб |  | ↑ | 8 925 | 9 422 | 9 422 | 100 | 5,6 |
| 4. | Численность работников списочного состава | чел. |  | ↑ | 906 | 956 | 1 056 | 110,5 | 16,6 |

3. Выполнение мероприятий муниципальной программы

3.1 Выполнение мероприятий, реализуемых в рамках расходов на руководство и управление в сфере установленных функций

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия | Ответственный (Участники) | Ожидаемый результат выполнения мероприятия | Сведения о достигнутом результате выполнения мероприятия | Информация о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Информирование держателей инвестиционных проектов об условиях и мерах поддержки инвестиционной деятельности | Департамент экономики | Доведение до держателей проекта информации о вносимых изменениях в нормативные правовые акты, регламентирующие порядок предоставления субсидий | В 2019 году актуализирован Порядок предоставления субсидий держателям инвестиционных проектов – принято постановление Администрации г. Тобольска от 30.12.2019 №12-пк Информация доведена до держателей инвестиционного проекта «Комплексное развитие Тобольской промышленной площадки» | Выполнено в срок |
|  | Прием и рассмотрение документов, предоставляемых держателями инвестиционных проектов для возмещения затрат. | Департамент экономики Департамент финансов Комитет бухгалтерского учета и финансов Управления делами | Рассмотрение документов, подтверждающих понесенные держателями проекта расходы для возмещения затрат при реализации проекта | В 2019 году держателями были представлены документы, подтвержда-ющие понесенные расходы. По результатам проверки Администрацией города Тобольска была предоставлена субсидия на сумму 17 035,00 млн.руб. | Выполнено в срок |
|  | Выездная проверка наличия проектной документации. Составление акта | Департамент экономики Комитет бухгалтерского учета и финансов Управления делами | Установление соответствия расходования денежных средств с обособленного счета, полученных на возмещение понесенных затрат, целям, определенным Порядком предоставления субсидий | Проверка проведена в период с 15.10.2019 по 30.10.2019 года Нарушений не выявлено | Выполнено в срок |
|  | Определение объема муниципальной поддержки на очередной финансовый год | Департамент экономики Комитет бухгалтерского учета и финансов Управления делами | Согласование суммы субсидий на 2020 год | На 2020 год согласовано предоставление субсидий на сумму 7 290,902 млн.руб. | Выполнено в срок |
|  | Подготовка заключения о возможности/невозможности предоставления субсидий по итогам рассмотрения представленных держателями проектов документов | Департамент экономики | Заключение о возможности предоставления субсидий и принятии к зачету представленных сумм затрат | По итогам рассмотрения документов, подтверждающих понесенные держателями проекта расходы для возмещения затрат при реализации проекта, держателям были направлены протоколы о согласовании суммы субсидии (01-09/52 08.02.2019 01-09/118 05.03.2019 01-09/170 29.03.2019 01-09/245 30.04.2019 01-02/04/5886 27.09.2019 01-02/04/6347 14.10.2019) | Выполнено в срок |
|  | Предоставление субсидий по затратам, понесенным держателями на реализацию проекта | Департамент финансов Комитет бухгалтерского учета и финансов Управления делами | Перечисление денежных средств держателям проекта | В 2019 году Администрацией города Тобольска была предоставлена субсидия на сумму 17 035,00 млн.руб. | Выполнено в срок |
|  | Контроль расходования денежных средств с обособленного счета, полученных в рамках муниципальной поддержки инвестиционной деятельности | Департамент экономики Департамент финансов Комитет бухгалтерского учета и финансов Управления делами | Установление соответствия расходования денежных средств с обособленного счета, полученных на возмещение понесенных затрат, целям, определенным Порядком предоставления субсидий | Проверка проведена в период с 15.10.2019 по 30.10.2019 года Нарушений не выявлено | Выполнено в срок |
|  | Ведение архива документов | Департамент экономики Комитет бухгалтерского учета и финансов Управления делами | Передача проверенных документов в архив | Документы, представленные держателями проекта, хранятся в архиве Администрации г. Тобольска | Выполнено в срок |
|  | Актуализация нормативных правовых актов, регламентирующих муниципальную поддержку инвестиционной деятельности | Департамент экономики Департамент финансов Комитет бухгалтерского учета и финансов Управления делами | Актуализация действующих НПА, приведение их в соответствие с нормами действующего законодательства | В 2019 году актуализирован Порядок предоставления субсидий держателям инвестиционных проектов – принято постановление Администрации г. Тобольска от 30.12.2019 №12-пк | Выполнено в срок |
|  | Организационные мероприятия – встречи, семинары, совещания | Департамент экономики Департамент финансов | Рассмотрение вопросов, связанных с предоставлением субсидий | В ходе проверки представленных документов были выявлены ошибки при включении затрат в реестры, так же были рассмотрены организационные вопросы | Выполнено в срок |
|  | Подготовка проектов протоколов с поквартальной разбивкой показателей на очередной финансовый год, проектов дополнительных соглашений | Департамент экономики Департамент финансов Комитет бухгалтерского учета и финансов Управления делами Держатели инвестиционного проекта | Подписание протоколов, дополнительных соглашений | В 2019 году протокол о планируемых в 2020 году суммах субсидий подписан, дополнительные соглашения между держателями проекта и Администрацией г. Тобольска не подписывались | Выполнено в срок |
|  | Подготовка заключений о возможности предоставления возмещения | Департамент экономики | Заключение о возможности предоставления субсидий и принятии к зачету представленных сумм затрат | По итогам рассмотрения документов, подтверждающих понесенные держателями проекта расходы для возмещения затрат при реализации проекта, держателям были направлены протоколы о согласовании суммы субсидии (01-09/52 08.02.2019 01-09/118 05.03.2019 01-09/170 29.03.2019 01-09/245 30.04.2019 01-02/04/5886 27.09.2019 01-02/04/6347 14.10.2019) | Выполнено в срок |
|  | Информирование СМИ, общественности о ходе реализации проекта | Держатели инвестиционного проекта Департамент экономики Департамент финансов | Размещение информации в СМИ о ходе реализации проекта | Информация о ходе реализации проекта размещалась в печатных и электронных СМИ (по согласованию с пресс-службой держателей проекта) | Выполнено в срок |
|  | Формирование документов в соответствии с требованиями Порядка предоставления субсидий | Держатели инвестиционного проекта | Соответствие документов установленным требованиям | По итогам проверки документов | Выполнено в срок |
|  | Открытие обособленного банковского счета для получения муниципальной поддержки | Держатели инвестиционного проекта | Наличие обособленного банковского счета для перечисления субсидий | Денежные средства перечисляются на обособленный счет | Выполнено в срок |
|  | При проведении финансового контроля предоставление документов, подтверждающих расходы с обособленного банковского счета | Держатели инвестиционного проекта | Предоставление полного пакета документов при проведении проверки | Проверка проведена, документы предоставлены держателями проекта | Выполнено в срок |
|  | Предоставление годовых отчетов о ходе реализации проекта | Держатели инвестиционного проекта | Предоставление годового отчета о ходе реализации проекта | Отчет о ходе реализации проекта за 2018 год предоставлен в Администрацию в установленный срок (до 01.04.2019) | Выполнено в срок |
|  | Организация визитов делегаций, в том числе иностранных, с деловыми миссиями в город Тобольск | Администрация г. Тобольска | Посещение Тобольской промышленной площадки | При посещении города Тобольска официальными делегациями были организованы выезды на смотровую площадку компании СИБУР, в ходе посещения которой представителями компании было рассказано о проекте | Выполнено в срок |
|  | Организация сбыта продукции, произведенной на оборудовании, введенном в ходе реализации инвестиционного проекта | Держатели инвестиционного проекта | Реализация произведенной продукции | Продукцией «СИБУР Тобольска» являются: полипропилен, сжиженные газы (пропан, изобутан, н-бутан), легковоспламеняющиеся жидкости (изопентан, н-пентан, гексан), мономеры (бутадиен и изобутилен), а также метил-трет-бутиловый эфир. Данная продукция поставляется на российский и зарубежный рынки. | Выполнено в срок |

4. Выводы

Всего на выполнение мероприятий Программы в 2019 году были предусмотрены средства (уточненный план) в сумме 17 035 000,00 тыс. рублей, кассовые расходы составили 17 035 000,00 тыс. рублей, в том числе: средства бюджета города Тобольска – 17 035 000,00 тыс. рублей. Сумма из внебюджетных источников (средства держателей проекта) на финансирование мероприятий муниципальной программы в 2019 году составили 147 584 000,00 тыс. рублей. Уровень исполнения запланированного объема финансирования составил 100%.

В целом, выполнение мероприятий Программы осуществлялось в соответствии с запланированными параметрами.

По показателю результативности №1 «Капитальные затраты» фактическое значение составило 147 584 000,00 тыс. рублей при плановом значении 107 541 000,00 тыс. рублей выполнение плана составило 137,2%.

По показателю результативности №2 «Объем производства» фактическое значение составило 4 110,0 тыс. тонн при плановом значении 4 110,0 тыс. тонн выполнение плана составило 100%. В сравнении с предыдущим периодом наблюдается снижение значения показателя, что связано с проведением текущего ремонта на производственном объекте.

По показателю результативности №3 «Поступление налогов и иных обязательных платежей в бюджет Тюменской области (областной, местный)» фактическое значение составило 9 422 000,00 тыс. рублей при плановом значении 9 422 000,00 тыс. рублей выполнение плана составило 100%. В сравнении с предыдущим периодом наблюдается увеличение значения показателя.

По показателю результативности №4 «Численность работников списочного состава» фактическое значение составило 1056 человек при плановом значении 956 человек выполнение плана составило 110,5%. В сравнении с предыдущим периодом наблюдается увеличение значения показателя, что связано с выходом на завершающую стадию строительства завода ООО «Запсибнефтехим».