ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к проекту распоряжения «О внесении изменения в муниципальную программу «Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия муниципального образования город Тобольск», утвержденную распоряжением Администрации города Тобольска от 30.03.2020 № 60-рк»
В соответствии с постановлением Администрации города Тобольска от 17.03.2020 № 14-пк «Об утверждении порядка разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Тобольска» внесение изменений в любой из разделов муниципальной программы осуществляется по инициативе Разработчика (Участника) с особенностями, установленными настоящим Порядком, и утверждается распоряжением Администрации города Тобольска.

В связи с принятием решения Тобольской городской Думы от 30.11.2020 № 53 «О бюджете города Тобольска на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов», Разработчиком в обязательном порядке осуществляется внесение изменений в муниципальную программу.

Учитывая вышеизложенное, в муниципальную программу «Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия муниципального образования город Тобольск», утвержденную распоряжением Администрации города Тобольска от 30.03.2020 № 60-рк (далее – «муниципальная программа»), внесены нижеследующие изменения.

1. Раздел «Сроки реализации» паспорта муниципальной программы изложен в новой редакции: «2021-2023 годы».

2. В связи с изменением объема финансирования муниципальной программы внесены следующие изменения:

раздел «Объемы и источники финансирования программы с разбивкой по годам» паспорта муниципальной программы изложен в новой редакции: 

«2021 год – 23 209,70 тыс. руб. – средства муниципального бюджета города Тобольска.

2022 год – 7 377,00 тыс. руб. – средства муниципального бюджета города Тобольска.

2023 год – 7 377,00 тыс. руб. - средства муниципального бюджета города Тобольска»;

раздел 4 «Финансовое обеспечение муниципальной программы, источники финансирования» изложен в новой редакции: 

«Всего на реализацию Программы потребуется 37963,70 тыс. рублей, в том числе по годам:

2021 год – 23 209,70 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

бюджет города Тобольска: 23 209,70 тыс. рублей;

2022 год – 7 377,00 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

бюджет города Тобольска: 7 377,00 тыс. рублей;

2023 год – 7 377,00 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

бюджет города Тобольска: 0 тыс. рублей;

2023 год – 7 377,00 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

бюджет города Тобольска: 0 ,тыс. рублей»;
строки «Всего по программе, в том числе источники финансирования», «средства бюджета города Тобольска», «средства бюджета Тюменской области», «расходы на управление» раздела 6 «План основных мероприятий муниципальной программы» по колонкам с 1 по 9 соответственно, изложены в следующей редакции:

	№ п/п
	Наименование основного мероприятия
	Разработчик/

Участники
	Срок выполнения
	Финансовые показатели, тыс. руб.
	Региональная программа

/Региональный проект (национальный проект)

	
	
	
	начало выполнения
	окончание выполнения
	2021
	2022
	2023
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	Всего по программе, в том числе источники финансирования:
	23 209, 70
	7 377,00
	7 377,00
	

	средства бюджета города Тобольска:
	23 209, 70
	7 377,00
	7 377,00
	

	средства бюджета Тюменской области:
	0
	0
	0
	

	Расходы на управление:
	0
	0
	0
	


3. В разделе 1 муниципальной программы «Характеристика проблем, на решение которых направлена муниципальная программа» абзац 3 изложен в новой редакции: «В Реестре муниципальной собственности города Тобольска состоит 59 объектов культурного наследия, из которых: в неудовлетворительном состоянии 11 объектов, в аварийном состоянии 15 объектов, что позволяет выделить несколько проблем, на решение которых направлена настоящая программа». 

4. Учитывая результаты реализации программы в 2020 году, а также планирование работ на 2021-2023 годы, раздел 3 «Показатели результативности муниципальной программы» изложен в новой редакции: 

	Наименование показателя
	Ед. изм.
	Методика расчета
	Направление изменений [image: image1.wmf](,,0)

­¯


	Базовые значения
	Ожидаемые результаты
	Плановые значения

	
	
	
	
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023

	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	Цель 1: Сохранение объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности муниципального образования город Тобольск, и (или) переданных в пользование уполномоченному органу Администрации города Тобольска

	Задача 1. Осуществление комплекса мер, направленных на проведение консервационных работ на объектах культурного наследия, включая разработку научно-проектной документации.

Задача 2. Осуществление комплекса мер, направленных на приспособление и проведение ремонтно-реставрационных работ на объектах культурного наследия, включая разработку научно-проектной документации.

	Доля объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности и требующих консервации, или ремонтно-реставрационных работ и работ по приспособлению, в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности
	%
	Д_(рест.об)=〖ОКНтреб.рест〗_ /〖ОКН〗_  х100"\%" ,

ОКН треб.рест – число объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности и требующих консервации, или ремонтно-реставрационных работ и работ по приспособлению;

ОКН – общее количество объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности.

Единица измерения - процент. 


	[image: image2.wmf]¯


	72,09
	62,50
	61,40
	58,33
	58,33
	58,33

	Задача 3. Обеспечение физической сохранности объектов культурного наследия (памятников истории и культуры).

	Доля охраняемых объектов, не переданных в пользование третьим лицам
	%
	Д_(охр.)=〖ОКН.охр.〗_/ОКН треб. охр.〗_  х100"\%",

ОКН охр. – число охраняемых объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности и не переданных в пользование третьим лицам;

ОКН треб. охр. – число объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности, не переданных третьим лицам и требующих охраны (по мере необходимости).

Единица измерения - процент. 


	0
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	Задача 4. Осуществление комплекса мер, направленных на проведение работ по сохранению объекта археологического наследия.

	Разработка научно-проектной документации на проведение работ по сохранению объекта археологического наследия «Вал, построенный в 1788 г.» 
	шт.
	При наличии потребности 
	0
	0
	0
	0
	1
	0
	0

	Цель 2: Использование объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности муниципального образования город Тобольск.

	Задача 5. Осуществление комплекса мер, направленных на оформление прав собственности на объекты культурного наследия (памятников истории и культуры).

	Оформление права собственности Муниципального образования в отношении бесхозяйных объектов
	шт.
	При наличии потребности 
	0
	0
	12
	1
	1
	0
	0

	Оформление безвозмездного пользования на объект культурного наследия в целях оформления на него прав собственности Муниципального образования
	шт.
	При наличии потребности


	0
	0 
	0
	1
	1
	0
	0


Раздел «Обоснование динамики плановых значений показателей результативности реализации муниципальной программы», входящий в состав раздела 3 «Показатели результативности муниципальной программы» изложен в следующей редакции: 

«1. Доля объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности и требующих консервации, ремонта или реставрации, в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности».
Плановые значения показателя на 2021-2023 годы прогнозируются исходя из показателей бюджета города Тобольска на 2021-2023 годы и из потребностей в проведении работ.
2. «Доля охраняемых объектов, не переданных в пользование третьим лицам».
Плановые значения показателя на 2021-2023 годы рассчитаны на уровне фактического значения 2020 года. 
3. «Разработка проектной документации на проведение работ по сохранению объекта археологического наследия «Вал, построенный в 1788 г.».
Плановые значения показателя на 2021-2023 годы рассчитаны с учетом того, что в задаче 4 указаны мероприятия в отношении одного объекта.
4.«Оформление права собственности Муниципального образования в отношении бесхозяйных объектов».
Плановые значения показателя на 2021-2023 годы рассчитаны с учетом того, что по 1 объекту Тобольским городским судом Тюменской области 18.01.2021 года вынесено решение о признании права муниципальной собственности на бесхозяйный объект недвижимого имущества.

5.«Оформление права безвозмездного пользования на объект культурного наследия в целях оформления на него права собственности Муниципального образования».

Плановые значения показателя на 2021-2023 годы рассчитаны исходя из показателей бюджета города Тобольска на 2021-2023 годы и из потребностей в проведении работ».
5. Учитывая результаты реализации программы в 2020 году, а также планирование работ на 2021-2023 годы, раздел 6 Показатели результативности муниципальной программы» изложен в новой редакции.
Новая редакция данного раздела предусматривает следующие изменения:
в связи с реализацией в полном объеме в 2020 году мероприятий по разработке проектной документации на консервационные работы в отношении 7 объектов культурного наследия (пункты 1.1-1.7. раздела 6 муниципальной программы), мероприятия по разработке научно-проектной документации на проведение консервационных работ в отношении данных объектов культурного наследия исключены из муниципальной программы.

в связи с реализацией в полном объеме 2020 году мероприятий по проведению консервационных работ на 4 объектах культурного наследия (пункты 2.1, 2.2, 2.3, 2.5 раздела 6 муниципальной программы) мероприятия по консервационным работам в отношении объектов культурного наследия, указанных в данных пунктах, исключены из муниципальной программы.                   
в отношении объекта культурного наследия «Дом жилой», расположенный по адресу: г. Тобольск, ул. Семакова 8 (пункт 2.4 раздела муниципальной программы), мероприятия по проведению консервационных работ выполнены частично, исключению из муниципальной программы не подлежат, поскольку работы приостановлены, в связи с необходимостью в процессе выполнения работ лазерного сканирования данного объекта культурного наследия. Данный объект указан в пункте 2.8. раздела 6 новой редакции муниципальной программы, а также включен в пункт 1.1 новой редакции муниципальной программы в связи с необходимостью корректировки проектной документации на консервационные работы в целях дальнейшего выполнения консервационных работ. Сумма финансирования данных мероприятий (пункты 1.1 и 2.8 новой редакции) в настоящий момент не определена. 
по мероприятиям по консервации объектов культурного наследия (пункты 2.6-2.12 раздела 6 муниципальной программы) изменены суммы финансирования.
раздел 6 дополнен мероприятием «Разработка научно-проектной документации стадии проекта реставрации и приспособления «Эскизный проект» в отношении следующих объектов культурного наследия: «Дом жилой», расположенный по адресу: г. Тобольск, ул. Семена Ремезова, 43, а также «Дом жилой», расположенный по адресу: г. Тобольск, ул. Мира, 37.

раздел 6 в части мероприятия «Охрана объектов культурного наследия с наличием технической возможности размещения поста охраны» дополнен объектом культурного наследия «Дом жилой», расположенный по адресу:                      г. Тобольск, ул. Семакова, 7. Из раздела «Охрана объектов культурного наследия путем объездов Н(Ч)ОП в отношении объектов культурного наследия, не переданных в пользование третьим лицам» данный объект исключен.
раздел 6 в части «Охрана объектов культурного наследия путем объездов Н(Ч)ОП в отношении объектов культурного наследия, не переданных в пользование третьим лицам» дополнен объектом культурного наследия «Административный корпус №1», расположенный по адресу: г. Тобольск,                   ул. Большая Сибирская, 54.

в разделе 6 название мероприятия «Оформление права безвозмездного пользования на объект археологического наследия «Вал, построенный в 1788 г.» уполномоченному органу Администрации города Тобольска в целях выполнения работ по содержанию объекта» изменено на название мероприятия «Разработка проектной документации на выполнение работ по сохранению на объекте археологического наследия «Вал, построенный в 1788 г.», в связи с передачей в 2020 году данного объекта в безвозмездное пользование Департаменту городской среды Администрации города Тобольска. Сумма финансирования по данному мероприятию в настоящее время не определена.

из раздела 6 в части мероприятия «Оформление права собственности Муниципального образования в отношении бесхозяйных объектов», исключен объект культурного наследия «Могила исследователя Сибири Дунина-Горкавич», расположенный по адресу: г. Тобольск, Завальное кладбище, ул. Семена Ремезова, №55, сооружение 1, в связи с оформлением в 2020 году права муниципальной собственности на данный объект культурного наследия.
из раздела 6 в части мероприятия «Оформление права безвозмездного пользования на объекты культурного наследия в целях дальнейшего оформления права собственности Муниципального образования» исключен «Здание  городских бань из состава Ансамбля городской насосной станции», расположенный по адресу: г. Тобольск, ул. Базарная площадь, 1 в связи с передачей данного объекта в безвозмездное пользование МКУ «Имущественная казна города Тобольска» и последующим оформлением права собственности на данный объект.

в связи с реализацией в 2020 году предусмотренного муниципальной программой мероприятия по разработке проектов информационных надписей и учитывая необходимость их установки в 2021 году, название мероприятия по пункту 17 «Разработка проектов информационных надписей для их установки на объекты культурного наследия» изложено в следующей редакции:                      «17. Установка информационных надписей на объекты культурного  наследия».
в разделе 6 муниципальной программы по мероприятиям изменены суммы финансирования в соответствии ассигнованиями, согласно решения Тобольской городской Думы от 30.11.2020 № 53 «О бюджете города Тобольска на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов», а также с учетом сумм финансирования по ранее заключенным контрактам, исполнение по которым планируется в 2021-2023 годах.
6. В связи с вышеуказанными изменениями, изменена нумерация соответствующих пунктов муниципальной программы. 
Своевременная корректировка муниципальной программы влияет на оценку эффективности реализации муниципальной программы за 2021 год, которая производится по следующим критериям:

- достижение плановых значений показателей результативности;

- соблюдение запланированных сроков реализации мероприятий;

- полнота использованных бюджетных средств.

Мероприятия, дублирующие основные мероприятия других муниципальных программ, отсутствуют.

В целях проведения общественного обсуждения проекта распоряжения «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие культуры в городе Тобольске» «__» _____ документ был размещен в государственной автоматизированной информационной системе «Управление». Общественные обсуждения проводились в период с ______ года по __________ года.                В ходе общественных обсуждений проекта распоряжения «О внесении изменения в муниципальную программу «Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия муниципального образования город Тобольск» предложений и замечаний не поступало.

Директор Департамента градостроительства 

и землепользования                                                                        С.А. Карева 

7

