Проект

Паспорт Муниципальной программы «Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия муниципального образования город Тобольск»

| Правовое обоснование программы | - Бюджетный кодекс Российской Федерации; - Основы законодательства Российской Федерации о культуре от 09.10.1992 № 3612-1; - Федеральный закон от 25.06.2002 N 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации"; - Устав города Тобольска; - Распоряжение Администрации города Тобольска от 17.03.2020 №14-пк «Об утверждении Положения о порядке разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности муниципальных программ»; |
| --- | --- |
| Разработчик программы | Департамент градостроительства и землепользования Администрации города Тобольска (далее также по тексту - ДГЗ). |
| Участники программы | ДГЗ. Департамент городской среды Администрации города Тобольска (далее - ДГС). Департамент имущественных отношений Администрации города Тобольска (далее - ДИО). Департамент по культуре и туризму Администрации города Тобольска (далее - ДКТ). Муниципальное казенное учреждение «Имущественная казна города Тобольска» (далее - МКУ «Имущественная казна»). Муниципальное казенное учреждение «Центр городских услуг» (далее - МКУ «ЦГУ»). |
| Цели программы | 1. Сохранение объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности муниципального образования город Тобольск, и (или) переданных в пользование уполномоченному органу Администрации города Тобольска; 2. Использование объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности муниципального образования город Тобольск; 3. Популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся на территории города Тобольска. |
| Задачи программы | 1. Осуществление комплекса мер, направленных на проведение консервационных работ на объектах культурного наследия, включая разработку научно-проектной документации. 2. Осуществление комплекса мер, направленных на приспособление и проведение ремонтно-реставрационных работ на объектах культурного наследия, включая разработку научно-проектной документации. 3.Обеспечение физической сохранности объектов культурного наследия (памятников истории и культуры). 4. Осуществление комплекса мер, направленных на проведение работ по сохранению объекта археологического наследия. 5. Осуществление комплекса мер, направленных на оформление прав собственности на объекты культурного наследия (памятники истории и культуры). 6. Организация общественной доступности, восприятия и привлечение внимания к сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры). 7. Обеспечение наличия информации об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры). |
| Сроки реализации программы | 2020-2024 годы |
| Объемы и источники финансирования программы (с разбивкой по годам) | 2020 год – 44 910,64 тыс. руб. – средства муниципального бюджета города Тобольска и средства бюджета Тюменской области. 2021 год – 44 771,19 тыс. руб. – средства муниципального бюджета города Тобольска и средства бюджета Тюменской области. 2022 год – 24 023,85 тыс. руб. – средства муниципального бюджета города Тобольска и средства бюджета Тюменской области. 2023 год – 0 тыс. руб. - средства муниципального бюджета города Тобольска и средства бюджета Тюменской области. 2024 год - 0 тыс. руб. - средства муниципального бюджета города Тобольска и средства бюджета Тюменской области. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации программы | Своевременное приостановление доступа к объектам культурного наследия* в связи с ухудшением их физического состояния, а также в целях предотвращения причинения вреда объектам культурного наследия, поддержание технического состояния объектов культурного наследия до производства ремонтно-реставрационных работ. Вовлечение объектов культурного наследия в хозяйственный оборот. Недопущение ухудшения технического состояния используемых объектов культурного наследия. Обеспечение привлекательности объектов культурного наследия для инвесторов и повышение уровня вовлеченности населения в вопросы сохранения объектов культурного наследия. Достижение результатов программы обеспечивается при наличии финансирования. *В отношении объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) по тексту муниципальной программы применяется также сокращение – «ОКН». |