проект

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДА  ТОБОЛЬСКА

исх. № ____                                                                                  _________2021 г.

## РАСПОРЯЖЕНИЕ

_________________2021 г.                                                               №________

О внесении изменений в муниципальную программу

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства в  городе Тобольске»,

утверждённую распоряжением Администрации города Тобольска

от 30.03.2020 № 79-рк

В соответствии с решением Тобольской городской Думы от 27.04.2021 № 42 «О внесении изменений в решение Тобольской городской Думы от 30.11.2020 № 53 «О бюджете города Тобольска на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов», постановлением Администрации города Тобольска от 17.03.2020 № 14-пк «Об утверждении Порядка разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Тобольска», руководствуясь статьями 40 и 44 Устава города Тобольска:

- Внести в муниципальную программу «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в  городе Тобольске», утвержденную распоряжением Администрации города Тобольска от 30.03.2020 № 79-рк (с изменениями, внесенными распоряжением Администрации города Тобольска от 29.03.2021 38-рк), следующие изменения:

1.1. Раздел «Паспорт муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в  городе Тобольске» изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему распоряжению;

1.2. Раздел «4. Финансовое обеспечение муниципальной программы, источники финансирования» изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему распоряжению;

1.3. Раздел «6. План основных мероприятий муниципальной программы» изложить в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему распоряжению.

2. Управлению делами Администрации города Тобольска разместить распоряжение на официальном сайте муниципального образования город Тобольск на портале органов государственной  власти  Тюменской области (www.tobolsk.admtyumen.ru) и Администрации города Тобольска (www.admtobolsk.ru).

Глава города                                                                               М.В. Афанасьев

Приложение № 1

# к распоряжению

# Администрации города Тобольска

# от _______ 2021 г. № ______

Муниципальная программа

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства в городе Тобольске»

Паспорт муниципальной программы

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства в городе Тобольске»

| Правовое обоснование программы | Жилищный кодекс Российской Федерации; Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»; Федеральный закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»; Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; Постановление Правительства Российской Федерации от 08.08.2012 № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»; Постановление Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»; Постановление Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения»; Распоряжение Правительства РФ от 09.06.2020 № 1523-р «Об утверждении Энергетической стратегии Российской Федерации на период до 2035 года» Приказ Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду»; Приказ Минэнерго России от 30.12.2008 № 325 «Об утверждении порядка определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя»; Постановление Правительства Тюменской области от 21.12.2018 № 527-п «Об утверждении государственной программы Тюменской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» и признании утратившими силу некоторых нормативных правовых актов»; Устав города Тобольска; Решение Тобольской городской Думы 27.12.2019 № 169 «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития города Тобольска до 2030 года»; Распоряжение Администрации города Тобольска от 14.11.2018 № 27-рк «Об утверждении Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского округа город Тобольск на период до 2028 года включительно, 2029-2031 годы справочно»; Распоряжение Администрации города Тобольска от 30.06.2020 № 40 «Об утверждении актуализированной схемы теплоснабжения муниципального образования город Тобольск на период до 2032 года (актуализация на 2021 год)»; Распоряжение Администрации города Тобольска от 23.10.2020 № 309 «Об утверждении актуализированной схемы водоснабжения и водоотведения муниципального образования город Тобольск на период до 2032 года». |
| --- | --- |
| Разработчик программы | Департамент городского хозяйства и безопасности жизнедеятельности Администрации города Тобольска (ДГХиБЖД) |
| Участники программы | ДГХиБЖД Муниципальное казённое учреждение «Тобольскстройзаказчик» (МКУ «Тобольскстройзаказчик») |
| Цели программы | Повышение обеспеченности населения качественными жилищно-коммунальными услугами на современном уровне |
| Задачи программы | - Создание условий для развития системы управления жилищным фондом и повышения активности граждан в ее функционировании. - Повышение уровня комфортности условий проживания населения города в многоквартирных домах, расположенных на гостевых маршрутах, эстетической привлекательности города. - Повышение надежности и эффективности системы теплоснабжения города. - Повышение надежности и эффективности систем водоснабжения и водоотведения города. |
| Сроки реализации программы | 2020-2023 годы |
| Объемы и источники финансирования программы (с разбивкой по годам) | Всего на реализацию муниципальной программы требуется 706 566,67 тыс. рублей, в том числе по годам: Финансовые показатели; 2020 год; 2021 год; 2022 год; 2023 год. средства бюджета города Тобольска; 138 952,90; 400 460,03; 56 356,00; 56 356,00. средства бюджета Тюменской области:; 54 441,74; 0; 0; 0. прочие источники:; 0; 0; 0; 0. Итого:; 193 394,64; 400 460,03; 56 356,00; 56 356,00. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации программы | Достижение и сохранение 100 % доли организаций коммунального комплекса, осуществляющих производство товаров, оказание услуг по водо-, тепло-, газо-, электроснабжению, водоотведению, очистке сточных вод, утилизации (захоронению) твердых бытовых (коммунальных) отходов и использующих объекты коммунальной инфраструктуры на праве частной собственности, по договору аренды или концессии, участие субъекта Российской Федерации и (или) городского округа (муниципального района) в уставном капитале которых составляет не более 25 процентов, в общем числе организаций коммунального комплекса, осуществляющих свою деятельность на территории городского округа (муниципального района); Количество граждан, работников управляющих организаций, ТСЖ, ТСН, ЖСК, участвовавших в мероприятиях информационно-разъяснительного характера в сфере ЖКХ, получивших консультационную, методическую, методологическую помощь по вопросам ЖКХ; Количество фасадов многоквартирных домов города, расположенных на гостевых маршрутах, приведённых в технически исправное состояние, имеющих эстетическую привлекательность, в рамках реализации механизма субсидирования; Снижение доли муниципальных сетей теплоснабжения, находящихся не в нормативном состоянии, требующих замены; Снижение аварийности на муниципальных сетях теплоснабжения; Снижение доли потерь тепловой энергии; Снижение доли муниципальных сетей водоснабжения, находящихся не в нормативном состоянии, требующих замены; Снижение аварийности на муниципальных сетях водоснабжения: Снижение доли потерь воды; Снижение аварийности на муниципальных сетях водоотведения; Увеличение доли населения города, пользующегося централизованной системой водоснабжения; Увеличение доли населения города, пользующегося централизованной системой водоотведения. |

Сокращения:

ТСЖ – товарищество собственников жилья;

ТСН -  товарищество собственников недвижимости;

ЖСК – жилищно-строительный кооператив;

ЖКХ – жилищно-коммунальное хозяйство.

Приложение № 2

# к распоряжению

# Администрации города Тобольска

# от _______ 2021 г. № ______

## 4. Финансовое обеспечение муниципальной программы,

источники финансирования

Всего на реализацию Программы потребуется 706 566,67 тыс. рублей, в том числе по годам:

2020 год – 193 394,64 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

средства бюджета города Тобольска: 138 952,90  тыс. руб.;

средства бюджета Тюменской области: 54 441,74 тыс. руб.;

2021 год – 400 460,03 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

средства бюджета города Тобольска: 400 460,03 тыс. руб.;

средства бюджета Тюменской области: 0,00 тыс. руб.;

2022 год – 56 356,00 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

средства бюджета города Тобольска: 56 356,00 тыс. руб.;

средства бюджета Тюменской области: 0,00 тыс. руб.

2023 год – 56 356,00 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

средства бюджета города Тобольска: 56 356,00 тыс. руб.;

средства бюджета Тюменской области: 0,00 тыс. руб.

Приложение № 3 # к распоряжению # Администрации города Тобольска # от _______ 2021 г. № ______ 6. План основных мероприятий муниципальной программы. № п/п; Наименование основного мероприятия/объектный перечень; Разработчик/ Участники; Срок выполнения; Финансовые показатели, тыс. руб.; Региональная программа /Региональный проект (национальный проект). начало выполнения; окончание выполнения; 2020; 2021; 2022; 2023. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10. Всего по программе, в том числе источники финансирования:; 193 394,64; 400 460,03; 56 356,00; 56 356,00. средства бюджета города Тобольска:; 138 952,90; 400 460,03; 56 356,00; 56 356,00. средства бюджета Тюменской области:; 54 441,74; 0; 0; 0. Расходы на управление:; 20 630,99; 20 709,98; 20 710,00; 20 710,00. Цель: Повышение обеспеченности населения качественными жилищно-коммунальными услугами на современном уровне. Задача 1: Создание условий для развития системы управления жилищным фондом и повышения активности граждан в ее функционировании. 1.; Реализация мероприятий, направленных на создание условий для развития системы управления жилищным фондом и повышения активности граждан в ее функционировании в рамках расходов на руководство и управление в сфере установленных функций; ДГХиБЖД; I квартал 2020; IV квартал 2023; В рамках расходов на руководство управления в сфере установленных функций.. Задача 2: Повышение уровня комфортности условий проживания населения города в многоквартирных домах, расположенных на гостевых маршрутах, эстетической привлекательности города. 2.; - Предоставление субсидий на возмещение затрат по капитальному ремонту фасадов многоквартирных домов города Тобольска, расположенных на гостевом маршруте, за счёт средств бюджета города Тобольска; ДГХиБЖД,; II квартал 2020; IV квартал 2020; 7 496,90 (местный бюджет); Х; Х; Х. Задача 3: Повышение надежности и эффективности системы теплоснабжения города. 3.; Разработка и реализация Дорожной карты по переходу на закрытую систему горячего водоснабжения города Тобольска в части разработки технико-экономического обоснования проекта в рамках расходов на руководство и управление в сфере установленных функций; ДГХиБЖД,; I квартал 2020; IV квартал 2021; в рамках расходов на руководство и управление в сфере установленных функций; в рамках расходов на руководство и управление в сфере установленных функций; Х; Х. 4.; Аварийное прикрытие и техническое обслуживание центральных тепловых пунктов ЦТП-5-1, ЦТП-5-2; ДГХиБЖД; I квартал 2020; IV квартал 2021; 499,51 (местный бюджет); 498,00 (местный бюджет); Х; Х. 5.; Капитальный ремонт теплосети ул. Октябрьская ТК-26-ТК-28а; ДГХиБЖД, МКУ «Тобольскстройзаказчик»; I квартал 2020; IV квартал 2020; 2 463,45 (местный бюджет); Х; Х; Х. 6.; Актуализация схемы теплоснабжения муниципального образования городской округ город Тобольска; ДГХиБЖД; I квартал 2020; III квартал 2021; 365,00 (местный бюджет); 304,93 (местный бюджет); Х; Х. 7.; Разработка проектной документации по объекту «Реконструкция котельной № 19, расположенной по адресу: г. Тобольск, Левобережье, ул. Судостроителей № 16»; ДГХиБЖД, МКУ «Тобольскстройзаказчик»; I квартал 2020; IV квартал 2020; 4 069,00 (местный бюджет); Х; Х; Х. 8.; Субсидии по распоряжению ПТО № 1170/рп от 10.10.2016 (Деп.ЖКХ) на разработку проектной документации по объекту «Реконструкция котельной № 19, расположенной по адресу: г. Тобольск, Левобережье, ул. Судостроителей № 16»; ДГХиБЖД, МКУ «Тобольскстройзаказчик»; I квартал 2020; IV квартал 2020; 4 000,00 (областной бюджет); Х; Х; Х. 9.; Мероприятия по повышению надёжности и эффективности работы инженерных систем ЖКХ и приведению их в технически исправное состояние (развитие теплоснабжения); ДГХиБЖД, МКУ «Тобольскстройзаказчик»; I квартал 2020; IV квартал 2020; 0,72 (местный бюджет); Х; Х; Х. Предоставление субсидий на возмещение и(или) финансовое обеспечение затрат по капитальному ремонту сетей теплоснабжения, горячего водоснабжения, расположенных в границах муниципального образования городской округ город Тобольск, за счет средств бюджета города Тобольска (пп. 10– 85). 10.; Капитальный ремонт тепловых сетей 10 мкр. от стены ж/д № 46 до стены ж/д № 47а (Ув. № 1); ДГХиБЖД, МКУ «Тобольскстройзаказчик»; I квартал 2022; IV квартал 2022; Х; Х; 0; Х. 11.; Капитальный ремонт тепловых сетей от ТК - 20а до ТК-20а-1 (инв. № 1213922); ДГХиБЖД, МКУ «Тобольскстройзаказчик»; I квартал 2022; IV квартал 2022; Х; Х; 0; Х. 12.; Капитальный ремонт тепловых сетей от ТК-15-2 до стены ж/д № 19а (инв. № 1212499), от стены ж/д № 20 до стены ж/д 19 (инв. № 1214213), от стены ж/д № 20 до ТК-15-1 (инв. № 1212496), от ТК-15-4 до ТК-15-5 (инв. № 1212488); ДГХиБЖД, МКУ «Тобольскстройзаказчик»; I квартал 2021; IV квартал 2021; Х; 15 009,71 (местный бюджет); Х; Х. 13.; Капитальный ремонт тепловых сетей от ТК-5а-2а до ТК-5а-2б (Ув. № 2), от ТК-5а-2б до ТК-5а-2в (Ув. № 2), от ТК-5а-2в до ТК-5а-2г (Ув. № 2), от ТК-5а-2г до ТК-5а-2д (Ув. № 2) от ТК-5а-2г до ТК-9б-6 (Ув. № 2), от ТК-5а-2д до 1 ввода в ж/д № 11 (Ув. № 2), от ТК-5а-2г до 2 ввода в ж/д № 11 (Ув. № 2), от ТК-5а-2б до 3 ввода в ж/д № 11 (Ув. № 2); ДГХиБЖД, МКУ «Тобольскстройзаказчик»; I квартал 2022; IV квартал 2022; Х; Х; 0; Х. 14.; Капитальный ремонт т/сетей ТК-5а-1 - ТК-5а-2 (инв. № 1212471), ТК-5а-2 - ТК-5а-2а (инв. № 1212472); ДГХиБЖД, МКУ «Тобольскстройзаказчик»; I квартал 2022; IV квартал 2022; Х; Х; 0; Х. 15.; Капитальный ремонт теплосети от ТК-22-3 до ж/д ул. Октябрьская, 64 (инв. № 1213891), от ТК-22-3 до ж/д ул. Октябрьская, 62 (инв. № 1213985); ДГХиБЖД, МКУ «Тобольскстройзаказчик»; I квартал 2022; IV квартал 2022; Х; Х; 0; Х. 16.; Капитальный ремонт теплосети от ТК-31-4в до ж/д Революционная, 19а (инв. № 1214784); ДГХиБЖД, МКУ «Тобольскстройзаказчик»; I квартал 2021; IV квартал 2021; Х; 1 386,55 (местный бюджет); Х; Х. 17.; Капитальный ремонт тепловых сетей 10 мкр. от задвижки до стены ж/д № 67 (инв. № б-142); ДГХиБЖД, МКУ «Тобольскстройзаказчик»; I квартал 2022; IV квартал 2022; Х; Х; 0; Х. 18.; Капитальный ремонт тепловых сетей от ТК-9г-7 до ж/д № 35б (инв. № 1213081); ДГХиБЖД, МКУ «Тобольскстройзаказчик»; I квартал 2021; IV квартал 2021; Х; 658,09 (местный бюджет); Х; Х. 19.; Капитальный ремонт теплосети от ул. Ремезова до ТК-31 (ТСК № 3), теплосети от ТК-31, Ду300 до ТК-31-1а (инв. № 1214053), теплосети от ТК-31-1а до ТК-31-1б (инв. № 1214603), теплосети от ТК-31 до ТК-31-11 (инв. № 1214795), теплосети от ТК-31-11 до ТК-31-13 (инв. № 1214498), теплосети от ТК-31-13 до у.у. ж/д ул. Ремезова, 3а (инв. № 1214499), теплосети от ТК-31-11 - ТК-31-12 - ввод Ремезова, 3 (инв. № 1214796); ДГХиБЖД, МКУ «Тобольскстройзаказчик»; I квартал 2022; IV квартал 2022; Х; Х; 0; Х. 20.; Капитальный ремонт тепловых сетей от узла 5 до узла 7 (инв. № 1213589); ДГХиБЖД, МКУ «Тобольскстройзаказчик»; I квартал 2021; IV квартал 2021; Х; 396,48 (местный бюджет)*; Х; Х. 21.; Капитальный ремонт теплосети от ТК-20-16б до ТК-20-16в (инв. № 1213930), от ТК-20-16а до ввода в жилой до 3 мкр. 31 дом (инв. № 1213932); ДГХиБЖД, МКУ «Тобольскстройзаказчик»; I квартал 2022; IV квартал 2022; Х; Х; 0; Х. 22.; Капитальный ремонт тепловой сети от ТК-19а до ТК-19б (инв. № б-1602); ДГХиБЖД, МКУ «Тобольскстройзаказчик»; I квартал 2022; IV квартал 2022; Х; Х; 0; Х. 23.; Капитальный ремонт тепловой сети от ТК-15-16 до стены школы № 4 (инв. № 1213665); ДГХиБЖД, МКУ «Тобольскстройзаказчик»; I квартал 2022; IV квартал 2022; Х; Х; 0; Х. 24.; Капитальный ремонт магистральных т/сетей от ТК-31 до ТК-30 (инв. № 1212441), от Уз. 32а до ТК-31 (инв. № 1212440); ДГХиБЖД, МКУ «Тобольскстройзаказчик»; I квартал 2022; IV квартал 2022; Х; Х; 0; Х. 25.; Капитальный ремонт тепловой сети от ТК-29б-2 до ТК-29б-1, от ТК-29б-1 до ТК-29-1 (ТСК № 3). 1 этап; ДГХиБЖД, МКУ «Тобольскстройзаказчик»; I квартал 2022; IV квартал 2022; Х; Х; 0; Х. 26.; Капитальный ремонт теплосети от ТК-29-1 до ТК-29-1-1 (ТСК № 3), от ТК-29-1-1 до ТК-29-2 (инв. № б-1598), от ТК-29-2 до ТК-30-1 (инв. № 1213874). 2 этап; ДГХиБЖД, МКУ «Тобольскстройзаказчик»; I квартал 2022; IV квартал 2022; Х; Х; 0; Х. 27.; Капитальный ремонт распределительных т/сетей от Уз. 9а до ТК-10-1 (инв. № 1212639), от ТК-10-1 до ТК-10-2 (инв. № 1212640). 1 этап; ДГХиБЖД, МКУ «Тобольскстройзаказчик»; I квартал 2022; IV квартал 2022; Х; Х; 0; Х. 28.; Капитальный ремонт распределительных т/сетей от ТК-10-3 до ТК-10-2 (инв. № 1212641), от ТК-10-3 до ТК-10-4 (инв. № 1212642). 2 этап; ДГХиБЖД, МКУ «Тобольскстройзаказчик»; I квартал 2022; IV квартал 2022; Х; Х; 0; Х. 29.; Капитальный ремонт распределительных т/сетей от ТК-10-4 до ТК-10-5 (инв. № 1212643), от ТК-10-5 до ТК-10-9 (инв. № 1212644); ДГХиБЖД, МКУ «Тобольскстройзаказчик»; I квартал 2021; IV квартал 2021; Х; 7 019,10 (местный бюджет)*; Х; Х. 30.; Капитальный ремонт теплосети от ТК-12-5 до ТК-12-4 (инв. № 1212489), от ТК-12-4 до ТК-12-1 (инв. № 1212490) и тепловых сетей от ТК12 до ТК-12а-1 (инв. № 1212491), от ТК-12а-2 - ТК-12-1 (инв. № 1212492); ДГХиБЖД, МКУ «Тобольскстройзаказчик»; I квартал 2022; IV квартал 2022; Х; Х; 0; Х. 31.; Капитальный ремонт тепловой сети от компенсатора до ТК-21, от ТК-21 до ТК-21-1, от ТК-21-1 до ТК 22-8 (ТСК № 3). 1 этап; ДГХиБЖД, МКУ «Тобольскстройзаказчик»; I квартал 2021; IV квартал 2021; Х; 42 132,36 (местный бюджет); Х; Х. 32.; Капитальный ремонт тепловой сети от ТК-22-8 до ТК-22 (ТСК № 3), от ТК-23 до ТК-24 (инв. № б-1608). 2 этап; ДГХиБЖД, МКУ «Тобольскстройзаказчик»; I квартал 2021; IV квартал 2021; Х; 30 732,66 (местный бюджет); Х; Х. 33.; Разработка ПСД: «Капитальный ремонт теплосети от ул. Ремезова до ТК-31 (ТСК № 3), теплосети от ТК-31, Ду300 до ТК-31-1а (инв. № 1214603), теплосети от ТК-31 до ТК-31-11 (инв. № 1214795), теплосети от ТК-32-11 до ТК-31-13 (инв. № 1214498), теплосети от ТК-31-13 до у.у. ж/д ул. Ремезова, 3а (инв. № 1214499), теплосети от ТК-31-11-ТК-31-12-ввод ул. Ремезова,3 (инв. № 1214796)»; ДГХиБЖД, МКУ «Тобольскстройзаказчик»; I квартал 2021; IV квартал 2021; Х; 18 307,81 (местный бюджет); Х; Х. 34.; Разработка ПСД: «Капитальный ремонт теплосетей от узла 5 до узла 7 (инв. № 1213589)»; ДГХиБЖД, МКУ «Тобольскстройзаказчик»; I квартал 2022; IV квартал 2022; Х; Х; 0; Х. 35.; Разработка ПСД: «Капитальный ремонт тепловых сетей от ТК-9г-11 до ТК-9г-10а (инв. № 1214969), от ТК-9г-10а до ТК-9г-10 (инв. № 1214971)»; ДГХиБЖД, МКУ «Тобольскстройзаказчик»; I квартал 2022; IV квартал 2022; Х; Х; 0; Х. 36.; Разработка ПСД: «Капитальный ремонт тепловых сетей от ТК-9г-7 до ж/д № 35б (инв. № 1213081)»; ДГХиБЖД, МКУ «Тобольскстройзаказчик»; I квартал 2022; IV квартал 2022; Х; Х; 0; Х. 37.; Разработка ПСД: «Капитальный ремонт тепловых сетей 10 мкр. от стены ж/д № 46 до стены 47а (Ув. № 1)»; ДГХиБЖД, МКУ «Тобольскстройзаказчик»; I квартал 2022; IV квартал 2022; Х; Х; 0; Х. 38.; Разработка ПСД: «Капитальный ремонт теплосети от ТК-20а до ТК-20а-1 (инв. № 1213922)»; ДГХиБЖД, МКУ «Тобольскстройзаказчик»; I квартал 2022; IV квартал 2022; Х; Х; 0; Х. 39.; Разработка ПСД: «Капитальный ремонт тепловых сетей от ТК-15-2 до стены ж/д № 19а (инв. № 1212499), от стены ж/д № 20 до стены ж/д 19 (инв. № 1214213), от стены ж/д № 20 до ТК-15-1 (инв. № 1212496), от ТК-15-4 до ТК-15-5 (инв. № 1212488)»; ДГХиБЖД, МКУ «Тобольскстройзаказчик»; I квартал 2022; IV квартал 2022; Х; Х; 0; Х. 40.; Разработка ПСД: «Капитальный ремонт тепловых сетей от ТК-5а-2а до ТК-5а-2б (Ув. № 2), от ТК-5а-2б до ТК-5а-2в (Ув. № 2), от ТК-5а-2в до ТК-5а-2г (Ув. № 2), от ТК-5а-2г до ТК-5а-2д (Ув. № 2), от ТК-5а-2г до ТК-9б-6 (Ув. № 2), от ТК-5а-2д до 1 ввода в ж/д № 11 (Ув. № 2), от ТК-5а-2б до 3 ввода в ж/ж №11 (Ув. № 2)»; ДГХиБЖД, МКУ «Тобольскстройзаказчик»; I квартал 2022; IV квартал 2022; Х; Х; 0; Х. 41.; Разработка ПСД: «Капитальный ремонт тепловых сетей ТК-5а-1-ТК-5а-2 (инв. № 1212471), ТК-5а-2а (инв.№ 1212472)»; ДГХиБЖД, МКУ «Тобольскстройзаказчик»; I квартал 2022; IV квартал 2022; Х; Х; 0; Х. 42.; Разработка ПСД: «Капитальный ремонт теплосети от ТК-22-3 до ж/д ул. Октябрьская, 64 (инв. № 1213891), от ТК-22-3 до ж/д ул. Октябрьская, 62 (инв. № 1213985)»; ДГХиБЖД, МКУ «Тобольскстройзаказчик»; I квартал 2022; IV квартал 2022; Х; Х; 0; Х. 43.; Разработка ПСД: «Капитальный ремонт теплосети от ТК-31-4в до ж/д Революционная, 19а (инв. № 1214784)»; ДГХиБЖД, МКУ «Тобольскстройзаказчик»; I квартал 2022; IV квартал 2022; Х; Х; 0; Х. 44.; Разработка ПСД: «Капитальный ремонт тепловых сетей 10 мкр. от задвижки до стены ж/ж № 67 (инв. № б-142)»; ДГХиБЖД, МКУ «Тобольскстройзаказчик»; I квартал 2022; IV квартал 2022; Х; Х; 0; Х. 45.; Разработка ПСД: «Капитальный ремонт теплосети от ТК-20-16б до ТК-20-16в (инв. № 1213930), от ТК-20-16а до ввода в жилой до 3 мкр. 31 дом (инв. № 1213932)»; ДГХиБЖД, МКУ «Тобольскстройзаказчик»; I квартал 2022; IV квартал 2022; Х; Х; 0; Х. 46.; Разработка ПСД: «Капитальный ремонт тепловой сети от ТК-19а до ТК-19б (инв. № б-1602)»; ДГХиБЖД, МКУ «Тобольскстройзаказчик»; I квартал 2022; IV квартал 2022; Х; Х; 0; Х. 47.; Разработка ПСД: «Капитальный ремонт тепловой сети от ТК-15-16 до стены школы № 4 (инв. № 1213665)»; ДГХиБЖД, МКУ «Тобольскстройзаказчик»; I квартал 2022; IV квартал 2022; Х; Х; 0; Х. 48.; Разработка ПСД: «Капитальный ремонт магистральных т/сетей от ТК-31 до ТК-30 (инв. № 1212441), от Уз. 32а до ТК-31 (инв. №1212440)»; ДГХиБЖД, МКУ «Тобольскстройзаказчик»; I квартал 2022; IV квартал 2022; Х; Х; 0; Х. 49.; Капитальный ремонт тепловой сети от ТК-29б-2 до ТК-29б-1, от ТК-29б-1 до ТК-29-1 (ТСК № 3). 1 этап; ДГХиБЖД, МКУ «Тобольскстройзаказчик»; I квартал 2021; IV квартал 2021; Х; 12 639,00 (местный бюджет)*; Х; Х. 50.; Капитальный ремонт теплосети от ТК-29-1 до ТК-29-1-1 (ТСК № 3), от ТК-29-1-1 до ТК-29-2 (инв. № б-1598), от ТК-29-2 до ТК-30-1 (инв. № 1213874). 2 этап; ДГХиБЖД, МКУ «Тобольскстройзаказчик»; I квартал 2021; IV квартал 2021; Х; 14 205,42 (местный бюджет)*; Х; Х. 51.; Разработка ПСД: «Капитальный ремонт распределительных т/сетей от Уз. 9а до ТК-10-1 (инв. № 1212639), от ТК-10-1 до ТК-10-2 (инв. № 1212640). 1 этап»; ДГХиБЖД, МКУ «Тобольскстройзаказчик»; I квартал 2022; IV квартал 2022; Х; Х; 0; Х. 52.; Разработка ПСД: «Капитальный ремонт распределительных т/сетей от ТК-10-3 до ТК-10-2 (инв. № 1212641), от ТК-10-3 до ТК-10-4 (инв. № 1212642). 2 этап»; ДГХиБЖД, МКУ «Тобольскстройзаказчик»; I квартал 2022; IV квартал 2022; Х; Х; 0; Х. 53.; Разработка ПСД: «Капитальный ремонт распределительных т/сетей от ТК-10-4 до ТК-10-5 (инв. № 1212643), от ТК-10-5 до ТК-10-9 (инв. № 1212644)»; ДГХиБЖД, МКУ «Тобольскстройзаказчик»; I квартал 2022; IV квартал 2022; Х; Х; 0; Х. 54.; Разработка ПСД: «Капитальный ремонт теплосети от ТК-12-5 до ТК-12-4 (инв. № 1212489), от ТК-12-4 до ТК-12-1 (инв. № 1212490) и тепловых сетей от ТК12 до ТК-12а-1 (инв. № 1212491), от ТК-12а-2 - ТК-12-1 (инв. № 1212492)»; ДГХиБЖД, МКУ «Тобольскстройзаказчик»; I квартал 2022; IV квартал 2022; Х; Х; 0; Х. 55.; Разработка ПСД: «Капитальный ремонт тепловой сети от компенсатора до ТК-21, от ТК-21 до ТК-21-1, от ТК-21-1 до ТК 22-8 (ТСК № 3). 1 этап»; ДГХиБЖД, МКУ «Тобольскстройзаказчик»; I квартал 2022; IV квартал 2022; Х; Х; 0; Х. 56.; Разработка ПСД: «Капитальный ремонт тепловой сети от ТК-22-8 до ТК-22 (ТСК № 3), от ТК-23 до ТК-24 (инв. № б-1608). 2 этап»; ДГХиБЖД, МКУ «Тобольскстройзаказчик»; I квартал 2022; IV квартал 2022; Х; Х; 0; Х. 57.; Разработка ПСД: «Капитальный ремонт 1 мкр. - теплосети от ТК-19-4 до ТК-29-6 (инв. № 1213975), - теплосети от ТК-29-6 до Уз .Общ (инв. № 1213977)»; ДГХиБЖД, МКУ «Тобольскстройзаказчик»; I квартал 2022; IV квартал 2022; Х; Х; 0; Х. 58.; Разработка ПСД: «Капитальный ремонт 3а мкр. - теплосети от ТК-22-16 до ТК-29-16а (инв. № 1214108), - теплосети от ТК-29-16а до ввода в ж/д ул. Знаменского, 19 (инв. № 1214109), -тепловые сети по ул. Знаменского от ТК-22-16а до стены ж/д № 16 (инв. № 3137); ДГХиБЖД, МКУ «Тобольскстройзаказчик»; I квартал 2022; IV квартал 2022; Х; Х; 0; Х. 59.; Разработка ПСД: «Капитальный ремонт 3б мкр. - теплосети от ТК-17-6 до ввода в ж/д № 10 3б мкр. (инв.№ 1214520), - от ТК-17-7 до ТК-17-6 (инв. № 1214519), - от ТК-17-6 до ввода в ж/д № 25 3б мкр. (инв. № 1214522), - от ТК-17-7 до ТК-17-8 (инв. № 1213687), - ТК-17-8 - ввод ж/д № 22 (инв. № 1213688), - от ТК-17-8 до ж/д № 22а»; ДГХиБЖД, МКУ «Тобольскстройзаказчик»; I квартал 2022; IV квартал 2022; Х; Х; 0; Х. 60.; Разработка ПСД: «Капитальный ремонт 4 мкр. - теплосети от ТК-18-3а до ввода в ж/д № 2, - от стены ж/д № 2 до отпайки на уз. ж/д № 2 (инв. № 1214205), - от отпайки на уз. ж/д № 2 до вывода из ж/д № 2, - от вывода из ж/д № 2 до ввода в ж/д № 3, от отпайки на уз. ж/д № 3 до отпайки на магазин (инв. № 1214225), - от Уз. 18-2г до отпайки на уз. ж/д № 3 (инв. № 1214224), – от ТК-15а-1 до ТК-15а-2, тепловых сетей от Уз. 18-2д до Уз. 18-2г ж/д № 3 (инв. № 1214199), тепловых сетей от отпайки на уз. ж/д № 16 до Уз. 18-2д (Инв. № 1214197), тепловых сетей от Уз. 18-2е до отпайки на уз. ж/д № 16 (Инв. № 1214195), - от Уз. 18-2е до стены ж/д № 15 (инв. № 1214192), - от стены ж/д № 15 до Уз. 18-2ж (инв. № 12141923)»; ДГХиБЖД, МКУ «Тобольскстройзаказчик»; I квартал 2022; IV квартал 2022; Х; Х; 0; Х. 61.; Разработка ПСД: «Капитальный ремонт 7а мкр. - тепловые сети от ТК-6-8 до ТК-12б-2а (инв. № 1212921), т/сеть ТК-12б-2а - ввод ж/д 7А-16б (инв. № 1213025), т/сеть ввод ж/д 7А-16б - отпайка на Уз. ж/д 16б (инв. № 1213026), т/сеть отпайка на Уз. ж/д 16б - вывод 7А-16б (инв. № 1213028), т/сеть ввод 7А-16в - отпайка на Уз. 1 (инв. № 1213033), т/сеть отпайка на Уз. 1 - отпайка на Уз.2 (инв. № 1213031), т/сеть вывод ж/д 16в - отпайка на Уз. 2 (инв. № 1213029), тепловые сети от ТК-12б-2а до ТК-12б-2 (инв. № 1213024), т/сеть ТК-12б-2 - ввод 7А- 16а (инв. № 1213021), тепловые сети от ТК12б-2 до стены ж/д №16 (инв. № 1213020), тепловые сети от ТК-12б-3 до ж/д № 14а (инв. № 1212922)»; ДГХиБЖД, МКУ «Тобольскстройзаказчик»; I квартал 2022; IV квартал 2022; Х; Х; 0; Х. 62.; Разработка ПСД: «Капитальный ремонт в 9 мкр: - транзитная т/сеть вывод ж/д №17 - отпайка на Уз. ж/д 17 (инв. № 1213228); - т/сеть отпайка на Уз. ж/д 17 - Уз. 9б-7б (инв. № 1213229); - т/сеть Уз. 9б-7б - вывод ж/д № 17а (инв. № 1213230); - т/сеть вывод ж/д 17а - отпайка на Уз. ж/д 17а (инв. № 1213214); - т/сеть Уз. 9-17а - ввод ж/д № 17а (инв. № 1213216); - т/сеть ввод ж/д № 17а - ТК-9б-7а; - т/сеть ТК-9б-7 - ТК-9б-7а (инв. № 1213213); - т/сеть ТК-9б-7 - ввод ж/д 3 (инв. № 1213340); - т/сеть вывод из ж/д 3 - ТК-9б-7 (инв. № 1213212); - т/сеть ввод ж/д 3 - вывод из ж/д 3 (инв. № 1213210); - т/сети ТК-9б-6- ввод ж/д 3 (инв. № 1213351)»; ДГХиБЖД, МКУ «Тобольскстройзаказчик»; I квартал 2022; IV квартал 2022; Х; Х; 0; Х. 63.; Разработка ПСД: «Капитальный ремонт тепловых сетей от ТК-16 до ТК-16-1 (инв. № 1214816)»; ДГХиБЖД, МКУ «Тобольскстройзаказчик»; I квартал 2022; IV квартал 2022; Х; Х; 0; Х. 64.; Разработка ПСД: «Капитальный ремонт тепловой сети от ТК-13 до ТК-13а (ТСК № 3)»; ДГХиБЖД, МКУ «Тобольскстройзаказчик»; I квартал 2022; IV квартал 2022; Х; Х; 0; Х. 65.; Разработка ПСД: «Капитальный ремонт тепловой сети от ТК-13а до ТК-14 (ТСК № 3)»; ДГХиБЖД, МКУ «Тобольскстройзаказчик»; I квартал 2022; IV квартал 2022; Х; Х; 0; Х. 66.; Разработка ПСД: «Капитальный ремонт тепловой сети от ТК-14 до ТК-15 (ТСК № 3)»; ДГХиБЖД, МКУ «Тобольскстройзаказчик»; I квартал 2022; IV квартал 2022; Х; Х; 0; Х. 67.; Разработка ПСД: «Капитальный ремонт тепловой сети от ТК-15 до ТК-15а (ТСК № 3)»; ДГХиБЖД, МКУ «Тобольскстройзаказчик»; I квартал 2022; IV квартал 2022; Х; Х; 0; Х. 68.; Разработка ПСД: «Капитальный ремонт тепловой сети от ТК-15а до ТК-16 (ТСК № 3)»; ДГХиБЖД, МКУ «Тобольскстройзаказчик»; I квартал 2022; IV квартал 2022; Х; Х; 0; Х. 69.; Разработка ПСД: «Капитальный ремонт в 3а мкр: теплосети от ТК-20 до ТК-20а-1 (инв. № 1214123), - теплосети от ТК-20а-1 до ввода в Пед.колледж (инв. № 1214124)»; ДГХиБЖД, МКУ «Тобольскстройзаказчик»; I квартал 2022; IV квартал 2022; Х; Х; 0; Х. 70.; Разработка ПСД: «Капитальный ремонт в мкр. Иртышский: магистральные т/сети от ТК-38 до ТК-17 (инв. № 1213653)»; ДГХиБЖД, МКУ «Тобольскстройзаказчик»; I квартал 2022; IV квартал 2022; Х; Х; 0; Х. 71.; Разработка ПСД: «Капитальный ремонт в 3 мкр: теплосети от ТК-20-16б до ввода в ж/д ул. 3-я Северная, 20 (инв. № 1213927)»; ДГХиБЖД, МКУ «Тобольскстройзаказчик»; I квартал 2022; IV квартал 2022; Х; Х; 0; Х. 72.; Разработка ПСД: «Капитальный ремонт в 3 мкр: теплосети от ТК-20-18 до ж/д 2-я Северная, 17 (инв. № 1214104)»; ДГХиБЖД, МКУ «Тобольскстройзаказчик»; I квартал 2022; IV квартал 2022; Х; Х; 0; Х. 73.; Разработка ПСД: «Капитальный ремонт в 7а мкр: тепловые сети от стены ж/д № 31 до стены ж/д № 32а (инв. № 1212964)»; ДГХиБЖД, МКУ «Тобольскстройзаказчик»; I квартал 2022; IV квартал 2022; Х; Х; 0; Х. 74.; Разработка ПСД: «Капитальный ремонт в 9 мкр: т/сеть Уз. ж/д 3в - ввод ж/д 5б (инв. № 1213319), т/сеть ввод 9-5б - вывод ж/д № 17 (инв. № 1213227), т/сети - ввод ж/д 5б - Уз. ж/д 3в (инв. № 1213318), т/сеть вывод ж/д 5а - ввод ж/д 5б (инв. № 1213317)», Узел 9-5б до вывода 9-5б (инв. № 1213320)»; ДГХиБЖД, МКУ «Тобольскстройзаказчик»; I квартал 2022; IV квартал 2022; Х; Х; 0; Х. 75.; Разработка ПСД: «Капитальный ремонт в 10 мкр: тепловые сети от стены ж/д № 22 до Уз. 15а-29а (инв. № 1214556)»; ДГХиБЖД, МКУ «Тобольскстройзаказчик»; I квартал 2022; IV квартал 2022; Х; Х; 0; Х. 76.; Разработка ПСД: «Капитальный ремонт в пос. Сумкино: - тепловые сети от Уз. 10а до ул. Октябрьская, 2 (б/х), - сети ГВС от уз. ГВС ж.д. 17 и Октябрьская, 2 до ж.д. 2 (инв. № 1212206), - сети ГВС от уз. ГВС ж.д. 17 и Октябрьская, 2 до уз. ГВС Водников 19 (инв. № 1212208), - тепловые сети от ТК-9 до ТК-10 (инв. № 1212187), - тепловые сети от ТК-10 до ввода в ж.д. 19, ул. Водников (инв. № 1212188)»; ДГХиБЖД, МКУ «Тобольскстройзаказчик»; I квартал 2022; IV квартал 2022; Х; Х; 0; Х. 77.; Разработка ПСД: «Капитальный ремонт в пос. Сумкино: - тепловые сети от вывода из ж.д. 19, ул. Водников до ввода в ж.д. 21, ул. Водников (инв. 1212192), - сети ГВС от уз. ГВС Водников, 19 до Водников, 19 (инв. № 1212209)»; ДГХиБЖД, МКУ «Тобольскстройзаказчик»; I квартал 2022; IV квартал 2022; Х; Х; 0; Х. 78.; Разработка ПСД: «Капитальный ремонт в пос. Сумкино: - сети ГВС от ТК-38 до ввода в ж.д. 13 (инв. № 1212368), - тепловые сети от ТК-38 до ввода в ж.д. 13 (инв. № 1212293)»; ДГХиБЖД, МКУ «Тобольскстройзаказчик»; I квартал 2022; IV квартал 2022; Х; Х; 0; Х. 79.; Разработка ПСД: «Капитальный ремонт в пос. Сумкино: - тепловые сети от ТК-23 до ж.д. 11 ул. Мира (инв. 1212259), - сети ГВС от ТК-23 до ж.д. 11 ул. Мира (инв. № 1212343)»; ДГХиБЖД, МКУ «Тобольскстройзаказчик»; I квартал 2022; IV квартал 2022; Х; Х; 0; Х. 80.; Разработка ПСД: «Капитальный ремонт в пос. Сумкино: - тепловые сети от ТК-31 до ввода в ж.д. 8 (инв. №1214697), - тепловые сети ГВС от ТК-31 - ж/д № 8»; ДГХиБЖД, МКУ «Тобольскстройзаказчик»; I квартал 2022; IV квартал 2022; Х; Х; 0; Х. 81.; Разработка ПСД: «Капитальный ремонт 3б мкр.: - теплосети от ТК-17 до Уз. 17а (инв. № 1214146), - теплосети от Уз. 17а до ТК-17-2 (Инв. № 1214516)»; ДГХиБЖД, МКУ «Тобольскстройзаказчик»; I квартал 2022; IV квартал 2022; Х; Х; 0; Х. 82.; Разработка ПСД: «Капитальный ремонт: здание ЦТП, г. Тобольск, 7 а микрорайон, № 28д (инв. № 1037855)»; ДГХиБЖД, МКУ «Тобольскстройзаказчик»; I квартал 2022; IV квартал 2022; Х; Х; 0; Х. 83.; Разработка ПД по мероприятию: «Переход на закрытую систему ГВС г. Тобольск»; ДГХиБЖД, МКУ «Тобольскстройзаказчик»; I квартал 2022; IV квартал 2022; Х; Х; 0; Х. 84.; Разработка проектной документации «Капитальный ремонт тепловой сети, расположенной на земельном участке ГАПОУ ТО «Тобольский многопрофильный техникум» по адресу: г. Тобольск, ул. Знаменского, 52а, строение 1»; ДГХиБЖД, МКУ «Тобольскстройзаказчик»; I квартал 2022; IV квартал 2022; Х; 1 386,59 (местный бюджет); 0; Х. 85.; Капитальный ремонт объектов теплоснабжения в рамках подготовки инженерных сетей к отопительному периоду; ДГХиБЖД, МКУ «Тобольскстройзаказчик»; I квартал 2021; IV квартал 2023; Х; *; 35 646,00 (местный бюджет); 35 646,00 (местный бюджет). Задача 4: Повышение надежности и эффективности систем водоснабжения и водоотведения города. 86.; Строительство магистральных сетей в ТО Левобережье (пос. Бекерево); ДГХиБЖД, МКУ «Тобольскстройзаказчик»; II квартал 2020; IV квартал 2020; 13 499,38 (местный бюджет); Х; Х; Х. 87.; Разработка проектной документации по объекту «Реконструкция водопровода в Левобережье к жилым домам по ул. Левобережная (Бекерево) (вынос из т/трассы)»; ДГХиБЖД, МКУ «Тобольскстройзаказчик»; I квартал 2020; II квартал 2020; 2 339,66 (местный бюджет); Х; Х; Х. 88.; Выполнение кадастровых работ (межевой план земельного участка) по объекту: «Строительство водопровода в подгорной части г. Тобольска по пер. 5-й Береговой»; ДГХиБЖД, МКУ «Тобольскстройзаказчик»; I квартал 2020; I квартал 2020; 19,04 (местный бюджет); Х; Х; Х. 89.; Выполнение кадастровых работ (межевой план земельного участка) по объекту: "Строительство водопровода в подгорной части г. Тобольска по пер. 2-й Луговой"; ДГХиБЖД, МКУ «Тобольскстройзаказчик»; I квартал 2020; I квартал 2020; 17,33 (местный бюджет); Х; Х; Х. 90.; Выполнение кадастровых работ (межевой план земельного участка) по объекту: "Строительство водопровода в подгорной части г. Тобольска по ул. Володарского"; ДГХиБЖД, МКУ «Тобольскстройзаказчик»; I квартал 2020; I квартал 2020; 19,49 (местный бюджет); Х; Х; Х. 91.; Выполнение кадастровых работ (межевой план земельного участка) по объекту: "Строительство водопровода в подгорной части г. Тобольска по ул. Гагарина от ул. Володарского до ул. Ленина"; ДГХиБЖД, МКУ «Тобольскстройзаказчик»; I квартал 2020; I квартал 2020; 20,74 (местный бюджет); Х; Х; Х. 92.; Строительство водопроводов в местах их отсутствия в подгорной части: ул. Семакова = 1,3 км; ул. Слесарная=1,2 км; ул. Зеленая = 1,8 км; ул. Басова = 1,2 км; ул. К. Маркса = 1,05 км; ул. Сакко и Ванцетти = 0,77 км; ул. 3-я Трудовая = 2,2 км; мкр. Иртышский: ул. Тюменская = 0,45 км; ул. Пролетарская = 0,41 км; ул. Новая = 0,46 км; ул. Кооперативная = 0,5 км; ДГХиБЖД, МКУ «Тобольскстройзаказчик»; II квартал 2020; III квартал 2021; 76 031,34 (местный бюджет); 72 207,44 (местный бюджет); Х; Х. 93.; Разработка проектной документации по объекту «Реконструкция Жуковского водовода под гору (от РЧВ НФС до ул. Новая)»; ДГХиБЖД, МКУ «Тобольскстройзаказчик»; I квартал 2020; IV квартал 2021; 1 156,87 (местный бюджет); 1 156,87 (местный бюджет); Х; Х. 94.; Разработка проектной документации по объекту «Реконструкция водовода в подгорной части г. Тобольска по ул. Буденного от ВК-102 до ВК-132»; ДГХиБЖД, МКУ «Тобольскстройзаказчик»; I квартал 2020; II квартал 2020; 982,15 (местный бюджет); Х; Х; Х. 95.; Разработка проектной документации по объекту «Реконструкция водовода в подгорной части г. Тобольска по ул. 1-я Трудовая (ВК-2015 - ВК-96)»; ДГХиБЖД, МКУ «Тобольскстройзаказчик»; I квартал 2020; II квартал 2020; 1 047,84 (местный бюджет); Х; Х; Х. 96.; Разработка проектной документации по объекту «Реконструкция водовода в подгорной части г. Тобольска по ул. 3-я Трудовая (в районе ж/домов 37-41)»; ДГХиБЖД, МКУ «Тобольскстройзаказчик»; I квартал 2020; II квартал 2020; 562,83 (местный бюджет); Х; Х; Х. 97.; Разработка проектной документации по объекту «Реконструкция водовода в подгорной части г. Тобольска в мкр. Южный»; ДГХиБЖД, МКУ «Тобольскстройзаказчик»; I квартал 2020; II квартал 2020; 673,85 (местный бюджет); Х; Х; Х. 98.; Разработка проектной документации по объекту «Строительство водопровода с устройством водоразборных колонок в Левобережье по ул. 1-я Заречная»; ДГХиБЖД, МКУ «Тобольскстройзаказчик»; I квартал 2020; III квартал 2020; 5 304,50 (местный бюджет); Х; Х; Х. 99.; Разработка проектной документации по объекту «Реконструкция сетей водоснабжения ул. Молодежная, ул. Цветочная»; ДГХиБЖД, МКУ «Тобольскстройзаказчик»; I квартал 2020; IV квартал 2021; 843,13 (местный бюджет); 843,13 (местный бюджет); Х; Х. 100.; Разработка проектной документации по объекту «Строительство магистральной сети водоснабжения в мкр. Менделеево»; ДГХиБЖД, МКУ «Тобольскстройзаказчик»; I квартал 2022; IV квартал 2022; Х; Х; 0; Х. 101.; Строительство водопроводов в подгорной части города: ул. Панфиловцев = 1,36 км; ул. Большакова = 0,9 км; ул. Набережная К. Маркса = 1,1 км; ул. Грабовского = 1,75 км; мкр. Иртышский - ул. Школьная - 2 этап; ДГХиБЖД, МКУ «Тобольскстройзаказчик»; II квартал 2020; IV квартал 2020; 17 749,97 (областной бюджет) 15,99 (местный бюджет); Х; Х; Х. 102.; Строительство водопроводов в подгорной части города: ул. Панфиловцев = 1,36 км; ул. Большакова = 0,9 км; ул. Набережная К. Маркса = 1,1 км; ул. Грабовского = 1,75 км; мкр. Иртышский - ул. Школьная - 1 этап; ДГХиБЖД, МКУ «Тобольскстройзаказчик»; I квартал 2020; I квартал 2020; 25 280,57 (областной бюджет); Х; Х; Х. 103.; Строительство водопровода с устройством водоразборных колонок в подгорной части г. Тобольска по ул. 2-я Речная; ДГХиБЖД, МКУ «Тобольскстройзаказчик»; I квартал 2020; II квартал 2020; 4 727,41 (областной бюджет); Х; Х; Х. 104.; Строительство водопровода с устройством водоразборных колонок в подгорной части г. Тобольска по ул. 1-я Советская; ДГХиБЖД, МКУ «Тобольскстройзаказчик»; I квартал 2020; I квартал 2020; 2 683,79 (областной бюджет); Х; Х; Х. 105.; Строительство водопровода с устройством водоразборных колонок в подгорной части г. Тобольска по ул. 2-я Трудовая, в т.ч. ПСД; ДГХиБЖД, МКУ «Тобольскстройзаказчик»; I квартал 2020; III квартал 2020; 38,33 (местный бюджет); Х; Х; Х. 106.; Актуализация схемы водоснабжения муниципального образования городской округ город Тобольск; ДГХиБЖД; I квартал 2020; III квартал 2021; 450,00 (местный бюджет); 729,00 (местный бюджет); Х; Х. 107; Экспертиза в части правового обоснования и правильности выполнения расчета нормативов состава сточных вод для абонентов, осуществляющих водоотведение через централизованную бытовую систему водоотведения в технологическую зону «Биологические очистные сооружения г. Тобольска», технологическую зону «Канализационные очистные сооружения пос. Сумкино»; ДГХиБЖД; I квартал 2021; II квартал 2021; Х; 304,00 (местный бюджет). Предоставление субсидий на возмещение и(или) финансовое обеспечение затрат по капитальному ремонту сетей холодного водоснабжения, водоотведения, расположенных в границах муниципального образования городской округ город Тобольск, за счет средств бюджета города Тобольска (пп. 108 – 109, 113-117). 108.; Капитальный ремонт канализации в 6 мкр., вдоль ул. Ремезова от КК-6 у общежития № 120 Б до КНС-4; ДГХиБЖД, МКУ «Тобольскстройзаказчик»; I квартал 2022; IV квартал 2022; Х; Х; 0; Х. 109.; Капитальный ремонт главного канализационного железобетонного коллектора Ду 1000мм, протяженностью 3400 м, расположенного вдоль ул. С.Ремезова, от проспекта Менделеева до КНС-17 (мкр. Строитель) (СМР на 5 лет); ДГХиБЖД, МКУ «Тобольскстройзаказчик»; I квартал 2021; IV квартал 2021; Х; 146 000,00 (местный бюджет); Х; Х. 110; Осуществление строительного контроля и проведение проверки соответствия фактически выполненных работ по капитальному ремонту магистральной сети канализационного трубопровода ж/б Д 1000 42 колодца 3401 м/п, расположенного вдоль ул. С. Ремезова, от проспекта Менделеева до КНС-17 (мкр. Строитель); ДГХиБЖД,; IV квартал 2020; IV квартал 2021; 404,66 (местный бюджет); 404,66 (местный бюджет); Х; Х. 111.; Реконструкция ливневой канализации от 7а мкр до ул. Полонского мкс, Ду1000 мм из полиэтиленовой трубы, в том числе ПД; ДГХиБЖД, МКУ «Тобольскстройзаказчик»; I квартал 2020; II квартал 2021; 0,01 (местный бюджет); 0,02 (местный бюджет); Х; Х. 112.; Реконструкция Соколовского водозабора и водоочистных сооружений, Q = 25 тыс. м. куб/сутки; ДГХиБЖД, МКУ «Тобольскстройзаказчик»; I квартал 2020; IV квартал 2020; 0,19 (местный бюджет); Х; Х; Х. 113.; Капитальный ремонт сети водопровода по ул. Знаменского, от ВК-52 до ВК-214, от ВК-52 до ж.д. № 38; ДГХиБЖД, МКУ «Тобольскстройзаказчик»; I квартал 2022; IV квартал 2022; Х; Х; 0; Х. 114.; Капитальный ремонт сети водопровода по ул. 3-я Трудовая, от ВК-2004 до ВК-82; ДГХиБЖД, МКУ «Тобольскстройзаказчик»; I квартал 2022; IV квартал 2022; Х; Х; 0; Х. 115.; Капитальный ремонт сети водопровода по ул. 4-я Северная от ВК-4 до ВК-54; ДГХиБЖД, МКУ «Тобольскстройзаказчик»; I квартал 2022; IV квартал 2022; Х; Х; 0; Х. 116.; Капитальный ремонт сети водопровода по ул. Радищева от ул. Знаменского (ВК-2) до ВК-1530; ДГХиБЖД, МКУ «Тобольскстройзаказчик»; I квартал 2022; IV квартал 2022; Х; Х; 0; Х. 117.; Капитальный ремонт сети водопровода по ул. Пушкина, от ж.д. № 100 до ж.д. № 163; ДГХиБЖД, МКУ «Тобольскстройзаказчик»; I квартал 2022; IV квартал 2022; Х; Х; 0; Х. 118.; Реконструкция водопровода в Левобережье к жилым домам по ул. Левобережная (Бекерево) (вынос из т/трассы); ДГХиБЖД, МКУ «Тобольскстройзаказчик»; I квартал 2022; IV квартал 2022; Х; Х; 0; Х. 119.; Реконструкция водовода в подгорной части г. Тобольска по ул. Буденного от ВК-102 до ВК-132); ДГХиБЖД, МКУ «Тобольскстройзаказчик»; I квартал 2022; IV квартал 2022; Х; Х; 0; Х. 120.; Реконструкция водовода в подгорной части г. Тобольска по ул. 1-я Трудовая (ВК-2015-ВК-96); ДГХиБЖД, МКУ «Тобольскстройзаказчик»; I квартал 2022; IV квартал 2022; Х; Х; 0; Х. 121.; Реконструкция водовода в подгорной части г. Тобольска по ул. 3-я Трудовая (в районе ж/домов 37-41); ДГХиБЖД, МКУ «Тобольскстройзаказчик»; I квартал 2022; IV квартал 2022; Х; Х; 0; Х. 122.; Реконструкция водовода в подгорной части г. Тобольска в мкр. Южный); ДГХиБЖД, МКУ «Тобольскстройзаказчик»; I квартал 2022; IV квартал 2022; Х; Х; 0; Х. 123.; Реконструкции сетей водоснабжения ул. Молодежная, ул. Цветочная; ДГХиБЖД, МКУ «Тобольскстройзаказчик»; I квартал 2022; IV квартал 2022; Х; Х; 0; Х. 124.; Разработка ПСД по объекту: «Строительство магистральной сети водоснабжения в мкр. Менделеево»; ДГХиБЖД, МКУ «Тобольскстройзаказчик»; I квартал 2022; IV квартал 2022; Х; Х; 0; Х. 125.; Разработка ПСД по объекту: «Строительство сетей водоснабжения в 18 микрорайоне (ул. Зимняя, пер. Апрельский, ул. Летняя), трубопровод Ду 110 мм, L=1250 м»; ДГХиБЖД, МКУ «Тобольскстройзаказчик»; I квартал 2022; IV квартал 2022; Х; Х; 0; Х. 126.; Разработка ПСД по объекту: «Строительство сетей водоснабжения в микрорайоне Анисимово (ул. Ясная, ул. Березовая), трубопровод Ду 100 мм, L=1300 м»; ДГХиБЖД, МКУ «Тобольскстройзаказчик»; I квартал 2022; IV квартал 2022; Х; Х; 0; Х. 127.; Разработка ПСД по объекту: «Строительство сетей водоснабжения в мкр. Иртышский (ул. Зыряновская, пер. Заречный), трубопровод Ду 110-150 мм, L=1480 м»; ДГХиБЖД, МКУ «Тобольскстройзаказчик»; I квартал 2022; IV квартал 2022; Х; 3 818,72 (местный бюджет); 0; Х. 128.; Разработка ПСД по объекту: «Строительство водопровода в микрорайоне Панин Бугор (дома № 1 - № 35), трубопровод Ду 100-150 мм, L=1500 м»; ДГХиБЖД, МКУ «Тобольскстройзаказчик»; I квартал 2022; IV квартал 2022; Х; Х; 0; Х. 129.; Разработка ПСД по объекту: «Строительство сетей водоснабжения в подгорной части города Тобольска (ул. Береговая, 1-я пер. Слесарный, ул. Большакова, ул. Чапаева, ул. 1-я Заводская, пер. Мусы Джалиля, пер. Ветролетный), трубопровод Ду 110-150 мм, L=3 546 м»; ДГХиБЖД, МКУ «Тобольскстройзаказчик»; I квартал 2022; IV квартал 2022; Х; Х; 0; Х. 130.; Разработка ПСД по объекту: Строительство сетей водоснабжения в мкр. Сумкино по ул. Заречная, ул. Дачная, трубопровод Ду 110-150 мм, L=933 м»; ДГХиБЖД, МКУ «Тобольскстройзаказчик»; I квартал 2022; IV квартал 2022; Х; 2 753,16 (местный бюджет); 0; Х. 131.; Разработка ПСД по объекту: «Строительство сетей водоснабжения в перспективном районе индивидуальной жилой застройки мкр. Восточный, трубопровод Ду 100-150 мм, L=6400 М»; ДГХиБЖД, МКУ «Тобольскстройзаказчик»; I квартал 2022; IV квартал 2022; Х; 6 856,35 (местный бюджет); 0; Х. * Объем финансирования по мероприятию по п. 85 Плана основных мероприятий муниципальной программы на 2021 отражён в расходах 2021 года по мероприятиям по п. 20, п. 29, п. 49, п. 50. Сокращения: ДГХиБЖД - Департамент городского хозяйства и безопасности жизнедеятельности Администрации города Тобольска; МКУ «Тобольскстройзаказчик» - муниципальное казённое учреждение «Тобольскстройзаказчик»; ПД – проектная документация; ПСД – проектно-сметная документация; СМР – строительно-монтажные работы.