Документ предоставлен КонсультантПлюс

# АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОБОЛЬСКА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 30 марта 2020 г. N 66-рк

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "ФОРМИРОВАНИЕ

КОМФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ В ГОРОДЕ ТОБОЛЬСКЕ"

|  |  | Список изменяющих документов (в ред. распоряжений Администрации города Тобольска от 03.08.2020 N 112-рк, от 21.12.2020 N 159-рк, от 29.03.2021 N 33-рк, от 15.06.2021 N 91-рк, от 28.12.2021 N 145-рк, от 28.03.2022 N 20-рк, от 06.06.2022 N 57-рк, от 29.08.2022 N 72-рк, от 07.11.2022 N 93-рк) |  |
| --- | --- | --- | --- |

В соответствии с постановлением Администрации города Тобольска от 17.03.2020 N 14-пк "Об утверждении Порядка разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Тобольска", руководствуясь статьями 40 и 44 Устава города Тобольска:

1. Утвердить муниципальную программу "Формирование комфортной городской среды в городе Тобольске" согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Настоящее распоряжение вступает в силу с 01.04.2020.

3. Управлению делами Администрации города Тобольска разместить распоряжение на официальном сайте муниципального образования город Тобольск на портале органов государственной власти Тюменской области (www.tobolsk.admtyumen.ru) и Администрации города Тобольска (www.admtobolsk.ru).

Глава города

М.В.АФАНАСЬЕВ

# Приложение

к распоряжению

Администрации города Тобольска

от 30 марта 2020 г. N 66-рк

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

"ФОРМИРОВАНИЕ КОМФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ В ГОРОДЕ ТОБОЛЬСКЕ"

|  |  | Список изменяющих документов (в ред. распоряжений Администрации города Тобольска от 03.08.2020 N 112-рк, от 21.12.2020 N 159-рк, от 29.03.2021 N 33-рк, от 15.06.2021 N 91-рк, от 28.12.2021 N 145-рк, от 28.03.2022 N 20-рк, от 06.06.2022 N 57-рк, от 29.08.2022 N 72-рк, от 07.11.2022 N 93-рк) |  |
| --- | --- | --- | --- |

## Паспорт муниципальной программы "Формирование комфортной

городской среды в городе Тобольске"

| Правовое обоснование программы | - Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года"; - Постановление Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 N 169 "Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды"; - Распоряжение Правительства Тюменской области от 16.08.2018 N 1016-рп "О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018 N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" и внесении изменений в распоряжение от 08.12.2016 N 1410-рп"; - Закон Тюменской области от 08.12.2015 N 135 "О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями"; - решение Тобольской городской Думы 27 декабря 2019 года N 169 "Об утверждении Стратегии социально-экономического развития города Тобольска до 2030 года"; - Устав города Тобольска; Правовые акты в сфере благоустройства: - Национальный проект "Жилье и городская среда", утвержден президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам (протокол от 24.12.2018 N 16); - Государственная программа Тюменской области "Развитие жилищно-коммунального хозяйства", утвержденная постановлением Правительства Тюменской области от 21.12.2018 N 527-п, Подпрограмма 2 "Формирование современной городской среды"; - решение Тобольской городской Думы от 28.07.2020 N 91 "Об утверждении правил благоустройства территории города Тобольска"; Правовые акты в сфере дорожной деятельности: - Национальный проект "Безопасные и качественные автомобильные дороги", утвержден президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам (протокол от 24.12.2018 N 15); - Государственная программа Тюменской области "Развитие транспортной инфраструктуры", утвержденная постановлением Правительства Тюменской области от 21.12.2018 N 530-п; - Федеральный закон от 08.11.2007 N 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"; - Закон Тюменской области от 28.12.2004 N 306 "Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Тюменской области". Правовые акты в сфере организации транспортного обслуживания: - Государственная программа Российской Федерации "Развитие транспортной системы", утвержденная постановлением Правительства РФ от 20.12.2017 N 1596; - Федеральный закон от 09.02.2007 N 16-ФЗ "О транспортной безопасности"; - Федеральный закон от 13.07.2015 N 220-ФЗ "Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации". |
| --- | --- |
| (в ред. распоряжения Администрации города Тобольска от 28.03.2022 N 20-рк) |  |
| Разработчик программы | Департамент городской среды Администрации города Тобольска |
| Участники программы | Департамент городского хозяйства и безопасности жизнедеятельности Администрации города Тобольска МКУ "Тобольскстройзаказчик" Департамент городской среды Администрации города Тобольска |
| (в ред. распоряжения Администрации города Тобольска от 28.03.2022 N 20-рк) |  |
| Цели программы | 1. Повышение качества и комфорта городской среды на территории города Тобольска 2. Комплексное развитие дорожной и транспортной инфраструктуры 3. Повышение доступности услуг транспортного комплекса для населения и удовлетворение потребности населения в качественных пассажирских перевозках автомобильным и водным транспортом |
| Задачи программы | 1. Повышение уровня благоустройства придомовых территорий 2. Повышение уровня благоустройства общественных пространств и мест массового отдыха населения 3. Обеспечение эффективного использования автомобильных дорог местного значения и осуществление дорожной деятельности в их отношении 4. Организация пассажирских перевозок автомобильным транспортом в городском, пригородном и межмуниципальном сообщении, водным транспортом |
| Сроки реализации программы | 2020 - 2025 годы |
| Объемы и источники финансирования программы (с разбивкой по годам) | Всего на реализацию Программы потребуется 9 587 311 945,20 рублей, в том числе по годам: 2020 год - 2 415 573 322,79 рублей, в том числе по источникам финансирования: средства бюджета города Тобольска: 1 407 832 125,08 рублей, средства бюджета Тюменской области: 997 241 197,71 рублей, средства федерального бюджета: 10 500 000,00 рублей. 2021 год - 1 829 102 311,09 рублей, в том числе по источникам финансирования: бюджет города Тобольска: 1 414 592 712,08 рублей; областной бюджет: 414 509 599,01 рублей; федеральный бюджет: 0,00 рублей; 2022 год - 2 504 741 753,81 рублей, в том числе по источникам финансирования: бюджет города Тобольска: 1 973 016 973,48 рублей; областной бюджет: 531 724 780,33 рублей; федеральный бюджет: 0,00 рублей; 2023 год - 1 439 285 406,09 рублей, в том числе по источникам финансирования: бюджет города Тобольска: 1 187 304 387,99 рублей; областной бюджет: 251 981 018,10 рублей; федеральный бюджет: 0,00 рублей; 2024 год - 1 398 609 151,42 рублей, в том числе по источникам финансирования: бюджет города Тобольска: 1 153 101 472,80 рублей; областной бюджет: 245 507 678,62 рублей; федеральный бюджет: 0,00 рублей; 2025 год - 0,00 рублей. |
| (в ред. распоряжения Администрации города Тобольска от 07.11.2022 N 93-рк) |  |
| Ожидаемые конечные результаты реализации программы | 1. Повышение уровня комфортности проживания граждан города Тобольска 2. Улучшение качественно-эксплуатационных показателей автомобильных дорог на уровне, соответствующем категории дороги 3. Повышение уровня безопасности дорожного движения 4. Увеличение пропускной способности улично-дорожной сети 5. Повышение доступности услуг транспортного комплекса для населения и удовлетворение потребности населения в качественных пассажирских перевозках автомобильным и водным транспортом |

## 1. Характеристика проблем, на решение которых направлена

муниципальная программа

(в ред. распоряжения Администрации города Тобольска

от 28.03.2022 N 20-рк)

### 1.1. В сфере благоустройства:

На территории города Тобольска 683 многоквартирных дома имеют придомовые территории, которые образовывают 470 дворовых территорий. Для улучшения показателей по городу Тобольску необходимо увеличение средств, выделяемых на проведение благоустройства придомовых территорий. Собственники 71 многоквартирного дома включены в Адресный перечень по благоустройству придомовых территорий.

Комплексный подход к реализации мероприятий по благоустройству, отвечающих современным требованиям, позволит создать комфортную городскую среду для проживания граждан и пребывания отдыхающих, а также комфортное современное "общественное пространство". В 2021 году выполнено благоустройство 17 общественных пространств, которые включают в себя: устройство спортивной зоны (воркаута), ремонт 14-ти детских площадок с полной заменой игрового оборудования, устройство 2-х скверов.

Факторный анализ целевых показателей в сфере благоустройства приведен в таблице 1.

Факторный анализ фактических значений целевых показателей

таблица 1

| N п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Динамика значений показателей |  |  |  | Факторный анализ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. |  |
| 1 | Количество благоустроенных придомовых территорий | ед. | 7 | 6 | 8 | 20 | Определяется в соответствии с Адресным перечнем. На динамику значения показателя влияет количество выделяемых средств. |
| 2 | Количество реализованных мероприятий по благоустройству общественных пространств | ед. | 1 | 1 | 17 | 17 | Фактическое количество всех реализованных мероприятий, направленных на благоустройство общественных пространств. На динамику значения показателя влияет объем финансирования на благоустройство общественных пространств. |
| 3 | Соблюдение цикличности выполнения работ по содержанию территорий общего пользования | % | 100 | 100 | 100 | 100 | Определяются с учетом требований к эксплуатационному состоянию и уровню содержания территорий общего пользования выполняется в соответствии с НФЗ. |
| 4 | Площадь высаженных цветников, деревьев, кустарников | тыс. кв. м | 10194,28 | 9320,6 | 5 538,55 | 4 752,0 | определяется с учетом количества высаживаемых цветников, деревьев, кустарников на городских объектах озеленения. на динамику значения показателя влияет объем финансирования на озеленение города |

### 1.2. В сфере "дорожного хозяйства":

В настоящее время имеющаяся дорожная сеть города в целом находится в удовлетворительном состоянии, но многие дороги требуют капитального ремонта и реконструкции. Общая протяженность автомобильных дорог в границах муниципального образования составляет 373,56 км, в том числе с асфальтобетонным покрытием - 226,74 км, с щебеночным покрытием - 104,2 км, с грунтовым покрытием - 42,6 км.

Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, по состоянию на 01.01.2022 составляет 11,4% (в 2020 г. показатель составлял 14,3%).

Факторный анализ целевых показателей в сфере "дорожного хозяйства" приведен в таблице 2.

Факторный анализ фактических значений целевых показателей

таблица 2

| N п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Динамика значений показателей |  |  |  | Факторный анализ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. |  |
| 1 | Автомобильные дороги местного значения, в отношении которых произведены капитальный ремонт и ремонт | км. | 16,937 | 9,008 | 20,337 | 21,4 | Определяется как сумма протяженности вновь отремонтированных дорог общего пользования местного значения в течение года, на динамику значения показателя влияет объем финансирования на капитальный ремонт и ремонт. |
| 2 | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | % | 89,03 | 84,76 | 85,76 | 88,3 | Определяется как отношение протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием к общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, показатель качества дорог учитывается при планировании работ на следующий период. |
| 3 | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | % | 13,71 | 15,24 | 14,3 | 11,4 | Определяется как отношение общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, к общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, показатель качества дорог, учитывается при планировании работ на следующий период. |
| 4 | Автомобильные дороги местного значения, в отношении которых произведены строительство и реконструкция | км. | 0,411 | 5,478 | 3,22 | 3,9 | Определяется как сумма протяженности вновь построенных и реконструированных дорог общего пользования местного значения в течение года с нарастающим итогом. На динамику значения показателя влияет наличие разработанной проектной документации и объем финансирования на строительство и реконструкцию. Ежегодный мониторинг. |
| 5 | Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием | км. | 288,9 | 308,2 | 320,4 | 329,96 | Определяется как сумма протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, с твердым покрытием, нарастающим итогом. На динамику значения показателя влияет объем финансирования на ремонт. |

### 1.3. В сфере транспортного обслуживания:

Протяженность маршрутной сети города Тобольска в 2022 году составит 517,7 км. Маршрутная сеть включает в себя 35 маршрутов, в том числе 31 муниципальный маршрут в городском сообщении, 1 муниципальный маршрут в пригородном сообщении и 3 межмуниципальных маршрута до садоводческих товариществ.

В 2021 году перевозку пассажиров на маршрутах осуществляло АО "Тобольское ПАТП" на основании муниципального контракта N 3-ДГС/20 с окончанием срока исполнения 31.12.2023. Контракт заключен 09 ноября 2020 года по результатам проведения открытого конкурса на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа по регулируемым тарифам. Цена контракта определена в соответствии с Порядком определения начальной (максимальной) цены контракта, а также цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), при осуществлении закупок в сфере регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом, утвержденным приказом Минтранса России от 30.05.2019 N 158.

С целью обеспечения доступности населения в пассажирских перевозках в рамках исполнения полномочий по государственному регулированию тарифов осуществляется возмещение затрат на выполнение работ по перевозке пассажиров автомобильным транспортом, предоставляется дополнительная мера социальной поддержки по бесплатному проезду на муниципальных маршрутах регулярных пассажирских перевозок гражданам льготных категорий, а также пенсионерам по старости, не имеющим льгот на проезд в общественном транспорте.

В настоящее время в городе Тобольске внедрена Автоматизированная система оплаты проезда, которая позволяет провести оптимизацию маршрутной сети и как следствие сокращение расходов перевозчиков. Все транспортные средства, работающие на маршрутной сети города, подключены к региональной навигационно-информационной системе Тюменской области, оснащены системами видеонаблюдения и средствами визуальной идентификации, такими как информационные электронные табло в передней, боковой и задней частях автобуса, а также единый цветовой стиль борта.

Для жизнедеятельности города имеет особое значение устойчивое функционирование паромной переправы. Данная переправа связывает мкр. Левобережье с основной частью города и это единственный путь, обеспечивающий сообщение между двумя частями города, расположенными по берегам р. Иртыш, а также город Тобольск и часть Тобольского района.

Обслуживание населения внутренним водным транспортом осуществляется посредством заключения муниципального контракта на организацию пассажирских перевозок на грузопассажирской паромной переправе через р. Иртыш (Тобольск - Бекерево) по результатам электронного аукциона. В 2021 году исполнителем по контракту являлся ОАО "Тобольский речной порт", организовавший работу паромной переправы Тобольск - Бекерево через р. Иртыш паромом СП-20 и теплоходом "Тоболяк". Перевозка пассажиров осуществлялась без взимания провозной платы. Стоимость контракта составила - 29,2 млн. руб. Период навигации - 220 дней с ежедневным количеством рейсов - 64.

Выполнение мероприятий Программы позволит обеспечить сообщение между правым и левым берегами р. Иртыш посредством паромной переправы Тобольск - Бекерево, сохранить уровень тарифов на услуги перевозки автомобильным транспортом на приемлемом для населения уровне, оказывать социальную поддержку отдельным категориям граждан в виде предоставления права льготного проезда.

Факторный анализ целевых показателей в сфере транспортного обслуживания приведен в таблице 3.

Факторный анализ фактических значений целевых показателей

таблица 3

| N п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Динамика значений показателей |  |  |  | Факторный анализ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. |  |
| 1 | Количество сорванных рейсов по причине технических неполадок (не более) | % | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 1,9 | Количество сорванных рейсов напрямую зависит от технического состояния автобусов |
| 2 | Снижение стоимости проезда для населения на автомобильном транспорте в городском, пригородном и межмуниципальном сообщении от экономически обоснованного тарифа (не менее) | % | 45 | 40 | 40 | 50 | Процент снижения стоимости проезда зависит от объема выделенных бюджетных ассигнований на реализацию Программы и показателей социально-экономического развития |
| 3 | Среднегородской интервал ожидания автобусов | мин. | 5 | 5 | 5 | 5 | Средний городской интервал ожидания автобусов определяется исходя из количества отправок согласно действующему расписанию маршрутов от остановочных пунктов в течение дня |
| 4 | Снижение стоимости проезда для населения на водном транспорте от экономически обоснованного тарифа (не менее) | % | 88 | 86 | 100 | 100 | Процент снижения стоимости проезда зависит от объема выделенных бюджетных ассигнований на реализацию Программы и показателей социально-экономического развития |
| 5 | Средний интервал ожидания паромной переправы на одном из берегов | мин. | 30 | 30 | 30 | 30 | Интервал ожидания, как и действующее расписание движения парома на паромной переправе, обусловлены временем, затрачиваемым паромом на переход между правым и левым берегом р. Иртыш (5 мин.), посадки/высадки пассажиров (10 мин.) |

## 2. Цели и задачи Программы

| N п/п | Задачи | Решаемые проблемы | Ожидаемый социально-экономический эффект | Ответственный (Участники) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Цель: Повышение качества и комфорта городской среды на территории города Тобольска |  |  |  |  |
| 1 | Повышение уровня благоустройства придомовых территорий | Недостаточный уровень благоустройства придомовых территорий | Повышение уровня комфортности среды проживания населения города Тобольска | ДГХиБЖД |
|  |  | Низкая степень вовлеченности граждан в реализацию мероприятий по благоустройству придомовых территорий | Увеличение доли граждан, принявших участие в реализации мероприятий по благоустройству придомовых территорий |  |
| 2 | Повышение уровня благоустройства общественных пространств и мест массового отдыха населения | Недостаточный уровень благоустройства общественных пространств и мест массового отдыха населения | Создание условий для комфортного отдыха населения на общественных территориях города Тобольска | ДГС |
|  |  | Низкая степень вовлеченности граждан в реализацию мероприятий по благоустройству территорий города | Увеличение доли граждан, принявших участие в реализации мероприятий по благоустройству территорий города |  |
| Цель. Комплексное развитие дорожной и транспортной инфраструктуры |  |  |  |  |
| 3 | Обеспечение эффективного использования автомобильных дорог местного значения и осуществление дорожной деятельности в их отношении | Несоответствие эксплуатационного состояния автомобильных дорог нормативным требованиям | Улучшение качественно-эксплуатационных показателей автомобильных дорог на уровне, соответствующем категории дороги | ДГС |
|  |  | Перегруженность улично-дорожной сети города на магистральных направлениях | Повышение уровня безопасности дорожного движения |  |
|  |  | Недостаточная дорожно-транспортная доступность отдельных районов города | Увеличение пропускной способности улично-дорожной сети |  |
| Цель. Повышение доступности услуг транспортного комплекса для населения и удовлетворение потребности населения в качественных пассажирских перевозках автомобильным и водным транспортом |  |  |  |  |
| 4 | Организация пассажирских перевозок автомобильным транспортом в городском, пригородном и межмуниципальном сообщении, водным транспортом | отрицательная динамика спроса на пассажирские перевозки общественным транспортом, повышение уровня автомобилизации как фактора, препятствующего усилению положительной динамики спроса на услуги пассажирского транспорта общего пользования у жителей города | Повышение привлекательности, удобства и комфортности регулярных пассажирских перевозок | ДГС |

ДГХиБЖД - Департамент городского хозяйства и безопасности жизнедеятельности Администрации города Тобольска

ДГС - Департамент городской среды Администрации города Тобольска

## 3. Показатели результативности реализации

муниципальной программы

(в ред. распоряжения Администрации города Тобольска

от 28.03.2022 N 20-рк)

| N п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Методика расчета | Направление изменений | Базовые значения |  |  |  | Плановые значения |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Цель 1: Повышение качества и комфорта городской среды на территории города Тобольска |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Повышение уровня благоустройства придомовых территорий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество благоустроенных придомовых территорий | ед. | Количество всех благоустроенных придомовых территорий, включенных в Программу |  | 7 | 6 | 8 | 20 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 2 | Доля благоустроенных придомовых территорий от общего количества придомовых территорий | % | процентное соотношение благоустроенных придомовых территорий к общему количеству придомовых территорий, требующих ремонта |  | Мониторинг показателя осуществляется с 2020 года |  | 2,1 | 5,25 | 11,7 | 13,3 | 15,3 | 18,1 |
| Задача 2. Повышение уровня благоустройства общественных пространств и мест массового отдыха населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Количество общественных территорий, в отношении которых проведены работы по их созданию и благоустройству за счет средств бюджета | ед. | Количество всех общественных территорий, в отношении которых проведены работы по их созданию и благоустройству за счет средств бюджета | 0 | Мониторинг показателя осуществляется с 2020 года |  | 17 | 17 | 7 | 4 | 4 | 4 |
| 4 | Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в городе Тобольске | % | процентное соотношение граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в городе Тобольске |  | Мониторинг показателя осуществляется с 2020 года |  | 13,2 | 45 | 20 | 25 | 30 | 30 |
| 5 | Озеленение общественных территорий | тыс. кв. м | метод прямого счета | 0 | 10194,28 | 9 320,6 | 5 538,55 | 4 752,0 | 7 788,4 | 5 242,0 | 5 448,0 | 7 763,0 |
| Цель 2: Комплексное развитие дорожной и транспортной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 3. Обеспечение эффективного использования автомобильных дорог местного значения и осуществление дорожной деятельности в их отношении |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Автомобильные дороги местного значения, в отношении которых произведены капитальный ремонт и ремонт | км. | Протяженность вновь отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения в течение года | 0 | 16,937 | 9,008 | 20,337 | 21,4 | 6,1 | 6,2 | 6,3 | 6,3 |
| 7 | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | % | Дтп = (Птп x 100%) / Побщ, где: Птп - общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием, км; Побщ - общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения по городу Тобольску, в соответствии с Перечнем автомобильных дорог общего пользования местного значения города Тобольска, км. |  | 70,54 | 84,76 | 85,76 | 88,3 | 88,6 | 88,7 | 88,7 | 88,7 |
| 8 | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | % | Дтп = (Птп x 100%) / Побщ, где: Птп - общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, км; Побщ - общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения по городу Тобольску, в соответствии с Перечнем автомобильных дорог общего пользования местного значения города Тобольска, км. |  | 13,71 | 15,24 | 14,3 | 11,4 | 11,3 | 11,3 | 11,3 | 11,2 |
| 9 | Автомобильные дороги местного значения, в отношении которых произведены строительство и реконструкция | км. | Протяженность автомобильных дорог местного значения, в отношении которых произведены строительство и реконструкция, в течение года | 0 | 0,411 | 5,478 | 3,22 | 3,9 | 0,79 | 1,1 | 1,2 | 1,2 |
| 10 | Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием | км. | показатель рассчитывается нарастающим итогом |  | 288,9 | 308,2 | 320,4 | 329,96 | 332,3 | 332,3 | 334,2 | 334,2 |
| 11 | Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, обеспеченных ливневой канализацией закрытого типа | % | Дзлк = (Пзлк x 100%) / Пудс, где: Пзлк - протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения города Тобольска, обеспеченных закрытой ливневой канализацией, км; Пудс - общая протяженность автомобильных дорог местного значения общего пользования по городу Тобольску с асфальтобетонным покрытием, определенная на основании эксплуатационных (технических) паспортов, км. |  | Мониторинг показателя осуществляется с 2020 года |  | 26,9 | 27,7 | 27,7 | 27,7 | 27,7 | 27,7 |
| 12 | Доля улично-дорожной сети, обеспеченной наружным освещением | % | Доудс = (Поудс x 100%) / Пудс, где: Поудс - протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения города Тобольска, обеспеченных наружным освещением, км; Пудс - общая протяженность автомобильных дорог местного значения общего пользования по городу Тобольску, определенная на основании эксплуатационных (технических) паспортов, км. |  | Мониторинг показателя осуществляется с 2020 года |  | 88,2 | 88,5 | 88,5 | 88,9 | 88,9 | 88,9 |
| Цель 3: Повышение доступности услуг транспортного комплекса для населения и удовлетворение потребности населения в качественных пассажирских перевозках автомобильным и водным транспортом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 4. Организация пассажирских перевозок автомобильным транспортом в городском, пригородном и межмуниципальном сообщении, водным транспортом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Доля выполненных пассажирским транспортом общего пользования рейсов от общего числа рейсов, предусмотренных планом | % | Пр = Nф / Nп x 100%, где: Nф - количество фактически выполненных пассажирским транспортом общего пользования рейсов в отчетном периоде, ед.; Nп - количество рейсов пассажирского транспорта общего пользования в отчетном периоде, предусмотренных планом, ед. | 0 | Мониторинг показателя осуществляется с 2020 года |  | 99,85 | 98,10 | 97 | 97 | 97 | 97 |
| 14 | Снижение стоимости проезда для населения на автомобильном транспорте в городском, пригородном и межмуниципальном сообщении от экономически обоснованного тарифа (не менее) | % | процент снижения стоимости проезда на автомобильном транспорте в городском, пригородном и межмуниципальном сообщении зависит от объема выделенных бюджетных ассигнований на реализацию Программы и показателей социально-экономического развития | 0 | 45 | 40 | 40 | 50 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 15 | Снижение стоимости проезда для населения на водном транспорте от экономически обоснованного тарифа (не менее) | % | процент снижения стоимости проезда для населения на водном транспорте зависит от объема выделенных бюджетных ассигнований на реализацию Программы и показателей социально-экономического развития | 0 | 88 | 86 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 16 | Средний интервал ожидания паромной переправы на одном из берегов | мин. | средний интервал ожидания паромной переправы обусловлен действующим расписанием и складывается из времени, затрачиваемого на переход между правым и левым берегом (5 мин.), ожидание пассажиров и транспорта (10 мин) | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |

### Обоснование динамики плановых значений показателей

результативности реализации муниципальной программы

1. Количество благоустроенных придомовых территорий

Достижение плановых значений показателя результативности планируется за счет выполнения мероприятий по благоустройству придомовых территорий, в том числе с привлечением жителей города в процесс принятия решения о благоустройстве дворовых территорий путем проведения общих собраний собственников помещений многоквартирных домов, их участия в рейтинговом голосовании по выбору дворовых территорий многоквартирных домов города, подлежащих частичному благоустройству.

2. Доля благоустроенных придомовых территорий от общего количества придомовых территорий

Достижение плановых значений показателя результативности планируется за счет увеличения количества благоустроенных придомовых территорий.

3. Количество общественных территорий, в отношении которых проведены работы по их созданию и благоустройству за счет средств бюджета.

Достижение плановых значений показателя результативности планируется за счет выполнения мероприятий по благоустройству общественных территорий и мест массового отдыха населения с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

4. Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в городе Тобольске.

Достижение плановых значений показателя результативности планируется за счет увеличения доли граждан, принимающих участие в решении вопросов развития городской среды.

5. Озеленение общественных территорий.

Достижение плановых значений показателя результативности планируется за счет выполнения работ по озеленению общественных территорий.

6. Автомобильные дороги местного значения, в отношении которых произведены капитальный ремонт и ремонт.

Достижение плановых значений показателя результативности планируется за счет выполнения работ по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог местного значения.

7. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения.

Достижение плановых значений показателя результативности планируется за счет увеличения протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения по городу Тобольску.

8. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения.

Плановые значения показателя результативности определены с учетом запланированных мероприятий по строительству, реконструкции, капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения.

9. Автомобильные дороги местного значения, в отношении которых произведены строительство и реконструкция.

Достижение плановых значений показателя результативности планируется за счет выполнения работ по строительству и реконструкции автомобильных дорог местного значения.

10. Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием.

Достижение плановых значений показателя результативности планируется за счет увеличения протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием.

11. Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, обеспеченных ливневой канализацией закрытого типа.

Плановые значения показателя результативности определены с учетом запланированных мероприятий по обеспечению автомобильных дорог общего пользования местного значения ливневой канализацией.

12. Доля улично-дорожной сети, обеспеченной наружным освещением.

Плановые значения показателя результативности определены с учетом запланированных мероприятий по обеспечению наружным освещением автомобильных дорог общего пользования местного значения.

13. Доля выполненных пассажирским транспортом общего пользования рейсов от общего числа рейсов, предусмотренных планом.

Достижение плановых значений показателя результативности планируется за счет регулярного обновления парка подвижного состава, профессиональной базы ремонта и технического обслуживания подвижного состава.

14. Снижение стоимости проезда для населения на автомобильном транспорте в городском, пригородном и межмуниципальном сообщении от экономически обоснованного тарифа.

Достижение плановых значений показателя результативности планируется за счет реализации мероприятий, направленных на регулирование тарифов по перевозке населения автомобильным транспортом в городском, пригородном и межмуниципальном сообщении и компенсации недополученных доходов, возникших в результате снижения тарифов.

15. Снижение стоимости проезда для населения на водном транспорте от экономически обоснованного тарифа.

Достижение плановых значений показателя результативности планируется за счет реализации мероприятий, направленных на регулирование тарифов по перевозке населения водным транспортом и компенсации недополученных доходов, возникших в результате снижения тарифов.

16. Средний интервал ожидания паромной переправы на одном из берегов.

Достижение плановых значений показателя результативности зависит от наличия сформированного и устоявшегося расписания работы переправы и опытного экипажа парома, позволяющего осуществлять перевозку без необоснованных задержек.

## 4. Финансовое обеспечение муниципальной программы,

источники финансирования

(в ред. распоряжения Администрации города Тобольска

от 07.11.2022 N 93-рк)

Всего на реализацию Программы потребуется 9 587 311 945,20 рублей, в том числе по годам:

2020 год - 2 415 573 322,79 рублей, в том числе по источникам финансирования:

средства бюджета города Тобольска: 1 407 832 125,08 рублей,

средства бюджета Тюменской области: 997 241 197,71 рублей,

средства федерального бюджета: 10 500 000,00 рублей.

2021 год - 1 829 102 311,09 рублей, в том числе по источникам финансирования:

бюджет города Тобольска: 1 414 592 712,08 рублей;

областной бюджет: 414 509 599,01 рублей;

федеральный бюджет: 0,00 рублей;

2022 год - 2 504 741 753,81 рублей, в том числе по источникам финансирования:

бюджет города Тобольска: 1 973 016 973,48 рублей;

областной бюджет: 531 724 780,33 рублей;

федеральный бюджет: 0,00 рублей;

2023 год - 1 439 285 406,09 рублей, в том числе по источникам финансирования:

бюджет города Тобольска: 1 187 304 387,99 рублей;

областной бюджет: 251 981 018,10 рублей;

федеральный бюджет: 0,00 рублей;

2024 год - 1 398 609 151,42 рублей, в том числе по источникам финансирования:

бюджет города Тобольска: 1 153 101 472,80 рублей;

областной бюджет: 245 507 678,62 рублей;

федеральный бюджет: 0,00 рублей;

2025 год - 0,00 рублей.

## 5. Организация управления реализацией

муниципальной программы

Департамент городской среды Администрации города Тобольска:

а) реализует самостоятельно и обеспечивает реализацию Программы;

б) готовит отчет о реализации Программы;

в) несет ответственность за достижение цели и решение задач, обеспечение достижения плановых значений показателей результативности реализации Программы;

г) осуществляет контроль реализации Программы.

В реализации Программы принимают участие:

Департамент городского хозяйства и безопасности жизнедеятельности Администрации города Тобольска в части реализации мероприятий по благоустройству придомовых территорий.

МКУ "Тобольскстройзаказчик" в части обеспечения технического надзора (строительного контроля) за проведением мероприятий муниципальной программы.

(абзац введен распоряжением Администрации города Тобольска от 28.03.2022 N 20-рк)

К реализации Программы могут привлекаться поставщики (подрядчики, исполнители), определение которых осуществляется в соответствии с законодательством о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, бюджетным и иным действующим законодательством Российской Федерации.

## 6. План основных мероприятий муниципальной программы

(в ред. распоряжения Администрации города Тобольска

от 07.11.2022 N 93-рк)

| N п/п | Наименование основного мероприятия/объектный перечень | Разработчик/ Участники | Срок выполнения |  | Финансовые показатели, руб. |  |  |  |  |  | Региональная программа /Региональный проект (национальный проект) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начало выполнения | окончание выполнения | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Всего по программе, в том числе источники финансирования: |  |  |  |  | 2 415 573 322,79 | 1 829 102 311,09 | 2 504 741 753,81 | 1 439 285 406,09 | 1 398 609 151,42 | 0,0 |  |
| средства бюджета города Тобольска: |  |  |  |  | 1 407 832 125,08 | 1 396 919 114,49 | 1 955 658 180,29 | 1 170 704 387,99 | 1 136 501 472,80 | 0,0 |  |
| средства бюджета Тюменской области: |  |  |  |  | 997 241 197,71 | 414 509 599,01 | 531 724 780,33 | 251 981 018,10 | 245 507 678,62 | 0,0 |  |
| средства федерального бюджета |  |  |  |  | 10 500 000,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Расходы на управление: |  |  |  |  |  | 17 673 597,59 | 17 358 793,19 | 16 600 000,00 | 16 600 000,00 | 0,0 |  |
| Цель 1: Повышение качества и комфорта городской среды на территории города Тобольска |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Повышение уровня благоустройства придомовых территорий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Проведение работ по благоустройству придомовой территории, расположенной по адресу: г. Тобольск, ул. Знаменского, д. N 45, в том числе разработка проектной документации (далее - ПД) | ДГХиБЖД | I кв. 2020 | IV кв. 2020 | 4 029 150,00 <м.б> | x | x | x | x | x |  |
|  |  |  |  |  | 395 000,00 <о.б> |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Благоустройство придомовой территории, расположенной по адресу: г. Тобольск, ул. Октябрьская, д. N 64, в том числе разработка ПД | ДГХиБЖД | I кв. 2020 | IV кв. 2020 | 23 172 770,00 <м.б> | x | x | x | x | x |  |
|  |  |  |  |  | 395 000,00 <о.б> |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Благоустройство придомовой территории, расположенной по адресу: г. Тобольск, мкр. 3., д. N 32, в том числе разработка ПД | ДГХиБЖД | I кв. 2020 | IV кв. 2020 | 4 363 527,10 <м.б> | x | x | x | x | x |  |
|  |  |  |  |  | 395 000,00 <о.б> |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Благоустройство придомовой территории, расположенной по адресу: г. Тобольск, ул. Семена Ремезова, д. N 19а, в том числе разработка ПД | ДГХиБЖД | I кв. 2020 | IV кв. 2020 | 0,200 <м.б> | x | x | x | x | x |  |
|  |  |  |  |  | 395 000,00 <о.б> |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Благоустройство придомовой территории, расположенной по адресу: г. Тобольск, мкр. 10., д. N 47а, в том числе разработка ПД | ДГХиБЖД | I кв. 2020 | IV кв. 2020 | 5 840 620,00 <м.б> | x | x | x | x | x |  |
|  |  |  |  |  | 395 000,00 <о.б> |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Благоустройство придомовой территории, расположенной по адресу: г. Тобольск, мкр. 10., д. N 47, в том числе разработка ПД | ДГХиБЖД | I кв. 2020 | IV кв. 2020 | 5 364 160,00 <м.б> | x | x | x | x | x |  |
|  |  |  |  |  | 395 000,00 <о.б> |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Благоустройство придомовой территории, расположенной по адресу: г. Тобольск, мкр. 9., д. N 11, в том числе разработка ПД | ДГХиБЖД | I кв. 2020 | IV кв. 2020 | 1 867 817,00 <м.б> | x | x | x | x | x |  |
|  |  |  |  |  | 395 000,00 <о.б> |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Благоустройство придомовой территории, расположенной по адресу: г. Тобольск, мкр. 7а., д. N 35б, в том числе разработка ПД | ДГХиБЖД | I кв. 2020 | IV кв. 2020 | 0,200 <м.б> | x | x | x | x | x |  |
|  |  |  |  |  | 395 000,00 <о.б> |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Благоустройство придомовой территории, расположенной по адресу: г. Тобольск, мкр. 4., д. N 19/19а, в том числе разработка ПД | ДГХиБЖД | I кв. 2020 | IV кв. 2020 | 0,200 <м.б.> | x | x | x | x | x |  |
|  |  |  |  |  | 395 000,00 <о.б.> |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Благоустройство придомовой территории, расположенной по адресу: г. Тобольск, мкр. 4., д. N 36/1, в том числе разработка ПД | ДГХиБЖД | I кв. 2020 | IV кв. 2020 | 801 178,47 <м.б.> | x | x | x | x | x |  |
| 11 | Благоустройство придомовой территории, расположенной по адресу: г. Тобольск, мкр. 10., д. N 67, в том числе разработка ПД | ДГХиБЖД | I кв. 2020 | IV кв. 2021 | 9 287 870,00 <м.б> | 6 154 092,00 <м.б> |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 395 000,00 <о.б.> |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Благоустройство придомовой территории, расположенной по адресу: г. Тобольск, 4 мкр., д. N 38, в том числе разработка ПД | ДГХиБЖД | III кв. 2021 | IV кв. 2021 | x | 2 210 127,60 <м.б> | x | x | x | x |  |
| 13 | Благоустройство придомовой территории, расположенной по адресу: г. Тобольск, 7 мкр., д. N 9, в том числе разработка ПД | ДГХиБЖД | III кв. 2021 | IV кв. 2021 | x | 3 097 708,80 <м.б> | x | x | x | x |  |
| 14 | Благоустройство придомовой территории, расположенной по адресу: г. Тобольск, 7а мкр., д. N 33, в том числе разработка ПД | ДГХиБЖД | III кв. 2021 | IV кв. 2021 | x | 1 721 846,40 <м.б> | x | x | x | x |  |
| 15 | Благоустройство придомовой территории, расположенной по адресу: г. Тобольск, ул. С. Ремезова, д. N 30, в том числе разработка ПД | ДГХиБЖД | III кв. 2021 | IV кв. 2021 | x | 1 287 000,00 <м.б> | x | x | x | x |  |
| 16 | Благоустройство придомовой территории, расположенной по адресу: г. Тобольск, мкр. 10, д. 35 | ДГХиБЖД | III кв. 2021 | IV кв. 2021 | x | 1 725 277,20 <м.б> | x | x | x | x |  |
| 17 | Благоустройство придомовой территории, расположенной по адресу: г. Тобольск, мкр. 10, д. 71 | ДГХиБЖД | III кв. 2021 | IV кв. 2021 | x | 1 451 233,20 <м.б> | x | x | x | x |  |
| 18 | Благоустройство придомовой территории, расположенной по адресу: г. Тобольск, мкр. 6, д. 11б | ДГХиБЖД | III кв. 2021 | IV кв. 2021 | x | 3 136 707,60 <м.б> | x | x | x | x |  |
| 19 | Благоустройство придомовой территории, расположенной по адресу: г. Тобольск, мкр. 7, д. 36 | ДГХиБЖД | III кв. 2021 | IV кв. 2021 | x | 1 246 524,00 <м.б> | x | x | x | x |  |
| 20 | Благоустройство придомовой территории, расположенной по адресу: г. Тобольск, мкр. ул. С. Ремезова, д. 60 | ДГХиБЖД | III кв. 2021 | IV кв. 2021 | x | 845 160,00 <м.б> | x | x | x | x |  |
| 21 | Благоустройство придомовой территории, расположенной по адресу: г. Тобольск, мкр. 3б, д. 10 | ДГХиБЖД | III кв. 2021 | IV кв. 2021 | x | 1 735 262,40 <м.б> | x | x | x | x |  |
| 22 | Благоустройство придомовой территории, расположенной по адресу: г. Тобольск, мкр. 7, д. 46 а | ДГХиБЖД | III кв. 2021 | IV кв. 2021 | x | 925 233,60 <м.б> | x | x | x | x |  |
| 23 | Благоустройство придомовой территории, расположенной по адресу: г. Тобольск, мкр. 9, д. 21 | ДГХиБЖД | III кв. 2021 | IV кв. 2021 | x | 2 283 016,80 <м.б> | x | x | x | x |  |
| 24 | Благоустройство придомовой территории, расположенной по адресу: г. Тобольск, мкр. 3а, д. 5 | ДГХиБЖД | III кв. 2021 | IV кв. 2021 | x | 1 809 780,00 <м.б> | x | x | x | x |  |
| 25 | Благоустройство придомовой территории, расположенной по адресу: г. Тобольск, мкр. Менделеево, д. 20 | ДГХиБЖД | III кв. 2021 | IV кв. 2021 | x | 1 101 351,60 <м.б> | x | x | x | x |  |
| 26 | Благоустройство придомовой территории, расположенной по адресу: г. Тобольск, мкр. 7а, д. 2, д. 2а | ДГХиБЖД | III кв. 2021 | IV кв. 2021 | x | 2 053 701,60 <м.б> | x | x | x | x |  |
| 27 | Благоустройство придомовой территории, расположенной по адресу: г. Тобольск, мкр. 9, д. 17 | ДГХиБЖД | III кв. 2021 | IV кв. 2021 | x | 1 620 490,80 <м.б> | x | x | x | x |  |
| 28 | Благоустройство придомовой территории, расположенной по адресу: г. Тобольск, мкр. Менделеево, д. 4 | ДГХиБЖД | III кв. 2021 | IV кв. 2021 | x | 237 976,80 <м.б> | x | x | x | x |  |
| 29 | Благоустройство придомовой территории, расположенной по адресу: г. Тобольск, мкр. 7, д. 26 | ДГХиБЖД | III кв. 2021 | IV кв. 2021 | x | 1 173 802,80 <о.б> | x | x | x | x |  |
| 30 | Благоустройство придомовой территории, расположенной по адресу: г. Тобольск, мкр. 3б, д. 17 | ДГХиБЖД | III кв. 2021 | IV кв. 2021 | x | 1 511 600,40 <м.б> | x | x | x | x |  |
| 31 | Благоустройство придомовых территорий | ДГХиБЖД | III кв. 2021 | IV кв. 2025 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 32 | Благоустройство придомовой территории, расположенной по адресу: г. Тобольск, ул. 3-я Северная, д. N 20, в том числе разработка ПД | ДГХиБЖД | I кв. 2022 | IV кв. 2022 | x | x | 0,00 | x | x | x |  |
| 33 | Благоустройство придомовой территории, расположенной по адресу: г. Тобольск, 10 мкр., д. N 22, в том числе разработка ПД | ДГХиБЖД | I кв. 2022 | IV кв. 2022 | x | x | 4 931 801,74 <м.б> | x | x | x |  |
| 34 | Благоустройство придомовой территории, расположенной по адресу: г. Тобольск, ул. 2-я Северная, л. N 17, в том числе разработка ПД | ДГХиБЖД | I кв. 2022 | IV кв. 2022 | x | x | 0,00 | x | x | x |  |
| 35 | Благоустройство придомовой территории, расположенной по адресу: г. Тобольск, 7а мкр., д. N 32а, в том числе разработка ПД | ДГХиБЖД | I кв. 2022 | IV кв. 2022 | x | x | 0,00 | x | x | x |  |
| 36 | Благоустройство придомовой территории, расположенной по адресу: г. Тобольск, 9 мкр., д. N 5б, в том числе разработка ПД | ДГХиБЖД | I кв. 2022 | IV кв. 2022 | x | x | 0,00 | x | x | x |  |
| 37 | Благоустройство придомовой территории, расположенной по адресу: г. Тобольск, п. Сумкино, ул. Водников, д. N 19, в том числе разработка ПД | ДГХиБЖД | I кв. 2022 | IV кв. 2022 | x | x | 0,00 | x | x | x |  |
| 38 | Благоустройство придомовой территории, расположенной по адресу: г. Тобольск, п. Сумкино, ул. Мира, д. N 11, в том числе разработка ПД | ДГХиБЖД | I кв. 2022 | IV кв. 2022 | x | x | 0,00 | x | x | x |  |
| 39 | Благоустройство придомовой территории, расположенной по адресу: г. Тобольск, п. Сумкино, ул. Водников, д. N 21, в том числе разработка ПД | ДГХиБЖД | I кв. 2022 | IV кв. 2022 | x | x | 0,00 | x | x | x |  |
| 40 | Благоустройство придомовой территории, расположенной по адресу: г. Тобольск, п. Сумкино, ул. Маяковского, д. N 8, в том числе разработка ПД | ДГХиБЖД | I кв. 2022 | IV кв. 2022 | x | x | 2 102 259,21 <м.б> | x | x | x |  |
| 41 | Благоустройство придомовой территории, расположенной по адресу: г. Тобольск, п. Сумкино, ул. Маяковского, д. N 13, в том числе разработка ПД | ДГХиБЖД | I кв. 2022 | IV кв. 2022 | x | x | 0,00 | x | x | x |  |
| 42 | Благоустройство придомовой территории, расположенной по адресу: г. Тобольск, 8 мкр., д. N 11, в том числе разработка ПД | ДГХиБЖД | I кв. 2022 | IV кв. 2022 | x | x | 0,00 | x | x | x |  |
| 43 | Благоустройство придомовой территории, расположенной по адресу: г. Тобольск, 4 мкр., д. N 18, в том числе разработка ПД | ДГХиБЖД | I кв. 2022 | IV кв. 2022 | x | x | 0,00 | x | x | x |  |
| 44 | Благоустройство придомовой территории, расположенной по адресу: г. Тобольск, мкр. Менделеево, д. N 7, в том числе разработка ПД | ДГХиБЖД | I кв. 2022 | IV кв. 2022 | x | x | 0,00 | x | x | x |  |
| 45 | Благоустройство придомовой территории, расположенной по адресу: г. Тобольск, мкр. 6, д. N 27, в том числе разработка ПД | ДГХиБЖД | I кв. 2022 | IV кв. 2022 | x | x | 0,00 | x | x | x |  |
| 46 | Благоустройство придомовой территории, расположенной по адресу: г. Тобольск, мкр. 4, д. N 9б, в том числе разработка ПД | ДГХиБЖД | I кв. 2022 | IV кв. 2022 | x | x | 0,00 | x | x | x |  |
| 47 | Благоустройство придомовой территории, расположенной по адресу: г. Тобольск, мкр. 9, д. N 14, в том числе разработка ПД | ДГХиБЖД | I кв. 2022 | IV кв. 2022 | x | x | 0,00 | x | x | x |  |
| 48 | Благоустройство придомовой территории, расположенной по адресу: г. Тобольск, мкр. 10, д. N 8, в том числе разработка ПД | ДГХиБЖД | I кв. 2022 | IV кв. 2022 | x | x | 0,00 | x | x | x |  |
| 49 | Благоустройство придомовой территории, расположенной по адресу: г. Тобольск, мкр. Защитино, проезд Домостроителей, д. N 3, СМР | ДГХиБЖД | I кв. 2022 | IV кв. 2022 | x | x | 1 543 323,31 <м.б> | x | x | x |  |
| 50 | Благоустройство придомовой территории, расположенной по адресу: г. Тобольск, 4 мкр., д. N 38а, СМР | ДГХиБЖД | I кв. 2022 | IV кв. 2022 | x | x | 0,00 | x | x | x |  |
| 51 | Благоустройство придомовой территории, расположенной по адресу: г. Тобольск, ул. Знаменского, д. N 3, СМР | ДГХиБЖД | I кв. 2022 | IV кв. 2022 | x | x | 2 825 963,32 <м.б> | x | x | x |  |
| 52 | Благоустройство придомовой территории, расположенной по адресу: г. Тобольск, 10 мкр., д. N 15, СМР | ДГХиБЖД | I кв. 2022 | IV кв. 2022 | x | x | 3 942 717,81 <м.б> | x | x | x |  |
| 53 | Благоустройство придомовой территории, расположенной по адресу: г. Тобольск, 7а мкр., д. N 26, СМР | ДГХиБЖД | I кв. 2022 | IV кв. 2022 | x | x | 167 888,40 <м.б> | x | x | x |  |
| 54 | Благоустройство придомовой территории, расположенной по адресу: г. Тобольск, мкр. Защитино, проезд Домостроителей, д. N 1, СМР | ДГХиБЖД | I кв. 2022 | IV кв. 2022 | x | x | 3 066 105,46 <м.б> | x | x | x |  |
| 55 | Благоустройство придомовой территории, расположенной по адресу: г. Тобольск, 10 мкр., д. N 12,13,14, СМР | ДГХиБЖД | I кв. 2022 | IV кв. 2022 | x | x | 4 776 754,83 <м.б> | x | x | x |  |
| 56 | Благоустройство придомовой территории, расположенной по адресу: г. Тобольск, 9 мкр., д. N 15, СМР | ДГХиБЖД | I кв. 2022 | IV кв. 2022 | x | x | 5 411 185,52 <м.б> | x | x | x |  |
| 57 | Благоустройство придомовой территории, расположенной по адресу: г. Тобольск, ул. Розы Люксембург., д. N 4/1, 4/2, 4/3, 4/4, 6/1, 6/3, 6/4, СМР | ДГХиБЖД | I кв. 2022 | IV кв. 2022 | x | x | 9 870 835,70 <м.б> | x | x | x |  |
| 58 | Благоустройство придомовой территории, расположенной по адресу: г. Тобольск, 10 мкр., д. N 69, СМР | ДГХиБЖД | I кв. 2022 | IV кв. 2022 | x | x | 167 888,40 <м.б> | x | x | x |  |
| 59 | Благоустройство придомовой территории, расположенной по адресу: г. Тобольск, мкр. Менделеева, д. N 13, СМР | ДГХиБЖД | I кв. 2022 | IV кв. 2022 | x | x | 3 533 144,70 <м.б> | x | x | x |  |
| 60 | Благоустройство придомовой территории, расположенной по адресу: г. Тобольск, мкр. Менделеева, д. N 15, в том числе разработка ПД | ДГХиБЖД | I кв. 2022 | IV кв. 2022 | x | x | 5 115 035,90 <м.б> | x | x | x |  |
| 61 | Благоустройство придомовой территории, расположенной по адресу: г. Тобольск, 7 мкр., д. N 10, д. N 11, в том числе разработка ПД | ДГХиБЖД | I кв. 2022 | IV кв. 2022 | x | x | 1 975 389,76 <м.б> | x | x | x |  |
| 62 | Благоустройство придомовой территории, расположенной по адресу: г. Тобольск, ул. Розы Люксембург, д. N 10, в том числе разработка ПД | ДГХиБЖД | I кв. 2022 | IV кв. 2022 | x | x | 3 148 004,65 <м.б> | x | x | x |  |
| 63 | Благоустройство придомовой территории, расположенной по адресу: г. Тобольск, ул. Знаменского, д. N 16,18, в том числе разработка ПД | ДГХиБЖД | I кв. 2022 | IV кв. 2022 | x | x | 3 453 271,84 <м.б> | x | x | x |  |
| 64 | Благоустройство придомовой территории, расположенной по адресу: г. Тобольск, мкр. Иртышский, ул. Верхнефилатовская, д. N 1, в том числе разработка ПД | ДГХиБЖД | I кв. 2022 | IV кв. 2022 | x | x | 2 000 370,85 <м.б> | x | x | x |  |
| 65 | Благоустройство придомовой территории, расположенной по адресу: г. Тобольск, пер. Рощинский, д. N 66, в том числе разработка ПД | ДГХиБЖД | I кв. 2022 | IV кв. 2022 | x | x | 167 888,40 <м.б> | x | x | x |  |
| 66 | Благоустройство придомовой территории, расположенной по адресу: г. Тобольск, ул. Кондинская, д. N 10, в том числе разработка ПД | ДГХиБЖД | I кв. 2022 | IV кв. 2022 | x | x | 127 455,60 <м.б> | x | x | x |  |
| 67 | Благоустройство придомовой территории, расположенной по адресу: г. Тобольск, мкр. Иртышский, д. N 16, в том числе разработка ПД | ДГХиБЖД | I кв. 2022 | IV кв. 2022 | x | x | 3 502 667,59 <м.б> | x | x | x |  |
| 68 | Благоустройство придомовой территории, расположенной по адресу: г. Тобольск, ул. Семена Ремезова, д. 19 А, в том числе разработка ПД | ДГХиБЖД | I кв. 2022 | IV кв. 2022 | x | x | 3 856 180,00 <м.б> | x | x | x |  |
| 69 | Благоустройство придомовой территории, расположенной по адресу: г. Тобольск, 4 мкр., д. N 19/19а, в том числе разработка ПД | ДГХиБЖД | I кв. 2022 | IV кв. 2022 | x | x | 9 043 550,00 <м.б> | x | x | x |  |
| 70 | Благоустройство придомовой территории, расположенной по адресу: г. Тобольск, 4 мкр., д. N 37, в том числе разработка ПД | ДГХиБЖД | I кв. 2022 | IV кв. 2022 | x | x | 3 665 487,15 <м.б> | x | x | x |  |
| 71 | Благоустройство придомовой территории, расположенной по адресу: г. Тобольск, мкр. Иртышский, д. N 25, в том числе разработка ПД | ДГХиБЖД | I кв. 2022 | IV кв. 2022 | x | x | 2 781 390,00 <м.б> | x | x | x |  |
| 72 | Благоустройство придомовой территории, расположенной по адресу: г. Тобольск, мкр. 7, д. N 46, 47, в том числе разработка ПД | ДГХиБЖД | I кв. 2022 | IV кв. 2022 | x | x | 8 444 801,94 <м.б> | x | x | x |  |
| 73 | Благоустройство придомовой территории, расположенной по адресу: г. Тобольск, мкр. 10, д. N 4в, д. 20, в том числе разработка ПД | ДГХиБЖД | I кв. 2022 | IV кв. 2022 | x | x | 2 184 679,97 <м.б> | x | x | x |  |
| 74 | Благоустройство придомовой территории, расположенной по адресу: г. Тобольск, п. Сумкино, ул. Нагорная, д. 4, в том числе разработка ПД | ДГХиБЖД | I кв. 2022 | IV кв. 2022 | x | x | 8 714 040,93 <м.б> | x | x | x |  |
| 75 | Благоустройство придомовой территории, расположенной по адресу: г. Тобольск, п. Сумкино, ул. Маяковского, д. N 7А, в том числе разработка ПД | ДГХиБЖД | I кв. 2022 | IV кв. 2022 | x | x | 1 414 260,93 <м.б> | x | x | x |  |
| 76 | Благоустройство придомовой территории, расположенной по адресу: г. Тобольск, 7А мкр., д. N 38б, 38в, в том числе разработка ПД | ДГХиБЖД | I кв. 2022 | IV кв. 2022 | x | x | 1 984 696,87 <м.б> | x | x | x |  |
| 77 | Благоустройство придомовой территории, расположенной по адресу: г. Тобольск, 10 мкр., д. N 17, в том числе разработка ПД | ДГХиБЖД | I кв. 2023 | IV кв. 2023 | x | x | x | 0,00 | x | x |  |
| 78 | Благоустройство придомовой территории, расположенной по адресу: г. Тобольск, ул. Радищева, д. N 1, в том числе разработка ПД | ДГХиБЖД | I кв. 2023 | IV кв. 2023 | x | x | x | 0,00 | x | x |  |
| 79 | Благоустройство придомовой территории, расположенной по адресу: г. Тобольск, мкр. Иртышский, д. N 15, в том числе разработка ПД | ДГХиБЖД | I кв. 2023 | IV кв. 2023 | x | x | x | 0,00 | x | x |  |
| 80 | Благоустройство придомовой территории, расположенной по адресу: г. Тобольск, 4 мкр., д. N 11а, в том числе разработка ПД | ДГХиБЖД | I кв. 2023 | IV кв. 2023 | x | x | x | 0,00 | x | x |  |
| 81 | Благоустройство придомовой территории, расположенной по адресу: г. Тобольск, 7а мкр., д. N 35в | ДГХиБЖД | I кв. 2023 | IV кв. 2023 | x | x | x | 0,00 | x | x |  |
| 82 | Благоустройство придомовой территории, расположенной по адресу: г. Тобольск, 6 мкр., д. N 18, в том числе разработка ПД | ДГХиБЖД | I кв. 2024 | IV кв. 2024 | x | x | x | x | 0,00 | x |  |
| 83 | Благоустройство придомовой территории, расположенной по адресу: г. Тобольск, ул. С. Ремезова, д. N 3а, в том числе разработка ПД | ДГХиБЖД | I кв. 2024 | IV кв. 2024 | x | x | x | x | 0,00 | x |  |
| 84 | Благоустройство придомовой территории, расположенной по адресу: г. Тобольск, ул. Знаменского, д. N 62а, в том числе разработка ПД | ДГХиБЖД | I кв. 2024 | IV кв. 2024 | x | x | x | x | 0,00 | x |  |
| 85 | Благоустройство придомовой территории, расположенной по адресу: г. Тобольск, 7 мкр., д. N 4, в том числе разработка ПД | ДГХ БЖД | I кв. 2024 | IV кв. 2024 | x | x | x | x | 0,0 | x |  |
| 86 | Благоустройство придомовой территории, расположенной по адресу: г. Тобольск, 7 мкр., д. N 12а, в том числе разработка ПД | ДГХиБЖД | I кв. 2024 | IV кв. 2024 | x | x | x | x | 0,00 | x |  |
| 87 | Благоустройство придомовой территории, расположенной по адресу: г. Тобольск, 7 мкр., д. N 3, в том числе разработка ПД | ДГХиБЖД | I кв. 2024 | IV кв. 2024 | x | x | x | x | 0,00 | x |  |
| 88 | Благоустройство придомовой территории, расположенной по адресу: г. Тобольск, 7 мкр., д. N 14, в том числе разработка ПД | ДГХ БЖД | I кв. 2024 | IV кв. 2024 | x | x | x | x | 0,00 | x |  |
| 89 | Благоустройство придомовой территории, расположенной по адресу: г. Тобольск, 8 мкр., д. N 10, в том числе разработка ПД | ДГХиБЖД | I кв. 2024 | IV кв. 2024 | x | x | x | x | 0,00 | x |  |
| 90 | Благоустройство придомовой территории, расположенной по адресу: г. Тобольск, 6 мкр., д. N 120, в том числе разработка ПД | ДГХиБЖД | I кв. 2025 | IV кв. 2025 | x | x | x | x | x | 0,00 |  |
| 91 | Благоустройство придомовой территории, расположенной по адресу: г. Тобольск, ул. Первомайская, д N 14, в том числе разработка ПД | ДГХиБЖД | I кв. 2025 | IV кв. 2025 | x | x | x | x | x | 0,00 |  |
| 92 | Благоустройство придомовой территории, расположенной по адресу: г. Тобольск, 10 мкр., д. N 5б, в том числе разработка ПД | ДГХиБЖД | I кв. 2025 | IV кв. 2025 | x | x | x | x | x | 0,00 |  |
| 93 | Благоустройство придомовой территории, расположенной по адресу: г. Тобольск, 4 мкр., д. N 31а, в том числе разработка ПД | ДГХиБЖД | I кв. 2025 | IV кв. 2025 | x | x | x | x | x | 0,00 |  |
| 94 | Благоустройство придомовой территории, расположенной по адресу: г. Тобольск, 4 мкр., д. N 1, в том числе разработка ПД | ДГХиБЖД | I кв. 2025 | IV кв. 2025 | x | x | x | x | x | 0,00 |  |
| 95 | Благоустройство придомовой территории, расположенной по адресу: г. Тобольск, 7 мкр., д. N 5, в том числе разработка ПД | ДГХиБЖД | I кв. 2025 | IV кв. 2025 | x | x | x | x | x | 0,00 |  |
| 96 | Благоустройство придомовой территории, расположенной по адресу: г. Тобольск, пер. Рощинский, д. N 51, в том числе разработка ПД | ДГХиБЖД | I кв. 2025 | IV кв. 2025 | x | x | x | x | x | 0,00 |  |
| 97 | Оказание услуг на проектно-изыскательские работы на строительство объектов: "Благоустройство придомовой территории, расположенной по адресу: г. Тобольск, мкр. 9, д. N 11", "Благоустройство придомовой территории, расположенной по адресу: г. Тобольск, ул. Семена Ремезова, д. N 19а", "Благоустройство придомовой территории, расположенной по адресу: г. Тобольск, мкр. 4, д. N 19/19а" | ДГХиБЖД | I кв. 2022 | IV кв. 2022 | x | x | 300 614,00 <м.б> | x | x | x |  |
| 98 | Оказание услуг на проектно-изыскательские работы на строительство объектов: "Благоустройство придомовой территории, расположенной по адресу: г. Тобольск, мкр. 7А, д. N 35Б". | ДГХиБЖД | I кв. 2022 | IV кв. 2022 | x | x | 34 740,00 <м.б> | x | x | x |  |
| Задача 2. Повышение уровня благоустройства общественных пространств и мест массового отдыха |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 99 | "Инженерная защита подгорной части г. Тобольска от затопления и подтопления. Углубление реки Абрамовская (в том числе разработка ПД)" | ДГС/МКУ "ТСЗ" | I кв. 2020 | IV кв. 2022 | 173 472 000,0 <о.б> | 248 906 451,05 <о.б> | 139 571 877,20 <о.б> | x | x | x | Региональная программа "Развитие жилищно-коммунального хозяйства" |
|  |  |  |  |  | 3 583 130,18 <м.б> | 1 428 006,5 <м.б> | 889 691,92 <м.б> |  |  |  |  |
| 100 | Обеспечение электроэнергией сетей наружного освещения | ДГС/МКУ "ТСЗ" | I кв. 2020 | IV кв. 2025 | 60 208 564,41 <м.б> | 60 544 583,17 <м.б> | 66 706 329,59 <м.б> | 52 789 019,87 <м.б> | 52 794 000,00 <м.б> | 0,00 |  |
| 101 | Озеленение г. Тобольска | ДГС/МКУ "ТСЗ" | I кв. 2020 | IV кв. 2025 | 15 245 207,12 <м.б> | 19 349 300,91 <м.б> | 26 511 505,98 <м.б> | 15 600 000,0 <м.б> | 15 600 000,00 <м.б> | 0,00 |  |
| 102 | "Ремонт памятника погибшим тоболякам в годы ВОВ, расположенного по адресу: Тюменская обл., г. Тобольск, ул. Аптекарская, N 6б, сооружение 1,3" | ДГС/МКУ "ТСЗ" | I кв. 2020 | IV кв. 2020 | 15 285 591,91 <о.б> | x | x | x | x | x | Региональная программа "Развитие жилищно-коммунального хозяйства" |
|  |  |  |  |  | 2 437 403,04 <м.б> |  |  |  |  |  |  |
| 103 | "Ремонт обелиска погибшим в годы ВОВ, расположенного по адресу: Тюменская обл., г. Тобольск, микрорайон Иртышский, улица Железнодорожная, N 7, сооружение 1" | ДГС/МКУ "ТСЗ" | I кв. 2020 | IV кв. 2021 | 11 974 396,25 <о.б> | 93 584,01 <о.б> | x | x | x | x | Региональная программа "Развитие жилищно-коммунального хозяйства" |
| 104 | "Ремонт памятника погибшим речникам в годы ВОВ, расположенного по адресу: Тюменская обл., г. Тобольск, микрорайон Иртышский, ул. Школьная, д. 1б, сооружение 1" | ДГС/МКУ "ТСЗ" | I кв. 2020 | IV кв. 2021 | 1 640 509,80 <о.б> | 16 403,67 <о.б> | x | x | x | x | Региональная программа "Развитие жилищно-коммунального хозяйства" |
|  |  |  |  |  | 1 032 694,64 <м.б> |  |  |  |  |  |  |
| 105 | "Ремонт стелы "Защитникам отечества на все времена", расположенная по адресу: Тюменская обл., г. Тобольск, ул. Октябрьская, N 44, сооружение 1,2" | ДГС/МКУ "ТСЗ" | I кв. 2020 | IV кв. 2020 | 318 531,86 <о.б> | x | x | x | x | x | Региональная программа "Развитие жилищно-коммунального хозяйства" |
|  |  |  |  |  | 493 465,98 <м.б> |  |  |  |  |  |  |
| 106 | "Ремонт памятника погибшим в годы ВОВ, расположенного по адресу: Тюменская обл., г. Тобольск, п. Сумкино, ул. Водников, в районе дома N 5" | ДГС/МКУ "ТСЗ" | I кв. 2020 | IV кв. 2021 | 419 200,18 <о.б> | 21 225,04 <о.б> | x | x | x | x | Региональная программа "Развитие жилищно-коммунального хозяйства" |
| 107 | "Ремонт памятника Д.И. Менделееву в 6 мкр." | ДГС/МКУ "ТСЗ" | III кв. 2020 | IV кв. 2020 | 409 470,77 <м.б> | x | x | x | x | x |  |
| 108 | Устройство пешеходной зоны с велосипедной дорожкой, площадкой для выгула собак и парковкой | ДГС/МКУ "ТСЗ" | I кв. 2020 | IV кв. 2021 | 26 799 971,07 <м.б> | 193 613,75 <м.б.> | x | x | x | x |  |
| 109 | Текущий ремонт и приведение в нормативное состояние архитектурных композиций (стел) г. Тобольска | ДГС/МКУ "ТСЗ" | III кв. 2020 | IV кв. 2020 | 2 210 107,87 <м.б> | x | x | x | x | x |  |
| 110 | "Устройство многофункциональной площадки в мкр. Менделеево на территории бывшей бани, дом 26 (в том числе разработка ПД)" | ДГС/МКУ "ТСЗ" | I кв. 2020 | IV кв. 2021 | 758 976,00 <м.б> | 854 128,8 <м.б> | x | 0,00 | x | x |  |
| 110.1 | Благоустройство сквера в мкр. Менделеево (территория бывшей бани) г. Тобольска | ДГС/МКУ "ТСЗ" | II кв. 2023 | III кв. 2023 | x | x | x | 0,00 | x | x |  |
| 111 | Установка урн для мусора на территории г. Тобольска | ДГС/МКУ "ТСЗ" | I кв. 2020 II кв. 2022 | IV кв. 2020 III кв. 2025 | 2 451 316,00 <м.б> | x | 335 000,00 <м.б.> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 112 | Ремонт объектов благоустройства на территориях общего пользования (тротуары) | ДГС/МКУ "ТСЗ" | I кв. 2020 | IV кв. 2025 | 11 383 203,24 <м.б> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 113 | "Устройство автомобильной парковки в районе СОШ N 1 (детский сад) по ул. Хохрякова" | ДГС/МКУ "ТСЗ" | II кв. 2021 | III кв. 2021 | x | 2 881 741,9 <м.б> | x | x | x | x |  |
| 114 | "Устройство автомобильной парковки в районе церкви Михаила Архангела и пешеходных тротуаров по ул. Кирова до ул. Алябьева" | ДГС/МКУ "ТСЗ" | II кв. 2021 | III кв. 2021 | x | 6 964 596,14 <м.б> | x | x | x | x |  |
| 115 | "Устройство пешеходного тротуара по ул. Ленина (от ул. Чехова до ул. Гагарина)" | ДГС/МКУ "ТСЗ" | II кв. 2021 | III кв. 2021 | x | 16 572 853,96 <м.б> | x | x | x | x |  |
| 116 | Устройство тротуаров и парковок по территориям общего пользования | ДГС/МКУ "ТСЗ" | I кв. 2020 | IV кв. 2020 | 7 667 392,06 <м.б> | x | x | x | x | x |  |
| 117 | Строительство тротуаров и парковок по территориям общего пользования (в т.ч. разработка ПД), в том числе: | ДГС/МКУ "ТСЗ" | I кв. 2020 | IV кв. 2025 | 2 118 415,13 <м.б> | x | x | x | x | x |  |
| 117.1 | "Строительство тротуаров и парковок по территориям общего пользования по адресу: г. Тобольск, 4 мкр." (в т.ч. разработка ПД) | ДГС/МКУ "ТСЗ" | I кв. 2021 | IV кв. 2022 | x | 619 657,74 <м.б> | 8 592 000,00 <м.б> | x | x | x |  |
| 117.2 | "Строительство тротуаров и парковок по территориям общего пользования по адресу: г. Тобольск, 7 мкр." (в т.ч. разработка ПД) | ДГС/МКУ "ТСЗ" | I кв. 2021 | IV кв. 2022 | x | 328 305,33 <м.б> | 4 257 000,00 <м.б> | x | x | x |  |
| 117.3 | "Строительство тротуаров и парковок по территориям общего пользования по адресу: г. Тобольск, 9 мкр." (в т.ч. разработка ПД) | ДГС/МКУ "ТСЗ" | I кв. 2021 | IV кв. 2022 | x | 234 695,3 <м.б> | 1 239 000,00 <м.б> | x | x | x |  |
| 117.4 | "Строительство тротуаров и парковок по территориям общего пользования по адресу: г. Тобольск, 10 мкр." (в т.ч. разработка ПД) | ДГС/МКУ "ТСЗ" | I кв. 2021 | IV кв. 2022 | x | 679 492,56 <м.б> | 9 473 000,00 <м.б> | x | x | x |  |
| 118 | Благоустройство Аптекарского сада" (в т.ч. разработка ПД) | ДГС/МКУ "ТСЗ" | I кв. 2020 | IV кв. 2022 | 15 101 599,00 <о.б> | 7 204 186,38 <о.б> | 38 844 256,92 <о.б> | x | x | x | Региональная программа "Развитие жилищно-коммунального хозяйства" |
|  |  |  |  |  | 410 456,75 <м.б> | 63 537 630,18 <м.б> | 208 419 036,28 <м.б> |  |  |  |  |
| 119 | "Устройство площадки для размещения многофункциональной детской площадки на территории "Площадь имени Д.И. Менделеева" | ДГС/МКУ "ТСЗ" | I кв. 2020 | IV кв. 2021 | 15 935 137,00 <о.б> | 5 713,17 <о.б> | x | x | x | x | Региональная программа "Развитие жилищно-коммунального хозяйства" |
|  |  |  |  |  | 1 078 720,80 <м.б> | 8 099,9 <м.б> |  |  |  |  |  |
| 120 | "Устройство площадки для размещения воркаута в 10 мкр." | ДГС/МКУ "ТСЗ" | I кв. 2020 | IV кв. 2021 | 1 152 259,00 <о.б> | 42 809,53 <о.б> | x | x | x | x | Региональная программа "Развитие жилищно-коммунального хозяйства" |
|  |  |  |  |  | 500,00 <м.б> | 464,92 <м.б> |  |  |  |  |  |
| 121 | "Устройство площадки для размещения воркаута в 7 мкр." | ДГС/МКУ "ТСЗ" | I кв. 2020 | IV кв. 2021 | 2 982 076,00 <о.б> | 12 115,17 <о.б> | x | x | x | x | Региональная программа "Развитие жилищно-коммунального хозяйства" |
|  |  |  |  |  | 1 500,00 <м.б> | 1 462,72 <м.б> |  |  |  |  |  |
| 122 | "Устройство детской площадки по ул. С. Ремезова, 7в" | ДГС/МКУ "ТСЗ" | I кв. 2020 | IV кв. 2021 | 16 491 263,00 <о.б.> | 151 735,48 <о.б.> | x | x | x | x | Региональная программа "Развитие жилищно-коммунального хозяйства" |
|  |  |  |  |  | 438 848,99 <м.б.> | 7 074,58 <м.б.> |  |  |  |  |  |
| 123 | "Устройство площадки для размещения воркаута мкр. Менделеево" | ДГС/МКУ "ТСЗ" | I кв. 2020 | IV кв. 2021 | 1 720 808,00 <о.б.> | 171 180,80 <о.б> | x | x | x | x | Региональная программа "Развитие жилищно-коммунального хозяйства" |
|  |  |  |  |  | 231 746,96 <м.б.> | 23 084,7 <м.б.> |  |  |  |  |  |
| 124 | "Устройство площадки для размещения воркаута мкр. Иртышский" | ДГС/МКУ "ТСЗ" | I кв. 2020 | IV кв. 2021 | 1 082 844,00 <о.б.> | 107 784.4 <о.б> | x | x | x | x | Региональная программа "Развитие жилищно-коммунального хозяйства" |
|  |  |  |  |  | 500,00 <м.б.> | 0,00 <м.б.> |  |  |  |  |  |
| 125 | "Устройство площадки для размещения воркаута мкр. Сумкино" | ДГС/МКУ "ТСЗ" | I кв. 2020 | IV кв. 2020 | 1 248 144,00 <о.б.> | x | x | x | x | x | Региональная программа "Развитие жилищно-коммунального хозяйства" |
|  |  |  |  |  | 8 200,00 <м.б.> |  |  |  |  |  |  |
| 126 | "Благоустройство р. Курдюмка и р. Слесарка от перекачивающей станции до ул. Декабристов" г. Тобольск (в том числе разработка ПД), в том числе изготовление и установка скульптурной композиции "Д.Чулков и "Ладья" | ДГС/МКУ "ТСЗ" | I кв. 2020 II кв. 2022 | IV кв. 2020 IV кв. 2022 | 1 903 930,00 <о.б.> | x | 112 674 000,00 <м.б.> | x | x | x | Региональная программа "Развитие жилищно-коммунального хозяйства" |
|  |  |  |  |  | 134 095,82 <м.б.> |  |  |  |  |  |  |
| 127 | "Благоустройство в границах улиц: пер. Розы Люксембург - русла реки Курдюмка - ул. Подшлюзы - ул. Кирова" г. Тобольск | ДГС/МКУ "ТСЗ" | I кв. 2020 | IV кв. 2020 | 37 161 940,00 <о.б.> | x | x | x | x | x | Региональная программа "Развитие жилищно-коммунального хозяйства" |
|  |  |  |  |  | 18 580,97 <м.б.> |  |  |  |  |  |  |
| 128 | "Устройство тротуаров (пешеходных дорожек с газонами), парковок для транспорта и уличного освещения в местах подходов, подъездов к территории спортивного центра "Тобол" (Сноупарк) | ДГС/МКУ "ТСЗ" | I кв. 2020 II кв. 2022 | IV кв. 2020 IV кв. 2022 | 4 260 280,00 <о.б.> | x | 10 456 635,43 <м.б.> | 0,00 | x | x | Региональная программа "Развитие жилищно-коммунального хозяйства" |
|  |  |  |  |  | 318 359,00 <м.б.> |  |  |  |  |  |  |
| 129 | "Благоустройство территории Абрамовского экологического парка" | ДГС/МКУ "ТСЗ" | I кв. 2020 | IV кв. 2021 | 3 158 593,00 <о.б.> | 281 568,7 <о.б.> | x | x | x | x | Региональная программа "Развитие жилищно-коммунального хозяйства" |
| 130 | "Благоустройство сада Ермака" (площадь Семена Ремезова, участок 5)" | ДГС/МКУ "СЗ" | I кв. 2020 | IV кв. 2020 | 3 599 675,00 <о.б.> | x | x | x | x | x | Региональная программа "Развитие жилищно-коммунального хозяйства" |
|  |  |  |  |  | 1 600,00 <м.б.> |  |  |  |  |  |  |
| 131 | Благоустройство сквера по ул. Семена Ремезова, участок 17 (гастронома "Центральный") | ДГС/МКУ "ТСЗ" | I кв. 2020 | IV кв. 2020 | 787 794,00 <о.б.> | x | x | x | x | x | Региональная программа "Развитие жилищно-коммунального хозяйства" |
|  |  |  |  |  | 129 745,95 <м.б.> |  |  |  |  |  |  |
| 132 | Благоустройство и развитие Базарной площади и улицы Мира | ДГС/МКУ "ТСЗ" | I кв. 2020 | IV кв. 2022 | 10 500 000,40 <ф.б.> | 0,00 | 74 725 071,53 <о.б.> | x | x | x | Национальный проект "Жилье и городская среда"/ Региональный проект "Формирование современной городской среды" |
|  |  |  |  |  | 254 000 000,00 <о.б.> | 548 805,15 <о.б.> |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 883 814,24 <м.б.> | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 133 | "Благоустройство территории подгорной части города Тобольска с устройством водоотведения в границах улиц: ул. Дзержинского, ул. Алябьева - ул. Гагарина - пер. 3-й Менделеевский, ул. Пролетарская стрелка" (в том числе разработка ПД)" | ДГС/МКУ "ТСЗ" | I кв. 2022 | IV кв. 2025 | x | x | 4 712 727,51 <м.б.> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Региональная программа "Развитие жилищно-коммунального хозяйства" |
| 134 | Благоустройство "Александровского сада" | ДГС/МКУ "ТСЗ" | IV кв. 2020 | IV кв. 2023 | 20 030,00 <м.б.> | 605 515,00 <м.б.> | 0,00 | 0,00 | x | x |  |
| 135 | Благоустройство парка "Центральный" | ДГС/М У "ТСЗ" | I кв. 2025 | IV кв. 2025 | x | x | x | x | x | 0,00 |  |
| 136 | Благоустройство объекта "Сквер выпускников" в 7 мкр. | ДГС/МКУ "ТСЗ" | I кв. 2024 | IV кв. 2024 | x | x | x | x | 0,00 | x |  |
| 137 | Благоустройство объекта "Сквер спортивный" в 10 мкр. | ДГС/МКУ "ТСЗ" | I кв. 2024 | IV кв. 2024 | x | x | x | x | 0,00 | x |  |
| 138 | Благоустройство объекта "Сквер Мужества" в 8 мкр. | ДГС/МКУ "ТСЗ" | IV кв. 2020 I кв. 2025 | IV кв. 2020 IV кв. 2025 | 165 210,00 <м.б.> | x | x | x | x | 0,00 |  |
| 139 | Благоустройство сквера "Предпринимателей" | ДГС/МКУ "ТСЗ | IV кв. 2020 I кв. 2025 | III кв. 2020 IV кв. 2025 | 278 150,00 <м.б.> | x | x | x | x | 0,00 |  |
| 140 | Благоустройство сквера "Семьи, любви и верности" | ДГС/МКУ "ТСЗ" | IV кв. 2020 | III кв. 2021 | 120 690,00 <м.б.> | 50 272,00 <м.б.> | x | x | x | x |  |
| 141 | Благоустройство "Сквера Михайлова" | ДГС/МКУ "ТСЗ" | II кв. 2021 | IV кв. 2021 | x | 24 714,00 <м.б.> | x | x | x | x |  |
| 142 | Благоустройство сквера в 7 а. мкр. г. Тобольска | ДГС/МКУ "ТСЗ" | II кв. 2023 | III кв. 2023 | x | x | x | 0,00 | x | x |  |
| 143 | Благоустройство сквера в 9 мкр. | ДГС/МКУ "ТСЗ" | I кв. 2022 | IV кв. 2023 | x | x | 0,00 | 0,00 | x | x |  |
| 144 | Сквер ул. Октябрьская, уч. N 14, в районе ДОСААФ | ДГС/МКУ "ТСЗ" | I кв. 2022 | IV кв. 2023 | x | x | 0,00 | 0,00 | x | x |  |
| 145 | Благоустройство сквера "Мореходов" | ДГС/МКУ "ТСЗ" | IV кв. 2020 II кв. 2023 | III кв. 2020 IV кв. 2024 | 330 610,00 <м.б.> | x | x | 0,00 | 0,00 | x |  |
| 146 | Благоустройство аллеи в 10 мкр. | ДГС/МКУ "ТСЗ" | I кв. 2023 | IV кв. 2024 | x | x | x | 0,00 | 0,00 | x |  |
| 147 | Сквер 4 мкр., уч. N 25а (в р-не Поликлиники) | ДГС/МКУ "ТСЗ" | I кв. 2023 | IV кв. 2024 | x | x | x | 0,00 | 0,00 | x |  |
| 148 | Сквер 4 мкр. ул. Знаменского (р-н дома 11А и 13) | ДГС/МКУ "ТСЗ" | I кв. 2023 | IV кв. 2024 | x | x | x | 0,00 | 0,00 | x |  |
| 149 | Благоустройство объекта "Сквер по ул. 1-я Трудовая" | ДГС/МКУ "ТСЗ | I кв. 2023 | IV кв. 2024 | x | x | x | 0,00 | 0,00 | x |  |
| 150 | Благоустройство сквера "Театральный" | ДГС/МКУ "ТСЗ | I кв. 2023 | IV кв. 2024 | x | x | x | 0,00 | 0,00 | x |  |
| 151 | "Благоустройство территории общего пользования в границах улиц: ул. Аптекарская - ул. Ленская - ул. Революционная" | ДГС/МКУ "ТСЗ | I кв. 2022 | IV кв. 2022 | x | x | 26 559 000,00 <м.б.> | x | x | x |  |
| 152 | Устройство комплексной спортивной детской площадки на территории общего пользования: Нижний посад | ДГС/МКУ "ТСЗ | II кв. 2022 | IV кв. 2022 | x | x | 13 649 324,4 <м.б.> | x | x | x |  |
| 153 | Устройство комплексной спортивной детской площадки на территории общего пользования: мкр. Строитель | ДГС/МКУ "ТСЗ | II кв. 2022 | IV кв. 2022 | x | x | 17 628 675,6 <м.б.> | x | x | x |  |
| 154 | Благоустройство сквера по ул. Первомайская | ДГС/МКУ "СЗ" | I кв. 2025 | IV кв. 2025 | x | x | x | x | x | 0,00 |  |
| 155 | Благоустройство Ландшафтного парка в 11 мкр. | ДГС/МКУ "ТСЗ" | I кв. 2025 | IV кв. 2025 | x | x | x | x | x | 0,00 |  |
| 156 | Благоустройство липовой рощи в мкр. Сумкино | ДГС/МКУ "ТСЗ" | I кв. 2025 | IV кв. 2025 | x | x | x | x | x | 0,00 |  |
| 157 | Ремонт объектов благоустройства на территориях общего пользования (детские игровые площадки) | ДГС/МКУ "ТСЗ | II кв. 2021 | IV кв. 2024 | x | 38 233 761,4 <м.б.> | 795 012,00 <м.б.> | 0,00 | x | x |  |
| 158 | Устройство площадки для выгула домашних животных в мкр. Иртышский г. Тобольска (Инициативный проект) | ДГС/МКУ "ТСЗ | I кв. 2022 | IV кв. 2022 | x | x | 1 845 302,09 <о.б.> | x | x | x |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 190 293,11 <м.б.> |  |  |  |  |
| 159 | Устройство спортивной площадки (воркаута) в 6 микрорайоне | ДГС/МКУ "ТСЗ | I кв. 2021 | IV кв. 2021 | x | 1 396 394,32 <м.б.> | x | x | x | x |  |
| 160 | Благоустройство территории общего пользования возле ДК "Речник" в микрорайоне Иртышский города Тобольска | ДГС/МКУ "ТСЗ | IV кв. 2020 II кв. 2022 | IV кв. 2020 IV кв. 2022 | 202 860,00 <м.б.> | x | 36 076 000,00 <м.б.> | x | x | x |  |
| 161 | Разработка концепции по развитию велосипедной инфраструктуры в г. Тобольске | ДГС/МКУ "ТСЗ | IV кв. 2020 II кв. 2024 | IV кв. 2020 IV кв. 2024 | 84 480,00 <м.б.> | x | x | x | 0,00 | x |  |
| 162 | Разработка концепции по эскизному предложению благоустройства территории с подбором малых архитектурных форм Аптекарского сада в г. Тобольске | ДГС/МКУ "ТСЗ | IV кв. 2020 | IV кв. 2020 | 248 620,00 <м.б.> | x | x | x | x | x |  |
| 163 | Разработка концепции по подбору и расстановке малых архитектурных форм на площади Победы в г. Тобольске. Эскизное предложение | ДГС/МКУ "ТСЗ | IV кв. 2020 | IV кв. 2020 | 291 810,00 <м.б.> | x | x | x | x | x |  |
| 164 | Текущее содержание и ремонт сетей уличного освещения | ДГС/МКУ "ТСЗ" | I кв. 2020 | IV кв. 2025 | 24 728 000,00 <м.б.> | 25 692 998,43 <м.б.> | 34 384 251,99 <м.б.> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 165 | Текущее содержание объектов благоустройства территорий города | ДГС/МКУ "ТСЗ" | I кв. 2020 | IV кв. 2025 | 0,00 | 52 026 253,37 <м.б> | 54 141 437,98 <м.б> | 46 847 000,00 <м.б> | 46 847 000,00 <м.б> | 0,00 |  |
| 166 | Текущее содержание парков | ДГС/МКУ "ТСЗ" | I кв. 2020 | IV кв. 2020 | 26 980 397,00 <м.б.> | x | x | x | x | x |  |
| 167 | Содержание детских игровых площадок | ДГС/МКУ "ТСЗ" | I кв. 2020 | IV кв. 2025 | 584 822,20 <м.б.> | 1 438 409,58 <м.б.> | 6 166 141,20 <м.б.> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 168 | Содержание спортивных площадок | ДГС/МКУ "ТСЗ" | I кв. 2020 | IV кв. 2025 | 119 284,20 <м.б.> | 2 298 028,93 <м.б.> | 5 843 753,85 <м.б.> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 169 | Содержание площадок для выгула собак | ДГС/МКУ "ТСЗ" | I кв. 2020 | IV кв. 2025 | 30 704 091,24 <м.б.> | x | 526 105,40 <м.б.> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 170 | Текущее содержание территории города (ТОП) | ДГС/МКУ "ТСЗ" | I кв. 2020 | IV кв. 2020 |  | x | x | x | x | x |  |
| 171 | Содержание склонов Кремля | ДГС/МКУ "ТСЗ" | I кв. 2020 | IV кв. 2020 |  | x | x | x | x | x |  |
| 172 | Содержание каналов, лотков, водоотводных канав, включая территории общего пользования | ДГС/МКУ "ТСЗ" | I кв. 2020 | IV кв. 2025 |  | 6 001 970,11 <м.б.> | 7 145 159,90 <м.б.> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 173 | Содержание контейнерных площадок | ДГС/МКУ "ТСЗ" | I кв. 2020 | IV кв. 2025 | 8 426 305,74 <м.б.> | 2 806 915,88 <м.б.> | 4 646 487,30 <м.б.> | 8 589 000,00 <м.б.> | 8 589 000,00 <м.б.> | 0,00 |  |
| 174 | Содержание фонтанов г. Тобольска | ДГС/МКУ "ТСЗ" | I кв. 2020 | IV кв. 2025 | 1 670 151,26 <м.б.> | 2 597 899,66 <м.б.> | 2 887 133,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 175 | Устройство забора из профилированного листа на переулке Свердловский | ДГС/МКУ "ТСЗ" | III кв. 2020 | III кв. 2020 | 514 983,00 <м.б> | x | x | x | x | x |  |
| 176 | Выполнение работ по обеспечению пропускной способности водопропускных труб в зимний период | ДГС/МКУ "ТСЗ" | I кв. 2021 | IV кв. 2025 | x | 599 983,33 <м.б.> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 177 | Эвакуация брошенного транспорта | ДГС/МКУ "ТСЗ" | I кв. 2021 | IV кв. 2025 | x | 841 435,00 <м.б.> | 805 000,00 <м.б.> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 178 | Содержание общественных туалетов на конченых остановочных пунктах | ДГС/МКУ "ТСЗ" | I кв. 2021 | IV кв. 2025 | x | 1 504 614,05 <м.б.> | 2 040 350,00 <м.б.> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 179 | Содержание и отлов бездомных животных | ДГХиБЖД | I кв. 2020 | IV кв. 2025 | 2 239 000,00 <о.б.> | 2 239 000,00 <о.б.> | 10 022 000,00 <о.б.> | 10 022 000,00 <о.б.> | 10 022 000,00 <о.б.> | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | 7 581 567,37 <м.б.> | 5 716 220,34 <м.б.> | 9 084 018,54 <м.б.> |  |  |  |  |
| 180 | Текущее содержание мест захоронений | ДГХиБЖД | I кв. 2020 | IV кв. 2025 | 2 313 824,81 <о.б.> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | 3 501 062,24 <м.б.> | 8 745 727,99 <м.б> | 12 120 388,80 <м.б> | 7 800 000,00 <м.б> | 7 800 000,00 <м.б> |  |  |
| 181 | Капитальный ремонт многоквартирного дома, расположенного по адресу: г. Тобольск, п. Сумкино, ул. Водников, д. N 1 | ДГХиБЖД | I кв. 2020 | IV кв. 2021 | 3 748 378,56 <о.б..> | 3 748 378,56 <о.б..> | x | x | x | x |  |
| 182 | Проведение профилактической дезинфекции помещений (мест) общего пользования в многоквартирных домах г. Тобольска | ДГХиБЖД | I кв. 2020 | IV кв. 2020 | 2 123 696,00 <м.б.> | x | x | x | x | x |  |
| 183 | Санитарная вырубка деревьев, угрожающих безопасности на территории кладбищ | ДГХиБЖД | I кв. 2020 | IV кв. 2025 | 599 600,00 <м.б.> | 593 602,84 <м.б.> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 184 | Ликвидация несанкционированных свалок на территории кладбища | ДГХиБЖД | I кв. 2022 | IV кв. 2025 | x | x | 24 244 291,51 <м.б.> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 185 | Установка/замена адресных указателей | ДГХиБЖД | I кв. 2020 | IV кв. 2025 | 3 649 844,76 <м.б.> | 1 399 749,12 <м.б.> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 186 | Устройство и обслуживание мокрых колодцев для обеспечения противопожарного водоснабжения ТО Левобережье | ДГХиБЖД | I кв. 2020 | I кв. 2025 | 41 003,71 <м.б.> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 187 | Оказание услуг по предоставлению и содержанию уличных туалетов | ДГХиБЖД | II кв. 2020 | IV кв. 2025 | 2 190 620,00 <м.б.> | 5 457 950,74 <м.б.> | 7 408 000,00 <м.б.> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 188 | Разработка ПД на техническое присоединение общественного уличного туалета | ДГХиБЖД | II кв. 2020 | IV кв. 2020 | 60 758,00 <м.б.> | x | x | x | x | x |  |
| 189 | Вырубка кустарниковой растительности и планировка площадки для содержания животных без владельцев | ДГХиБЖД | II кв. 2020 | IV кв. 2020 | 225 632,00 <м.б.> | x | x | x | x | x |  |
| 190 | Устройство забора из профнастила, калитки и распашных ворот площадки для содержания животных без владельцев | ДГХиБЖД | II кв. 2020 | IV кв. 2020 | 299 600,00 <м.б.> | x | x | x | x | x |  |
| 191 | Отсыпка щебнем площадки для содержания животных без владельцев | ДГХиБЖД | II кв. 2020 | IV кв. 2020 | 282 800,00 <м.б.> | x | x | x | x | x |  |
| 192 | Электромонтажные работы на площадке для содержания животных без владельцев | ДГХиБЖД | II кв. 2020 | IV кв. 2020 | 230 000,00 <м.б.> | x | x | x | x | x |  |
| 193 | Подготовка территорий при проведении праздничных мероприятий | ДГХиБЖД | I кв. 2020 | IV кв. 2025 | 370 792,33 <м.б.> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 194 | Акарицидная (противоклещевая) обработка | ДГХиБЖД | I кв. 2020 | II кв. 2025 | 441 429,93 <м.б.> | 199 000,00 <м.б.> | 499 490,00 <м.б.> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 195 | Энтомологическое обследование общественных озелененных территорий в городе | ДГХиБЖД | I кв. 2020 | II кв. 2025 | 299 998,00 <м.б.> | 323 631,75 <м.б.> | 340 000,00 <м.б.> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 196 | Рекультивация и ликвидация свалок отходов | ДГХиБЖД | I кв. 2020 | IV кв. 2025 | 8 059 501,00 <о.б.> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | 4 030,00 <м.б.> |  |  |  |  |  |  |
| 197 | Создание контейнерных площадок | ДГХиБЖД | I кв. 2020 | IV кв. 2025 | 3 970 558,00 <о.б.> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | 2 000,00 <м.б> |  |  |  |  |  |  |
| 198 | Прочие расходы по благоустройству | ДГХиБЖД | II кв. 2020 | IV кв. 2020 | 183 774,11 <м.б.> | x | x | x | x | x |  |
| 199 | Установка мусорных контейнеров | ДГХиБЖД | II кв. 2020 | IV кв. 2020 | 47 000,00 <м.б.> | x | x | x | x | x |  |
| 200 | Работы по монтажу вводного электрического щита 0,4 кВт | ДГХиБЖД | II кв. 2020 | IV кв. 2020 | 46 500,00 <м.б.> | x | x | x | x | x |  |
| 201 | Устройство ограждения по объекту "Мусульманское кладбище, мкр. 4" | ДГХиБЖД | II кв. 2020 II кв. 2022 | IV кв. 2020 IV кв. 2022 | 388 838,00 <м.б.> | x | 7 334 563,24 <м.б.> | x | x | x |  |
| 202 | Поставка инвентаря (социально значимые работы) | ДГХиБЖД | II кв. 2021 | IV кв. 2021 | x | 176 710,00 <м.б.> | x | x | x | x |  |
| 203 | Ремонт здания стационарного туалета | ДГХиБЖД | II кв. 2020 | IV кв. 2021 | 299 696,94 <м.б.> | 598 700,00 <м.б.> | x | x | x | x |  |
| 204 | Разработка проектов санитарно-защитных зон мест захоронений и получение экспертных заключений на разработанные проекты | ДГХиБЖД | III кв. 2022 | IV кв. 2022 | x | x | 1 258 893,33 <м.б.> | x | x | x |  |
| 205 | Доинвентаризация кладбищ МКУ ЦГУ | ДГХиБЖД | II кв. 2022 | IV кв. 2022 | x | x | 223 000,00 <м.б.> | x | x | x |  |
| 206 | Перемещение биологических отходов к местам их хранения и, переработки или утилизации (павшие животные) | ДГХиБЖД | III кв. 2022 | IV кв. 2022 | x | x | 234 000,00 <м.б.> | x | x | x |  |
| 207 | "Проведение работ по благоустройству территории в мкр. Защитино" | ДГС/МКУ "ТСЗ" | II кв. 2020 | IV кв. 2020 | 5 069 280,67 <м.б.> | x | x | x | x | x |  |
| 208 | Изготовление и установка информационных стендов | ДГС/МКУ "ТСЗ | II кв. 2020 | III кв. 2020 | 520 000, 00 <м.б.> | x | x | x | x | x |  |
| 209 | Проведение осмотра для целей оценки соответствия технического состояния оборудования детских, спортивных площадок (далее - МАФ) требованиям безопасности в соответствии с требованиями Технического регламента | ДГС/МКУ "ТСЗ | II кв. 2020 II кв. 2023 | III кв. 2020 III кв. 2023 | 299 789,00 <м.б.> | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 210 | Изготовление урн для мусора | ДГС/МКУ "ТСЗ | II кв. 2020 | IV кв. 2020 | 1 698 000,00 <м.б.> | x | x | x | x | x |  |
| 211 | Устройство забора из профилированного листа на улице Доронина | ДГС/МКУ "ТСЗ | III кв. 2020 | I кв. 2021 | 118 191,35 <м.б.> | 118 191,35 <м.б.> | x | x | x |  |  |
| 212 | Технологическое присоединение уличного освещения по адресу: Тюменская область, г. Тобольск, мкр. Иртышский, ул. Тюменская | ДГС/МКУ "ТСЗ | IV кв. 2020 | IV кв. 2020 | 550,00 <м.б.> | x | x | x | x | x |  |
| 213 | Технологическое присоединение уличного освещения по адресу: Тюменская область, г. Тобольск, мкр. Иртышский, ул. Зыряновская | ДГС/МКУ "ТСЗ | IV кв. 2020 | IV кв. 2020 | 8 524,00 <м.б.> | x | x | x | x | x |  |
| 214 | Технологическое присоединение уличного освещения по адресу: мкр. Менделеево ул. Станционная | ДГС/МКУ "ТСЗ | II кв. 2021 | IV кв. 2021 | x | 39 316,00 <м.б.> | x | x | x | x |  |
| 215 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств объекта наружного освещения по адресу: Тюменская область, г. Тобольск, пер. Заречный (Иртышский мкр.) | ДГС/МКУ "ТСЗ | II кв. 2021 | III кв. 2021 | x | 45 225,00 <м.б.> | x | x | x | x |  |
| 216 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств наружного освещения по адресу: Тюменская область, г. Тобольск, пер. Смородиновый, ул. Радужная, ул. Заречная, ул. Васильковая (Иртышский мкр.) | ДГС/МКУ "ТСЗ | II кв. 2021 | III кв. 2021 | x | 38 640,00 <м.б.> | x | x | x | x |  |
| 217 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств объекта наружного освещения по адресу: Тюменская область, г. Тобольск, ул. Школьная (Иртышский мкр.) | ДГС/МКУ "ТСЗ | II кв. 2021 | III кв. 2021 | x | 46 744,80 <м.б.> | x | x | x | x |  |
| 218 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств наружного освещения объекта "Сквер семьи, любви и верности" | ДГС/МКУ "ТСЗ | II кв. 2021 | III кв. 2021 | x | 33 258,00 <м.б.> | x | x | x | x |  |
| 219 | Предоставление доступа к объектам инфраструктуры для размещения и последующего использования и обслуживания Сети уличного освещения | ДГС/МКУ "ТСЗ | II кв. 2021 | IV кв. 2022 | x | 5 017,00 <м.б.> | 9 554,25 <м.б.> | x | x | x |  |
| 220 | Изготовление и установка инсталляции "Тобольское окно" | ДГС/МКУ "ТСЗ | III кв. 2021 | IV кв. 2021 | x | 534 000,00 <м.б.> | x | x | x | x |  |
| 221 | Изготовление и установка информационных стендов и указателей | ДГС/МКУ "ТСЗ | I кв. 2021 | IV кв. 2025 | x | 466 816,00 <м.б.> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 222 | "Строительство пешеходного тротуара и велосипедной дорожки на ул. Уватский тракт от ул. Полонского до микрорайона Строитель в г. Тобольске" | ДГС/МКУ "ТСЗ | III кв. 2021 | IV кв. 2021 | x | 48 763,00 <м.б.> | x | x | x | x |  |
| 223 | Изготовление схем предполагаемых к использованию земель, под строительство детских площадок | ДГС/МКУ "ТСЗ | IV кв. 2021 | IV кв. 2021 | x | 56 685,00 <м.б.> | x | x | x | x |  |
| 224 | "Инженерная защита города Тобольска от подтопления. Углубление русел речек" (изготовление тех. плана) | ДГС/МКУ "ТСЗ | I кв. 2022 | I кв. 2022 | x | x | 317 000,00 <м.б.> | x | x | x |  |
| 225 | Ремонт спортивных площадок | ДГС/МКУ "ТСЗ | II кв. 2022 | IV кв. 2022 | x | x | 3 140 000,00 <м.б.> | x | x | x |  |
| 226 | Благоустройство по территориям общего пользования мкр. Строитель (в т.ч. разработка ПД) | ДГС/МКУ "ТСЗ | II кв. 2023 | IV кв. 2024 | x | x | x | 3 226 000,00 <м.б.> | 0,00 | x |  |
| 227 | Благоустройство по территориям общего пользования мкр. Иртышский (в т.ч. разработка ПД) | ДГС/МКУ "ТСЗ | II кв. 2022 | IV кв. 2023 | x | x | 821 000,00 <м.б.> | 0,00 | x | x |  |
| 228 | Благоустройство по территориям общего пользования мкр. Защитино (в т.ч. разработка ПД) | ДГС/МКУ "ТСЗ | II кв. 2022 | IV кв. 2023 | x | x | 1 878 000,00 <м.б.> | 0,00 | x | x |  |
| 229 | Благоустройство по территориям общего пользования мкр. Менделеево (в т.ч. разработка ПД) | ДГС/МКУ "ТСЗ | II кв. 2022 | IV кв. 2023 | x | x | 871 000,00 <м.б.> | 0,00 | x | x |  |
| 230 | Устройство ливневой канализации по адресу: г. Тобольск, 10 микрорайон вдоль домов N 4В, N 20 | ДГС/МКУ "ТСЗ | III кв. 2022 | IV кв. 2022 | x | x | 646 264,80 <м.б.> | x | x | x |  |
| 231 | Технологическое присоединение уличного освещения по адресу: мкр. Иртышский ул. Савинская | ДГС/МКУ "ТСЗ | III кв. 2022 | IV кв. 2022 | x | x | 50 000,00 <м.б.> | x | x | x |  |
| 232 | Архитектурно-художественное освещение АМС РРС "Тобольск", расположенного по адресу: Тюменская область, г. Тобольск, ул. Семена Ремезова, д. 53а | ДГС/МКУ "ТСЗ | III кв. 2022 | IV кв. 2024 | x | x | 5 517 684,57 <м.б.> | 17 532 265,99 <м.б.> | 418 750,80 <м.б.> | x |  |
| 233 | Изготовление информационно-раздаточного материала о проведении голосования в рамках реализации муниципальной программы "Формирование комфортной городской среды в городе Тобольске" | ДГС/МКУ "ТСЗ | II кв. 2022 | III кв. 2022 | x | x | 50 590,00 <м.б.> | x | x | x |  |
| 234 | Приобретение хозяйственного инвентаря | ДГС/МКУ "ТСЗ | II кв. 2022 | III кв. 2022 | x | x | 238 865,40 <м.б.> | x | x | x |  |
| 235 | Устройство ограждения по объекту "Мусульманское кладбище", расположенного по адресу: г. Тобольск, 4 микрорайон | ДГС/МКУ "ТСЗ | III кв. 2022 | IV кв. 2022 | x | x | 14 366 860,00 <м.б.> | x | x | x |  |
| 236 | Ремонт тротуара в районе всесезонной спортивной площадки в 6 микр. г. Тобольска | ДГС/МКУ "ТСЗ | III кв. 2022 | IV кв. 2022 | x | x | 524 134,80 <м.б.> | x | x | x |  |
| 237 | Благоустройство микрорайона Менделеево г. Тобольска (Инициативный проект) | ДГС/МКУ "ТСЗ | II кв. 2023 | III кв. 2023 | x | x | x | 4 070 078,74 <о.б.> | x | x |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2 036,06 <м.б.> |  |  |  |
| 238 | Благоустройство микрорайона Сумкино г. Тобольска (Инициативный проект) | ДГС/МКУ "ТСЗ | II кв. 2023 | III кв. 2023 | x | x | x | 5 885 190,73 <о.б.> | x | x |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2 944,07 <м.б.> |  |  |  |
| Цель 2. Комплексное развитие дорожной и транспортной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 3. Обеспечение эффективного использования автомобильных дорог местного значения и осуществление дорожной деятельности в их отношении |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 239 | Ремонт автомобильных дорог г. Тобольска (участки, подлежащие ремонту, определены в соответствии с перечнем автомобильных дорог города Тобольска) | ДГС/МКУ "ТСЗ" | II кв. 2020 | IV кв. 2025 | 296 039 035.49 <м.б.> | 191 116 059,11 <м.б> | 98 193 532,00 <м.б> | 95 367 000,00 <м.б> | 95 367 000,00 <м.б> | 0,0 |  |
| 240 | Капитальный ремонт дороги по ул. Ленина (от ул. Кирова до ул. Гагарина) с устройством велосипедной дорожки" (в т.ч. разработка ПД) | ДГС/МКУ "ТСЗ" | I кв. 2020 | IV кв. 2021 | 115 136 230,00 <о.б.> | 31 921 807,60 <о.б.> | x | x | x | x | Региональная программа "Развитие транспортной инфраструктуры" |
|  |  |  |  |  | 58 000,00 <м.б.> | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 241 | "Ремонт автомобильных дорог г. Тобольска (ремонт автомобильных дорог и тротуаров по ул. Верхнефилатовская и ул. Портовая в мкр. Иртышский; ремонт внутриквартальных дорог и проездов, пешеходных тротуаров в 6 и 8 микрорайонах; ремонт автомобильных дорог и тротуаров по ул. Ленина, ул. 3-я Трудовая, ул. 1-я Луговая, пер. Рабочий)" | ДГС/МКУ "ТСЗ" | I кв. 2020 | IV кв. 2021 | 117 783 854,34 <о.б.> | 47 074 839,65 <о.б.> | x | x | x | x | Региональная программа "Развитие транспортной инфраструктуры" |
| 242 | Устройство линии наружного освещения на Уватском тракте (в т.ч. разработка ПД) | ДГС/МКУ "ТСЗ" | I кв. 2020 | II кв. 2020 | 20 712,00 <м.б.> | x | x | x | x | x |  |
| 243 | "Реконструкция автомобильной дороги по ул. Алябьева г. Тобольск" (в т.ч. предпроектная подготовка и разработка ПД) | ДГС/МКУ "ТСЗ" | II кв. 2022 | IV кв. 2024 | x | x | 8 745 875,00 <м.б> | 0,00 | 0,00 | x |  |
| 244 | Строительство магистрали М-8 г. Тобольск (в т.ч. разработка ПД) | ДГС/МКУ "ТСЗ" | I кв. 2020 I кв. 2022 | IV кв. 2020 IV кв. 2024 | 293 892,00 <м.б> | x | 180 806 300,00 <о.б.> | 151 030 000,00 <о.б.> | 151 030 000,00 <о.б.> | x | Региональная программа "Развитие транспортной инфраструктуры |
|  |  |  |  |  |  |  | 395 067,53 <м.б> |  |  |  |  |
| 245 | Строительство дороги в 15 микрорайоне г. Тобольска со съездами на М-8 и проспект Дзираева (в т.ч. разработка ПД) | ДГС/МКУ "ТСЗ" | II кв. 2020 | IV кв. 2021 | 34 263 180,00 <о.б.> | 0,00 | x | x | x | x | Региональная программа "Развитие транспортной инфраструктуры" |
|  |  |  |  |  | 176 339,79 <м.б> | 123 288,02 <м.б> |  |  |  |  |  |
| 246 | Ремонт тротуаров вдоль автомобильных дорог | ДГС/МКУ "ТСЗ" | II кв. 2020 | IV кв. 2020 | 6 898 000,00 <м.б> | x | x | x | x | x |  |
| 247 | "Приведение пешеходных переходов, расположенных вблизи образовательных учреждений, в соответствие с требованиями национальных стандартов" | ДГС/МКУ "ТСЗ" | II кв. 2020 | IV кв. 2022 | 24 584 098,00 <о.б.> | 7 287 238,85 <о.б.> | 0,00 | x | x | x | Региональная программа "Развитие транспортной инфраструктуры" |
| 248 | Замена остановочных павильонов | ДГС/МКУ "ТСЗ" | II кв. 2020 | IV кв. 2025 | 26 628 176,77 <м.б> | 5 335 685,60 <м.б> | 7 072 251,52 <м.б> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 249 | "Устройство тротуара, протяженностью 500 м в 10 микрорайоне г. Тобольска, возле домов 62Б, 62Д, 72К до жилого дома 40 (соединяет ул. Юбилейную с ул. Неймышева)" (в т.ч. разработка ПД) | ДГС/МКУ "ТСЗ" | II кв. 2020 | IV кв. 2021 | 5 134 186,96 <м.б> | 54 430,00 <м.б> | x | x | x | x |  |
| 250 | "Строительство сетей уличного освещения в местах отсутствия (в т.ч. разработка ПД)", в том числе: | ДГС/МКУ "ТСЗ" | II кв. 2020 | IV кв. 2025 | 4 044 712,00 <м.б> | x | x | x | x | x |  |
| 250.1 | "Строительство сетей уличного освещения по ул. Семена Ремезова, от здания N 155 Б ТЦ "Лада" до регулируемого перекрестка пр. Менделеева" (в т.ч. разработка ПД) | ДГС/МКУ "ТСЗ" | I кв. 2021 | IV кв. 2022 | x | 255 447,53 <м.б> | 1 485 493,52 <м.б> | x | x | x |  |
| 250.2 | "Строительство сетей уличного освещения на участке ул. Самаровская (от ул. Октябрьской до ул. Знаменского)" (в т.ч. разработка ПД) | ДГС/МКУ "ТСЗ" | I кв. 2021 | IV кв. 2022 | x | 286 992,32 <м.б> | 750 675,20 <м.б> | x | x | x |  |
| 250.3 | "Строительство сетей уличного освещения по ул. Элеваторная в мкр. Иртышский" (в т.ч. разработка ПД) | ДГС/МКУ "ТСЗ" | I кв. 2021 | IV кв. 2023 | x | 338 444,94 <м.б> | 0,00 | 0,00 | x | x |  |
| 250.4 | "Устройство линии наружного освещения автомобильной дороги по улицам Верхнефилатовская - Портовая в мкр. Иртышский г. Тобольска" (в т.ч. разработка ПД) (Инициативный проект) | ДГС/МКУ "ТСЗ" | I кв. 2021 | IV кв. 2023 | x | 386 692,50 <м.б> | 8 149 697,51 <о.б> | 0,00 | x | x |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 4 076,86 <м.б> |  |  |  |  |
| 250.5 | "Строительство сетей уличного освещения на ул. 4-я Северная г. Тобольска" (в т.ч. разработка ПД) | ДГС/МКУ "ТСЗ" | I кв. 2021 | IV кв. 2022 | x | 343 700,46 <м.б> | 2 482 875,80 <м.б> | x | x | x |  |
| 250.6 | "Строительство сетей уличного освещения на участке Уватский тракт, от железнодорожного моста до трассы Тюмень - Ханты-Мансийск Р-404 252 км." (в т.ч. разработка ПД) | ДГС/МКУ "ТСЗ" | I кв. 2021 | IV кв. 2022 | x | 464 316,96 <м.б> | 12 385 709,48 <м.б> | x | x | x |  |
| 251 | Содержание закрытой системы водоотвода | ДГС/МКУ "ТСЗ" | I кв. 2020 | IV кв. 2025 | 64 423 011,64 <м.б> | 56 583 133,74 <м.б> | 66 202 000,00 <м.б> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 252 | Текущее содержание мест под временное размещение снега | ДГС/МКУ "ТСЗ | I кв. 2020 | IV кв. 2025 | 556 804.36 <м.б.> | 3 385 157,39 <м.б> | 7 587 062,04 <м.б> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 253 | Содержание остановочных павильонов | ДГС/МКУ "ТСЗ" | I кв. 2020 | IV кв. 2025 | 2 727 548,61 <м.б.> | 1 277 276,43 <м.б> | 3 025 000,00 <м.б> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 254 | Содержание светофорных объектов | ДГС/МКУ "ТСЗ" | I кв. 2020 | IV кв. 2025 | 2 234 731,12 <м.б.> | 1 710 655,91 <м.б> | 6 018 428,24 <м.б> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 255 | Нанесение дорожной разметки | ДГС/МКУ "ТСЗ" | II кв. 2020 | IV кв. 2025 | 28 272 759,68 <м.б.> | 19 718 061,00 <м.б> | 24 340 965,60 <м.б> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 256 | Содержание автомобильных дорог | ДГС/МКУ "ТСЗ" | I кв. 2020 | IV кв. 2025 | 244 652 521,91 <м.б.> | 245 278 724,58 <м.б> | 238 330 239,21 <м.б> | 363 473 325,54 <м.б> | 363 878 000,00 <м.б> | 0,00 |  |
| 257 | "Подготовка площадки для стоянки автомобилей на набережные реки Иртыш в городе Тобольске" | ДГС/МКУ "ТСЗ" | II кв. 2020 II кв. 2022 | IV кв. 2020 IV кв. 2025 | 98 100,05 <м.б.> | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 258 | Ремонт аварийных участков дорог с приведением в нормативное состояние УДС г. Тобольска | ДГС/МКУ "ТСЗ" | II кв. 2020 | IV кв. 2020 | 2 280 816,59 <м.б.> | x | x | x | x | x |  |
| 259 | Выполнение работ по изготовлению и установке навигационных указателей на перекрестках дорог города Тобольска, плана-схемы мкр. Строитель | ДГС/МКУ "ТСЗ | I кв. 2022 | IV кв. 2022 | x | x | 0,00 | x | x | x |  |
| 260 | Откачка талых вод с подтопляемых территорий | ДГС/МКУ "ТСЗ" | II кв. 2020 | III кв. 2025 | 1 200 000.00 <м.б.> | 599 999,82 <м.б> | 599 999,82 <м.б> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 261 | Ликвидация сверхнормативного выпадения снега в микрорайонах города | ДГС/МКУ "ТСЗ" | I кв. 2020 | IV кв. 2025 | 830 729.39 <м.б.> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 262 | "Строительство сетей уличного освещения, дороги, и пешеходной дорожки в 7а мкр. от МЖД N 21б до МЖД N 38в" (в т.ч. разработка ПД) | ДГС/МКУ "ТСЗ" | I кв. 2023 | IV кв. 2023 | x | x | x | 0,00 | x | x |  |
| 263 | "Строительство автодороги в г. Тобольске, мкр. Защитино, проезд протяженностью 0.14 км (соединяет проезд Школьный и ул. Защитинская)" (в т.ч. разработка ПД) | ДГС/МКУ "ТСЗ" | I кв. 2023 | IV кв. 2023 | x | x | x | 0,00 | x | x |  |
| 264 | "Строительство дорог со щебеночным покрытием с устройством наружного освещения на площадке для жилищного строительства в микрорайоне Иртышский г. Тобольска" (в т.ч. разработка ПД) | ДГС/МКУ "ТСЗ" | I кв. 2023 | IV кв. 2024 | x | x | x | 0,00 | 0,00 | x |  |
| 265 | "Строительство дорог со щебеночным покрытием с устройством наружного освещения на площадке для жилищного строительства по пер. Вертолетный г. Тобольска" (в т.ч. разработка ПД) | ДГС/МКУ "ТСЗ" | I кв. 2022 | IV кв. 2024 | x | x | 15 954 966,00 <м.б> | 0,00 | 0,00 | x |  |
| 266 | "Строительство дорог со щебеночным покрытием с устройством наружного освещения на площадке для жилищного строительства в мкр. "Усадьба" г. Тобольска" (в т.ч. разработка ПД) | ДГС/МКУ "ТСЗ" | I кв. 2022 | IV кв. 2025 | x | x | 16 967 362,50 <м.б> | 16 967 500,00 <м.б> | 0,00 | 0,00 |  |
| 267 | "Строительство дорог со щебеночным покрытием с устройством наружного освещения на площадке для жилищного строительства в 19 мкр. г. Тобольска" (в т.ч. разработка ПД) | ДГС/МКУ "ТСЗ" | I кв. 2022 | IV кв. 2024 | x | x | 8 021 267,00 <м.б> | 0,00 | 0,00 | x |  |
| 268 | Выполнение работ по замене линз светофора, замене пешеходных секций, протяжке витой пары | ДГС/МКУ "ТСЗ" | II кв. 2021 | III кв. 2021 | x | 244 236,00 <м.б> | x | x | x | x |  |
| 269 | Ремонт отдельных элементов транспортной инфраструктуры (завершение работ) | ДГС/МКУ "ТСЗ" | II кв. 2021 | II кв. 2021 | x | 177 801,99 <м.б> | x | x | x | x |  |
| 270 | Оказание услуг по предоставлению каналов связи для объектов дорожной инфраструктуры | ДГС/МКУ "ТСЗ" | II кв. 2021 | IV кв. 2025 | x | 507 533,64 <м.б> | 1 590 066,67 <м.б> | 176 674,04 <м.б> | 0,00 | 0,00 |  |
| 271 | Содержание технических средств организации дорожного движения и техническое содержание светофоров Т7 | ДГС/МКУ "ТСЗ | III кв. 2021 | IV кв. 2025 | x | 304 409,77 <м.б> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 272 | Техническое содержание технических средств организации дорожного движения северной, южной, центральной, восточной координации | ДГС/МКУ "ТСЗ | III кв. 2021 | IV кв. 2025 | x | 1 645 595,11 <м.б> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 273 | Организация единого информационного пространства для управления, наблюдения и сбора телеметрической информации для технических средств организации дорожного движения | ДГС/МКУ "ТСЗ | III кв. 2021 | IV кв. 2025 | x | 507 533,64 <м.б> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 274 | "Строительство магистрали М-III в городе Тобольске" | ДГС/МКУ "ТСЗ | II кв. 2021 | IV кв. 2021 | x | 204 385,93 <м.б> | x | x | x | x |  |
| 275 | "Указатели с наименованием остановки общественного транспорта" | ДГС/МКУ "ТСЗ | II кв. 2021 | IV кв. 2025 | x | 6 705,00 <м.б> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 276 | "Дорожный щит индивидуального проектирования с указанием направлений" | ДГС/МКУ "ТСЗ | II кв. 2022 | IV кв. 2025 | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 277 | "Устройство дополнительной правоповоротной полосы на пересечении проспекта Менделеева и ул. Юбилейная при движении в сторону города" | ДГС/МКУ "ТСЗ | IV кв. 2021 | IV кв. 2021 | x | 2 004,47 <м.б> | x | x | x | x |  |
| 278 | Приведение УДС исторической части города в соответствии с ПОДД и ГОСТ | ДГС/МКУ "ТСЗ | II кв. 2022 | IV кв. 2022 | x | x | 14 819 508,75 <м.б> | x | x | x |  |
| 279 | "Устройство ливневой канализации на проезде Театральный г. Тобольска" | ДГС/МКУ "ТСЗ | II кв. 2022 | IV кв. 2022 | x | x | 5 504 951,00 <м.б> | x | x | x |  |
| 280 | Изготовление и поставка дорожных знаков для организации дорожного движения | ДГС/МКУ "ТСЗ | II кв. 2022 | IV кв. 2022 | x | x | 251 210,00 <м.б> | x | x | x |  |
| 281 | Ремонт подъездных путей к СНТ | ДГС/МКУ "ТСЗ | II кв. 2023 | IV кв. 2025 | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 282 | "Реконструкция пр. Менделеева с устройством велодорожек и наружного освещения на участке от пр. Комсомольский до ул. Семена Ремезова" (в т.ч. разработка ПД) | ДГС/МКУ "ТСЗ | I кв. 2023 | IV кв. 2025 | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 283 | "Реконструкция проезда Фармана Салманова с устройством парковок и наружного освещения" (в т.ч. разработка ПД) | ДГС/МКУ "ТСЗ | I кв. 2023 | IV кв. 2025 | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Цель 3: Повышение доступности услуг транспортного комплекса для населения и удовлетворение потребности населения в качественных пассажирских перевозках автомобильным и водным транспортом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 4. Организация пассажирских перевозок автомобильным транспортом в городском, пригородном и межмуниципальном сообщении, водным транспортом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 284 | Возмещение расходов, связанных с организацией транспортного обслуживания по перевозке граждан автомобильным транспортом | ДГС | I кв. 2020 | IV кв. 2025 | 7 646 001,00 <о.б.> | 414 551 192,18 <м.б> | 462 864 839,72 <м.б> | 462 433 112,42 <м.б> | 462 433 112,00 <м.б> | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | 314 080 034,51 <м.б.> |  |  |  |  |  |  |
| 285 | Социальная поддержка отдельных категорий граждан, осуществляемой путем возмещения расходов на оплату проезда указанных граждан на автомобильном транспорте общего пользования | ДГС | I кв. 2020 | IV кв. 2025 | 108 900 000,00 <о.б.> | 63 500 969,00 <о.б.> | 77 760 275,08 <о.б.> | 80 973 748,63 <о.б.> | 84 455 678,62 <о.б.> | 0,00 |  |
| 286 | Социальная поддержка пенсионеров по старости, не имеющих льгот по законодательству РФ и Тюменской области, осуществляемую путем возмещения расходов на оплату проезда указанных граждан на автомобильном транспорте общего пользования | ДГС | I кв. 2020 | IV кв. 2025 | 40 335 110,00 <м.б.> | 49 165 439,00 <м.б.> | 55 605 710,00 <м.б.> | 45 637 510,00 <м.б.> | 47 599 610,00 <м.б.> | 0,00 |  |
| 287 | Выпуск электронных транспортных карт пенсионера | ДГС | I кв. 2020 | IV кв. 2025 | 0,00 | 205 500,00 <м.б> | 242 000,00 <м.б> | 228 000,00 <м.б> | 0,00 | 0,00 |  |
| 288 | Возмещение расходов пассажирского транспорта по удешевлению стоимости проезда по маршруту Тобольск - Сумкино | ДГС | I кв. 2020 | IV кв. 2020 | 13 931 412,00 <м.б.> | x | x | x | x | x |  |
| 259 | Регулирование тарифов на перевозку пассажиров и багажа автомобильным транспортом в городском сообщении и до садоводческих товариществ | ДГС | I кв. 2020 | IV кв. 2025 | 1 144 000,00 <м.б.> | 1 145 000,0 <м.б> | 1 157 000,0 <м.б> | 1 188 000,00 <м.б> | 1 190 000,00 <м.б> | 0,00 |  |
| 290 | Контроль за деятельностью юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих перевозку пассажиров и багажа легковым такси | ДГС | I кв. 2020 | IV кв. 2025 | 572 000,00 <м.б.> | 573 000,0 <м.б> | 579 000,0 <м.б> | 594 000,00 <м.б> | 595 000,00 <м.б> | 0,00 |  |
| 291 | На организацию пассажирских перевозок на грузопассажирской паромной переправе через р. Иртыш (Тобольск - Бекерево) | ДГС | I кв. 2020 | IV кв. 2025 | 29 900 388,00 <м.б> | 29 274 713,60 <м.б> | 31 299 000,00 <м.б> | 32 251 000,00 <м.б> | 33 390 000,00 <м.б> | 0,00 |  |
| 292 | Возмещение расходов, связанных с перевозкой пассажиров, пользующихся правом льготного проезда на паромной переправе Тобольск - Бекерево | ДГС | I кв. 2020 | IV кв. 2020 | 950 000,00 <о.б.> | x | x | x | x | x |  |

--------------------------------

<ф.б> - федеральный бюджет

<о.б> - областной бюджет;

<м.б> - местный бюджет.

Сокращения:

ДГС - Департамент городской среды Администрации города Тобольска;

ДГХиБЖД - Департамент городского хозяйства и безопасности жизнедеятельности Администрации города Тобольска;

МКУ "ТСЗ" - МКУ "Тобольскстройзаказчик";

ПД - проектная документация.